云浮市住建局行风评议“回头看”工作

简报

（ 第11期 ）

云浮市住建局行评办编印        二〇一五年九月十一日

市住建局强化倒逼，保障性安居工程建设推进顺利

为全面贯彻《关于印发<2015年市直民主评议政风行风工作方案>的通知》精神，真正解决群众关心的热点难点问题，市住建局通过一手抓制度创新，一手抓项目建设，合力推进保障性安居工程建设和农村危房改造工作。

一是抓制度创新。今年以来，我局继续推动住房保障制度改革创新。一是整合保障性住房资源，把原有的廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房统一归类为公租房，通过实施“市场定价、分档补贴、租补分离”的公租房租金和租赁补贴的新标准，进行并轨管理，目前市城区公租房的租金按家庭具体经济收入情况收取，月租为每平方米1元至4元；二是不断提高住房保障经济收入标准线，降低住房保障的准入门槛，如市城区2014年申请住房保障的中低收入家庭的月人均可支配收入标准是985元，预计在2015年，该标准线将达到1100元左右。三是扩大保障范围。今年年初，市城区把以往单一的城镇低收入住房困难家庭保障类别扩大到四种：城镇中低收入住房困难家庭、新就业职工、高层次人才和外来务工人员，逐步建立起多层次的住房保障体系，以实物配租和租赁补贴形式，努力实现“住有所居”的目标。

二是抓项目建设。今年，省政府下达我市住房保障工作目标任务是新建公共租赁住房2105套（户），其中：（一）全市开工建设保障性住房、棚户区改造住房2085套（户），其中新增公共租赁住房1635套，城市棚户区改造450户；基本建成保障性住房、棚户区改造共1000套（户）；新增租赁补贴20户。目前，全市新开工建设公共租赁住房458套（户），完成年度工作目标任务1635套（户）的28%；棚户区改造完成391户（套），完成年度任务450户（套）的86.9%；新增基本建成的公共租赁住房200套，完成年度工作任务目标1000套的20%。

三是抓危房改造。开展2015年农村危房进一步开展核查、确认和更新工作。经核查，全市唯一长期自住危房户数为18182户，其中唯一长期自住C级危房户数为11989户、D级危房户数为6193户，属贫困户数为12463户（其中贫困户中残疾人户数为458户）；最急需改造户数为12829户。我市2015年危房改造任务3420户（由于省实施方案还没出台，这个任务是延续省扶贫办下达我市的改造任务），至6月底，开工户数1921户，开工率56.17%， 竣工户数786户，竣工率22.98%。

报：省住房和城乡建设厅

送：市委、市人大、市政府、市政协有关领导

市直行评办、市人大城乡工委、市直评议团成员

发：局党组成员、副调研员，各科室，直属各单位，

各县（市、区）建设局、房管局

地址：云浮市城区星岩二路95号     邮编：527300

电话：8839206、8810280（传真）E-mail:yf8839206@163.com

（共印80份）