云浮市住建局行风评议“回头看”工作

简报

（ 第 3期 ）

云浮市住建局行评办编印        二〇一五年七月十五日

市住建局结合行风评议“回头看”活动,狠抓落实推进宜居城乡建设扎实开展

市住建局坚持行风评议“回头看”活动与业务工作相结合，稳步推进重点工作的开展，做到行风评议“回头看”工作与业务工作两不误、两推进，坚持先行先试，发挥典型示范带动作用，突出抓好生态文明示范镇建设、“三个宜居”建设，以点带面全面推进宜居城乡建设。

在全市选取5个城镇、77条村庄、5个社区作为“三个宜居”创建试点，累计投入建设资金3145.4万元，其中宜居城镇建设投入资金1204万元，宜居村庄建设投入1796.4万元，宜居社区建设投入154万元。目前，创建宜居城镇立项5个，在建5个，完成进度达25.4％；创建宜居村庄规划在建77个村庄，完成进度达30.4％；创建宜居社区在建5个社区，完成进度达28.5％。同时，我局会市直有关部门组成验收组对各地提出已达到生态文明示范镇建设标准的7个镇（街）进行综合验收，从验收情况来看，各镇（街）开展生态文明示范镇建设均取得显著成效，提出申请验收的7个生态文明示范镇建设均达标。

报：省住房和城乡建设厅

送：市委、市人大、市政府、市政协有关领导

市直行评办、市人大城乡工委、市直评议团成员

发：局党组成员、副调研员，各科室，直属各单位，

各县（市、区）建设局、房管局

地址：云浮市城区星岩二路95号     邮编：527300

电话：8839206、8810280（传真）E-mail:yf8839206@163.com

（共印80份）