云浮市住建局2018年住宅工程质量常见问题专项治理工作方案

为贯彻落实市委市政府工作部署，根据工程质量安全提升行动要求，深入开展我市住宅工程质量常见问题专项治理工作，制定本方案。

一、工作目标

通过专项治理，严格落实关键岗位质量管理责任，从设计、施工、材料、质量控制等各个环节入手，督促各方主体履行合同职责、落实质量承诺、严把材料进场及检测关、实施质量细部施工控制等，全面提升新建住宅工程质量常见问题的预防和治理，促使我市住宅工程质量水平稳步提高。

二、工作任务

落实各项质量保证措施，坚持标本兼治，着力建立完善质量监管工作长效机制。

三、工作措施

（一）组织领导。

为加强对专项治理工作的组织领导，市住建局成立由分管领导任组长，工程质量安全监管科、市建设工程质量监督站主要负责人为成员的云浮市2018年住宅工程质量常见问题专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，设在工程质量安全监管科，具体负责日常管理工作。

（二）专项治理内容及责任分工

1、规范履行合同职责、落实层级质量承诺等方面；由工程质量安全监管科负责牵头，市建设工程质量监督站配合。

2、整治建筑材料进场及检测、落实各分部分项工程质量控制，治理工程渗漏、裂缝、给排水、电气、节能等影响使用功能的质量常见问题方面；由市建设工程质量监督站负责。

（三）重点工作

1、实施重大非法违法行为备案督办制度。对督查中发现的非法违法行为进行备案，一案一档，跟踪督办。

2、组织开展联合执法。专项治理工作期间，市住建局适时组织开展联合执法行动，加大对质量常见问题的整治力度。

3、开展专项检查与整治。一是开展建筑材料打假活动，严查假冒伪劣产品流入建筑工地并非法使用情况；二是开展施工组织设计的专项整治行动，严查施工方案的审批制度、按工程特点编制有针对性的防治质量常见问题的措施和质量控制情况；三是开展现场工程质量检查，严查质量常见问题的防治和质量保证措施的实施情况。

四、工作要求

（一）各县（市、区）建设行政主管部门要高度重视，切实加强组织领导，成立专项治理工作领导小组。同时，结合工程实际，切实做好各项工作。一是要建立专项治理工作台帐、信息报送等管理制度，落实专人加强信息报送各项相关工作；二是在7月12日前，以书面及电子邮件形式将本地区开展专项治理工作方案及工作联络员信息（姓名、职务和联系方式）报送我局质安科；三是在12月20日前，将本地区的专项治理工作总结报送我局质安科。

（二）在建项目的责任主体要加强对工程质量常见问题的治理工作，项目建设单位要加强对设计、监理、施工等部门的协调工作，强化合同职责，并从设计入手，把好建筑材料选择关，做好工程标准化、精细化施工工作，切实防治工程质量常见问题。

（三）加强督查，及时反馈。工程质量监管单位要建立健全专项治理行动督办工作机制，加强协调和指导，推动工作落实。继续大力推行样板引路制度，引导工程项目建立样板层、样板间、样板工艺，对涉及渗漏、裂缝、给排水、电气、节能等方面的施工工艺及关键部位的施工工序、构造做法等逐层解剖、标识工艺做法，作为技术交底、过程控制和工序验收的实物参照标准，逐步实现施工工艺规范化、操作流程标准化和质量要求直观化，不断增强提升技术管理人员、施工作业人员的质量意识和操作技能，切实起到样板引路的作用。

（联系人：梁永贤   邮箱yf8831572@163.com）