附：

房地产企业落实安全责任专项检查情况汇总表

| 督查分组 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组：负责云城区、罗定市 组 长：邓文明副局长 组 员：吴木辉、卢建平、梁永贤 | 1 | 罗定市兴业雅苑商住小区（二期） | 罗定市大荣房地产有限公司 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 1、土方、消防等可能存在的专业分包合同未提供检查； 2、专业分包、工程发包不规范，存在分包给个人，发包给无资质企业的情况； 3、未能提供建设单位按规定及时支付安全生产费用的相关凭证。 |
|  | 2 | 罗定市鸿禧·西城都荟商住小区（二期、三期） | 罗定市威隆房地产开发有限公司 | 茂名市建筑集团有限公司 | 1、项目开工前未办理安全监督手续和取得建筑工程施工许可证； 2、未能提供防雷工程专业分包合同； 3、未能提供建设单位按规定及时支付安全生产费用的相关凭证。 |
|  | 3 | 罗定福泰花园商住小区建设项目（11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号楼及地下室）工程 | 罗定市纪元铝材贸易有限公司 | 罗定市建筑工程有限公司 | 1、项目开工前未办理安全监督手续和取得建筑工程施工许可证； 2、未能提供消防、防雷等工程专业分包合同； 3、未能提供建设单位按规定及时支付安全生产费用的相关凭证。 |
|  | 4 | 市城区嘉骏广场项目 | 云浮市嘉骏房地产开发有限公司 | 茂名市建筑集团有限公司 | 1、总承包单位茂名市建筑集团有限公司将消防工程专业分包给不具备资质和安全生产许可证的穗港消防服务公司云浮分公司； 2、未能提供建设单位按规定及时支付安全生产费用的相关凭证。 |
|  | 5 | 市城区景秀轩项目 | 云浮市四周能源有限公司 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 1、无法提供桩基础施工单位相关合同、工作记录等，冲桩施工单位不明； 2、建设单位云浮市四周能源有限公司将防雷工程发包给不具备资质和安全生产许可证的湖南义盟克防雷技术有限公司云浮分公司； 3、建设单位在编制工程概算时未单独编制安全防护及文明措施费用； 4、至检查时，建设单位未支付工程款，未能提供建设单位按规定及时支付安全生产费用的相关凭证。 |
|  | 6 | 碧桂园蟠龙府项目1号楼、2号楼、3号楼、5号楼及地下车库工程 | 云浮市高峰碧桂园房地产开发有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 1、建设单位云浮市高峰碧桂园房地产开发有限公司将已签订施工合同范围内的桩基础工程、基坑支护工程分别发包给广州市泰基工程技术有限公司、深圳市盛业地下工程有限公司； |
|  | 7 | 云城区尚东世纪-6#楼及地下室工程（一期） | 云浮市安美达房地产开发有限公司 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 1、未能提供防雷工程专业分包合同； 2、建设单位在编制工程概算时未单独编制安全防护及文明措施费用； 3、未能提供建设单位按规定及时支付安全生产费用的相关凭证。 |
| 第二组：负责云安区、郁南县 组 长：吴宝钦副局长 组 员：李结友、赵仕明、马勇 | 8 | 甘露里 3#4#楼，地下室，沿街商铺C | 郁南县甘露实业有限公司 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 1、项目开工前未办理安全监督手续和取得建筑工程施工许可证； 2、建设单位在编制工程概算时未单独编制安全防护及文明措施费用。 |
|  | 9 | 碧桂园·西江府（一期）综合楼，1#住宅楼，14#、15#商住楼及地下室 | 郁南县都城碧桂园房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 1、项目开工前未办理安全监督手续和取得建筑工程施工许可证； 2、建设单位在编制工程概算时未单独编制安全防护及文明措施费用。 |
| 第三组：负责新兴县、云浮新区 组 长：陈玮总工程师 组 员：吴木辉、黎淑燕、伍颖莉 | 10 | 云浮新区宝能城市广场-住宅2#、3#、7#号楼 | 云浮宝能投资有限公司 | 深圳市建业工程集团股份有限公司 | 1、项目开工前未办理安全监督手续和取得建筑工程施工许可证； 2、建设单位未能按合同约定的时间、金额支付安全生产费用。 |
|  | 11 | 碧桂园雅居乐大名府花园一期项目（1#及商铺、2#及商铺、9#、10#、11#、12#楼及地下车库） | 新兴县碧桂园房地产开发有限公司 | 广东新拓展建筑工程有限公司 | 1、专业分包工程合同未提供检查； 2、未能提供单独编制安全防护及文明措施费用的资料； 3、建设单位未能按合同约定时间、金额及方式支付安全生产费用。 |