云浮市落实中央生态环境保护督察

整改情况公示

按照《广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》《关于规范云浮市落实中央环境保护督察整改任务销号工作的通知》（云环督办函〔2020〕16号）要求，现将2016年中央环保督察第九（七）项任务和2018年中央环保督察“回头看”第二十七（三）项任务整改情况公示如下：

一、反馈问题

（一）2016年中央环保督察第九（七）项反馈：水源保护区违法项目清理滞后，全省县级以上饮用水水源一级保护区仍有2830个违法建筑（含379家工业企业）。

（二）2018年中央环保督察“回头看”第二十七（三）项反馈：在饮用水水源保护区违法违规项目清理工作中，省生态环境部门指导督促不力，惠州、湛江、阳江、云浮、汕头等十多个地市未按要求制订水源一级保护区违法违规项目清理整治方案，且瞒报、漏报问题十分普遍，至今还有项目未按序时进度清理到位。

二、整改目标

全面清理饮用水水源一级保护区内违法建设项目，依法依规治理其他违法建筑，着力消除饮用水源环境安全隐患，保障饮用水安全。

三、整改措施

（一）对2008年6月1日后建成的位于一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目，于2018年6月底前全部依法拆除或者关闭；对2008年6月1日前建成的位于一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目，于2017年年底前制定清理方案，2020年年底完成依法拆除或者关闭；对于已列入当地供水规划，近期计划关停或搬迁的水源地取水口，于2019年年底前完成取水口关停或搬迁。对一级保护区内其他违法建筑，于2020年年底前依法依规完成治理工作。

（二）加快饮用水水源保护区环境问题清理整治。各地级以上市党委、政府严格落实主体责任，进一步加大清理整治力度，全面清理全市饮用水水源保护区违规项目。对饮用水水源保护区内违法项目进行全面排查清理，市级饮用水水源一级保护区内违法建设项目于2018年12月底前完成整治；县级饮用水水源一级保护区内违法建设项目于2019年12月底前完成整治；饮用水水源一级保护区内违法建筑于2020年12月底前完成整治。对于新发现问题，发现一宗清理整治一宗。

四、整改落实情况

（一）整改目标完成情况。2018年，我市完成市级西江饮用水水源地全部清理整治工作，关闭并拆除6个码头和2个违法建设项目；建成4个污水处理站，对保护区内5 条村庄的生活污水实行集中处理。

我市县级集中式饮用水水源地环境问题共20个，其中罗定市12个、新兴县5 个、郁南县3个。2018年已经完成罗定市2个违法建设项目和4养殖场关停、清拆工作。2019年整治任务14个，截止2019年10月全部完成整治任务。

（二）整改措施落实情况。根据全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动部署要求，为进一步推进我市县级集中式饮用水水源地环境问题整治工作，确保饮用水水源地环境安全，我市高度重视，组织相关部门开展市、县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治工作，确保如期完成所有清理整治工作。

1.领导重视，认真部署整治工作。云浮市委、市政府多次召开市委常委会、市政府常务会议以及相关专题会议，对中央环保督察反馈意见整改工作进行研究，要求加强饮用水水源地环境保护工作。市委书记黄汉标、市长王胜、分管市领导等多次在国家和省对县级集中式饮用水水源地环境问题整改工作情况通报等文件上作出批示，对整改工作进行部署，提出明确要求，务必按时高质量完成整改任务。加快推进饮用水水源地环境问题整治工作，大力督促各责任单位，严格按整治措施，加快推进整治任务中最难、任务最重的生活污水处理设施建设进度，市、县级集中式饮用水水源地环境问题整改工作如期完成。同时成立由市人民政府分管副市长任组长的饮用水源保护区专项整治工作领导小组，负责专项整治统一监督管理和协调等日常工作。

2.制定落实措施。2018年2 月22日，云浮市人民政府办公室印发《云浮市饮用水源一级保护区内违法建设项目和违法建筑清理整治工作方案》（云府办函〔2018〕24号），2019年印发《云浮市县级集中式饮用水水源地环境问题专项整治工作方案》，明确整治任务、整治目标、整治措施和整治期限，并对整治工作提出要求各责任单位要充分认识保障群众饮水安全的重要意义，切实增强做好排查整治工作的责任感和紧迫感，认真履职尽责，加强协调联动，推动建立政府统领、部门协作、社会参与的工作格局，确保排查整治工作顺利推进。

3.加强督促指导。为加快推动全市市、县级饮用水水源地环境问题整治和做好重点项目建设的环保指导服务工作，云浮市主要领导、分管领导多次到现场调研、指导整改工作。

市生态环境局和相关部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，将市、县级饮用水水源地环境问题整治作为中央环境保护督察“回头看”重点整治内容，对饮用水水源地环境问题整治工作开展督导，督促指导各县（市、区）扎实开展整治工作，确保整治任务全面完成。

(三)定期调度通报。每月调度进展情况,向各县（市、区）政府和相关部门通报，并在市政府网站公示，接受群众监督。

如对上述公示情况有异议，请在公示期2020年12月17日至2020年12月23日内径向我们反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

联系电话：0766-8813173

联系地址：云浮市区河滨东路250号 云浮市生态环境局

电子邮箱：yfhjjc@163.com

云浮市环境保护督察整改工作

领导小组办公室

2020年12月17日