| 云浮市发展和改革局 | 文件 |
| --- | --- |
| 云浮市公安局 |  |
| 云浮市自然资源局 |  |
| 云浮市住房和城乡建设局 |  |
| 云浮市交通运输局 |  |
| 云浮市水务局 |  |
| 云浮市政务服务数据管理局 |  |

云发改能〔2020〕49号

云浮市发展和改革局 云浮市公安局 云浮市自然资源局 云浮市住房和城乡建设局 云浮市交通运输局  云浮市水务局 云浮市政务服务数据管理局等七部门关于印发《云浮市水电气外线工程建设项目并联审批实施方案》的通知

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门、直属有关单位：

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”和优化营商环境的工作部署，提高水电气外线工程报建及施工审批效率，根据《关于印发云浮市进一步深化“放管服”改革行动计划优化提升营商环境系列专项行动方案的通知》（云府办〔2019〕20号）、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（云府办函〔2019〕101号）等文件精神，制定《云浮市水电气外线工程建设项目并联审批实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：云浮市水电气外线工程建设项目并联审批实施方案

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyLzLDXzPTDsMykFMBzzPyUEKTH0LDTsNDEELibzLC=2PyLxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn2LiftcF0vOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90LZ3nbqPtZtvrq6VMCJ3raF9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsSFtJGJzKlqrKJ90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xu1vrrpwsOp+wqx7tbl22cOPy854p7t9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSHvLC=xNCH3LCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=1KSD3HCD4NiL0NiLxOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiX3KiD3OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi30MB0ELR0AQBzwMhzyMxzwQSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQWEpPzMAMTsmPWcIPjEmRUABczECRTIqQjYQQTEAPTEWSTMBQj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDU2STQmdD4pPWcMQDIgQmbvdT0DQWcMUDU3SloAcz0DPlEMRTcmSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBZyYRXkb0YTEpQVoMPzUGPSEUQTMnMFETbDYzXlvzP0UWdFIoUmgAVWcjZjoUMGQXND4SalwFb0b1TWgIdjEnPlcNUjIAb1UGZyYRXkb0YTErQmMWMFwiTTcMREk4Uj8LUh8DUW=0TlIFcVsMTz02RUEYQEYQTTQHZGAOZ0bwcUgmRkIhQmUJVDUBZjHxSVwTZSElcyEKYUUWdFIvQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAdBsldTELdWAGQlUqSWAUUFIgS0IvTyQ3XygnRzoHcjnvS0oCVkQDMTMDQ0AKXV73cmI0LCc3LToXbUkYdmUmdUEmLFQYcVEqdEESZUIFVmkVTl8UUzTqP1P4ZiAqZ10AViIzdiM2NVIWX0D2SGIyYEDzSz0SLCkqNGAgXjMNLiEsLx7vSzoSX0YmK2cMMkUHZzEKM1wkLycmch8qdFkNTUfzLzHvY1UmUDD3PzE2QTEAXT8CPVEAc1cmQ1MMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBT1z2R0czazozZTP3PjjuaGDvRjzyXyEEUWItQDIPPlcNUjgSPTUSQDIGSTUQQzMobTIHRVI1SGcEPzEmRWcNZjDvPlcmbjImQTYBTVMCPUIYa1EHTiAiRDz1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxTmYhU0Y5YDcrZjwWSmcidjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZjE2SmoELz4TVSULUFc2QjEYQzsrVTwBMDX1PjEucz0DX2gNdkTxS0LvMD0AMDcBZWAWP2ckPlU2TTUMQDE2SUQASzImVWEVY2MHY0f3QTIGMSEhQ2c2RDEYQzsrVTwBMDX0PjIIcz0DX2kMQDk2STQmcz8TPSENZkDzS0QUczc2VTYKaEkVPUEMQTUpPWcNdjk3SVoAcz8DPSUMZjjySVoMLj0DPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTESJzUhTjwoaxrvYVf2cTg2Y0n3PTggYlQNKzEYNSIpTyApQkAvPigvbCXxVmYAUTIhdCUSZDkERDHxa13uNTQxPjb1SUPwTzEma0QTbFfzR2PxRWgoYyH4blH3Zm=1MjwlYR8xb1oURVwMLVvwMRsOTjY0XT8gRTkDUWQ2ZyYEclcWKzMFZEQjLE=1VVstSSYJXVw0LjzvLlEwTh7wckI3QkcFa0MTdFMRLTsYRzMBUUDwNFUUKyMFM2gKLzz4aWcnXjMDbGk4NFIQc2EicWYPQ0jvRmfyNWEEcWUucFUOYmoWUWUUUTIxPSURPTwRUkQOREoHMCAHTFkxUUkYL2buTljubyTqcTMAZlEXVBssLEQFTTorRygkclgSMiM3YiMqMh83al8tS1cvVi=qc2ECaFruZGfybFUySWIpcyk3YVsNYiMoMEozREfvVEoDaTgIPkfuPkD8OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGRkEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTcFZjMCPlgIPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzD0SUQRZEoDQlkMUETvSWoiLD4WRloYZkDwSzcUdj4DVSANUEk5STcFZj0gPzMBRyQ2Y1cSbT0IRTQqbTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQ0EUUjEQPTEAPkk2RTUUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSAMUDE2SzQELj0DPWcMQl8XQEQIcz0TPWgMUDTxSTQAcz0Fa2cmXTE3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0SSWcITUkDUkEQRzgnbD8qUyE0VFcJTlIFcToXQTIpPiIMaEQoLVY2LTskUUc3XmADQVoMPzUGPSEUQTM3MFETbDYzXlvzP0UWdFIoUmgAVWcjZjoUMGQXND4SalwFb0b1TWgIdjEnPlcNUjIASVUGZyYRXkb0YTErQmMWMFwiTTcMREk4Uj8LUh8DUW=0TlIFcVsMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTQHMR8IPWYKZ0kVMkE4aEINcF70Q1wLZjY5dTUuZ1T3akD0ZzorSUAqRT0YNGAwZmjqcScTcjgUaFUvZFoOMjQJPzQRLVj0bUQFPjsJQUYtRkYGZEIYUCQJLyIPT0MSVTItXSMPYjPwcEo3QGM0cWfwQFbzdDwTLkQ4aGAyRSMhU1IlK0DzaDo3UzPuPWovTVUQPWI0UiclcTLuJ0QGRSEBYloiREMBMjIMQGcIQDEQPTIuMDkBazQCPzEZc2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYKXmMvXSImaSIITGcEZhsWbkEqdlQ5UUIScVMMQSgGPSEUYDkATjkMQUk2TjEYRzsuQVMncSg1PUEIPzEpPSIMQEEGPzMyQzEQUTYBczkBQlkna1QHTmcidl81SCMjL1Q4MV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpXzgMckoGNWQZVD3vXUcMcEjyPmoMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDySUQiLT4pZ2QOQDEUPlcYbUYmbzgmVF8EP1oAcz45QSMNUEj0SEQmczQmVTcKaEkLPiQFMzIATWcMQDE3STDzQzIobEcCc1UBYmcQQVItUmMhQDEiPlcYbUYmbzgmVFsEQVoAcz45RWcMZjE2SzQAMT0DUSINQFb0SkQAXjImUWEVZEUBPWcQTz0DPSMMZjU4STQAMD0DZ2kMZlM4SWoYcz0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPjvzTmQEcTspM0H1RGTzYjMBamcAYG=4LCL3PlnyXT4LTz0UJ1sHdV0tbkosNDIQQmYHaDsEY0EiRFEoYh7vS2MEXl83TEYIPzMnSj8sRFcwL0kpQzsDXiIzcmkOamIucCj2J2U4SkEoUWoWVEgtMCUEUyUuMV8mYz4SLzMTa0LqPlH3RUcFSiMQK2AoT1M5a1wwUycYdkQZbWAHK0b4RDUVVUcnRkAFdDgUbFcuRTYRQEg3MUPuX0g1QWIidiIhPzYyRT8tSDw3cDQCbGj1NCgZZkEtRFXxa0L1MljwMCTuSkoSMUIQQ2MDaDUAcDYVSSQjZ1YpTVLqR2QRZFolQCkGSBs5aiXzRTMNbFQlMlIRSUYAaUUxdCXqQjwxYjXuYUQxKzckZVL1P1wtUCcCazsWUBsHRFUrMmc4cUADLzX1TSDuYTwnaSAjYkIjZz8YX1cFYigFSUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjIRUTIAPTEAQloAY0ITPToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEBYEEDR2H3QFXuUD4zSjQIP1zqc18QbSUUSzQwdWX3UhsUMUUUcDoST2EFQjv1a2AgZWcsRTMVUSUSXWUGdGQuTB8SMjYvdToORjsQMmMDQx8YQkorSSgpMzMvSWEtS100YEkvc0QgbDUndWcOLVL2ZmT1LlYqLTswSmj3Z2ETSycFciX4Tl7yZTUoPjj4S2MvLjsLc2LvYVw1NV7vTSU0ZzoHRRs4SD4BPzT8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LiDvMCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiX7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlkvVjbqajQAXS0NMlM1QlQCTUPwdjoPa0gqaTkBL1U3Ryb4Y2cpbkYlQT00aFIzUygUMGL0VSHvSFgSRD7uTmkwTSUpQDYGZicVNEo3ZSYiZVkoZVkoYGk4dWkOZVkjSFkoYGc3PWj2VjMWL2cqYFUtM2f4R1YjYTwzYEYAUWk0a0k4U2cnYGMWRGjvSEIjdWk4MDEnbFjqZVkoS1j1ZVkoZVkZdFj8S1koZSE4X1L2OT0HMTwSSyIHdSIoYlcxLTU1XSITSTPzUCYgLFcpPUEhLCIPby0iM0EtZSEZVBsKaDclShsKcDQodjcvNCUNR2oUJzsXRxs1bEkrR1oscUYNR0MgUSYqXlIGX0QYMCISREcLUFoXUl0zLiQOMmAjRVIIR2QRRTMCPUouTS=2ZlE1YUYYJzMPJ1EZVmQQMiD3PVQVXlsKJ10ZVlYkL2YCYjQCZiQoUEgiNCcTZSQNTFYtazUpJ2ACM2cVcTMBQzsxXkEVKzcETGYpQ1czMzklXSYhPkgJQ1YMT0AVJy0rSCMncDkEQ2ArazEhPyj4a2T3QCciZyUGQ1gITVIuaycHM1wrdmkxal0vVmULMlQHalEibGIyLz8UUibxc2nqVmgpTVwVTDT2Rz0KM2nwSykvM0gqZEnqR1oqdCMERmUsJ1IQOWbqaj4uXTwiQmAJZUAraWkyaDwFYGAzUCgtQlDwPigKMiktZVkgTTcGSiQPLkoWNVkZaz3wX2cTQ1coRyX3SlPzc2cRa2glP2YoMjYyXmQiUFkyOVMkXVj0ZGQoQCYKOUg5akoEaDQAPWAoNDsDQF30VDz2P2nzZDIMUUAKZFYVVGAoYkgCai0gKyUPLFIGZVrqajcMSkoWaUooQR8PP0o4YyL8cjz2REIZaSYlKzYZLWM2QWX0bGgyXzwrOVUESSUIQy0rXiITako2ZT3qVCMnOUopXmAPcTMkQiHzNDjvZUYJP1j4SFYKNVkEMjTvT0IoOR8pP18YSV0tSmoGQmoZcmMockALajLqMDwkT0AML1ULcVjqbCgmcyU2cl0XcT0DLl8WUVgTOTj1Syg2M2=2ZVQCP1otRGAGLV4ASiYxQEM2R1Q5TyH1dFMSPmAoVVMCZTgvaEYMbD8JVmb8SVEFJ1oKdB8SXR8CJyPvXlojOV0tRUoZZWorNFMRUUn2QGIMaVoPZVQiTUD3K1vuc1QXMTr3VWYzVSL8ayM0Rlg2JyUCTTv2LSgoP1MVXVUGZUYFR1MMOWUoLUUAR1k2R2o2ciYXbBsQdj4gPTcQZSfxZSQBQ2oGVCbwdV02XyUuUUEUNGonXSMKOScPOWkUXmoPJ1DxakYGUiIObEgGa10tVlkTahsZTWP2RlYQPUExUDEiLVTwblk1NF4MT2L2PzsoQ2QQPjEBRUEiJ1UQQkoDPWAXbDQtUlYNVGolQyEXcBsSMl7qVTL8Shr0VmYQLTkBK0kTXTYBQRsvQTMnaj4ldmIZZkMELykvUSI1PVgTcyHyU0HwUGAuRjUlTlwtMTsNUVYQQWAtYlEkQ1cuP2oMdl0rckQKLUQLZ2gvYzcqJ1XzSigNQhssazUQZyAxLiEmbEX1QEcLQj4VdVYoNTr0ST40ZzICLED1ZUkZPWTwZiEXXTMTVSINZUkTRyAxSzEoVkPqcmMkXTYKTVolaTslbDkXSlcxYW=1VjQPZiMLZkIGLUQEZkE5bFX4Q0YiUF0OaUAISzwHTTM1TCkoXRsVaygNSkMQUDkGRV0PPlL2LSYIUk=zREIKQT8sOTk5cTIQRTD0SVkVUTEIVF3yc1P4XhrwPiYMb1krSkcZZVsNTDsBNF4BQzL4TVjqdkoUaCL4NFQEK0E1SlUBJz70YTQ0J2QhVlQLQlYscTMSTloBNFwjNGcxQ1H0dkUub0QrPjEWMiErK2oEUUEUU2AhRVzzdV8XTFMATVwocjMGRDcYLkotZDcCOSgFcVEhL1fyY2nwLjotZjULYDbyamcJRGUKVCXudlsGXVksZ0MrLCMGR2YzcjMBNEEoTiMTSiAldCA2UlkCRCEINFLuLl7uZCE4MUklZWQFMVggMjgqc2nwMmP4J0L3RUAQRyM0XlQqSEEWMyYZVDIiTjsKPjIPSjstYj01dCXqQFjwKzUoaVElXlr8MlIDP1UoZFYnL2UxTFovQ0EqYmAsVWAxdjEuPjgQSEUERSb3L0=yRT3xbmoXJyXqUTMBMDsoLjIWaCAKT2AhMzUOayUoRUQVTSU5blY0Rik3SFY3JzICPjcSRGYpQV4oLEb4TGU0RC=1TDMXVj38YDwgQBspUCD2QkAnZ0AvT2L0cSgLPkPyMlozakQmZV8ZVlQCRlfvUzwzdi0OUykoMSA2QDEoMjX3MCkZX1kLTTT3aFwFMT42VjwTYjsmYF4kNET0OV0Odl3qZzH3VkkrOU=qQj0QM1kqNFrqZmj3alkhTV4DTj4jNCgjRiAXUWo1P1IiJz3uXVgRcjLqaWALKzL2ajcLT14sREQgXVwFZhrxQkc4L1kPVWYIciUJcCkFJ2YAbFcBRlwlJ1UuYloHNEozOWAoaRszR2oVbEQ1VkbyNEQHaUoCbDECQFEjQFPzY0EsRUooQlkXZF05RTo2ZWYEZ14oSkkvNVwKVhsCUWUncyf1ZlUKdmgEYWIUNUgYdkkKbEQ1Yz4qSl0lY0AMRzMFY2LwcFYBJ1wlK0nzLzvyQWYkVFYpVjcCbFEgZT0RSlz1PSAPPmAoUULqZWQ3STcVRR8BRGImVFYPX1oRUTQnazEJQDcGVigvLEYCTVcRUzU1QC0gJ1QDQ1gsZTsAa1L4ZSP8ZhsoPkYPJ1ESZjsTQFIHcycCbFY1ZWYHUVkhNDkgSjogdEb0QmQiS0EDMVr4NTLuPVIXZ0ApUVEiQ2HwJ0UiQUQgJzY3M2YmTVP2aVjqVCUAXjMgJ0UzYyQFdicFSkQPbEQmRxs3ZzvzaSARNTMUXkMoRWkFSjE5ZT4sQj8gdTwBTD8NcyP3Vlk4cEj1T1j0ZzsLMkIgJzQRR1siTTsCciX4SzMXaSArVDf2Q1IFRzohcSEEQikrXSD0L0oTRlkZLzQqPTEpR0UkSVsgUlohOVY0X1MrUDr1czYOQ0MJXj0oSiEQLWYQakEQNR8FdiEicEovPz4NQ2IkNCAKZCgXLikESmc3L2=qbF72VkAgQlkJZSQLSD4YNFcTXjHxSCzwTFMmVWUVYB8SZSEoSV4oaVw1XT0sYFIZJyDyPxsvUDMCQ0P1UD4UNSQJalMkZjP0LWoTNCkmYjUkPyU4MmgsMCgUMzUvM0QKRifxZVMPQl0SSCcxbz7qLWMDXSI0P0gQMzMoaDrzSWkDYTMrQVXvXkggLEEFUT0QRkQjcSkzMSkZcjcPTFIQTFj2U1IMYzEkTDo3Lz34TDMtYEYhP1QRdhsKSDotRFQidUUGcFMqTTfxZCP3UWT4ZxsQQUkxUGP0ZjP8LDUUcS0ULTspXxr4cVgkNSQsRCYsL1YVPyHvNFMSRCYgZyMET18sXlT0SDvxPT8lXlsvQlsEXmktRlcPZFUNYEEqQmj1Y1H3bmYxK0AZMEUlMjIMVWcZZCIhR2AQSzQlUjLqS1EzLDIrQTgPaVPvXl4JdDYRYjj4TkgYQVgvNEPzbyAVVigTVEUNMzIgdFEyMR83UEQCb2oUcjcZSzcqTlMZSiMkQVM3dVcibiYqVSk0aDL2ZigYTjHxSF8FPjsZP2oiZVovTULwdlTvNToZSUMhOVsgQUMvXzsoTDwVVTYRamAvLl8ockAAZjIUUT3xUl4vUVYnXVL3blj1UDYDaFD4QUEmShsmZFYvPlENVT02T1I5Y1ojcz0uNWA5QTEsLGIsbCUvSybwMEALPVn2LVsiaCP8XkTucTIWdWApSj3vMCgxUmcjTl4TTWoITVIGZWLwcjotYiYGLUkMRF73LiT8aTsGcDs2aDkUbFMtbmPwX0XxVVkBMTIRYTIQQSY2R0oWaWcjMzwPQEQDYmAJMTwlbCEQUCkoP2oRaFcNQSP3cV4tZSfqQUIYdFExPWgZMzIkMzstVSMUOVI5Zl0vQF72aToTPW=wUFUOZjsUMkomZxsBMl0GbCMoXj43RjHzQSEQSUQzUloWVEgKLWAgPkovS0UvbELqQyL8UVcJRyAWSzr1L0ciXzkMOVUBZyEiQz42R0ouZT44SkArQyz4QzD2dVInRzsiVFEiXVU1PWMscj74cmX4bGAUa2QVMmYqSTcKQ2oSX1UQYiIJRWoUYUMONGnqRCcPVD8lZUoXU0oJRmMgTlkEXkUUY18rcFsSYGUEcCklLkU5Rl8rYTMDLGoRYT8KYkooQCbyZSEhJ0Y4dizuVmIDaDMjajsLZSH4VkcHSzsPXmoBVkg4YEMIaSkvLTzzJ18FaBsATEQvMlclcCYhVSYGNEnqQVEKM0jqamMCYEkkVFsQUTEvMDo3ZSEIdCYFJ0UqPlMhTWjuQzQFZDjwRy0JVUQPPTzzazEkMDLzSjsocVv1QEcRcWoJb10yMEoMJ0nyTjorXTQGRm=4dDz1UBsHahsZMGQzSVcgQkILVTQ2cyIQaSbzOVj3b0TuVEMVSkMxaTkvZhrzQVMQSVbwSCIrUUQWX0A0Y1gvLCD4P1QoVUc3ZTYoMGMEQFTqVUAIVizqcGcvNSjuOVcCNSPqcij1aF4zczYXLUjyNWYZcDISYkcURFLqQmAtZUUxQz82NF8YVSM0Z2YAaGUFTjQuXloSU2HyP0YuTGcudlP1LEo1REbwaVM1RGMWUVcLMkguZ0MmK0c2TkLxb1UPPzk4K2k4Z2MiVjg5MWABbDTvL1PyPzE0VGItVh8JNUoEMVIvXTD8MFvvZVkkViAWTUojMVr3J0Q1UiEQc0UYciUTOSUtUl8RTSg5QDMVakErPzX8PjstMWAJSGUUa2cJPzQnZEgVYmgSZRsHSEExRkklQ0j2bzISaiggLF4PX0gCbFMAS0ggRmn3R0Egc0AILyAKdBsGX1ESXVLvaDEGcGAAXhsoQDrxajP8XV0oRzX8TVP0Rjr1cSgVOUENXV8qMV70Z1YGcCMpYk=yXUoBST4oSlH8VEEKT1kpLRrvPUYBSF0DSBsOXScKZzT0VVgraVk1KygUdiP2UiXuNFEJb0QoYF0KYhs2NEoEJ2QgL0EoQyc3LjQ5VCMlUEoRZV4JX1cYTTsZUj02SCcQP2=xbFnxTVgZXUYMNFc1UlMAZkElVFUPNTcnUkgKdB8tTGHyT14IczIvMUf8Ux8PYmL2TDguQDEAZGAINWX4OVciJ1DzZjIULloNVj0sR2AHS2ozXjQvZz4ANSYuPlEIMkX2NWYBaT4AMScyYyAKX0g0R2oUQzsHPmA1Pzf8VlMrX0n8TEP2ZicJRyYWQykZXlf2RVUCPzMPNDoVYSf2RVcZVjEVa2AkXmT4PVoBVCYrLDsDOSUKTFUnR1cPYmAsVVYJYGUSLyciZ2YJRjMFQkURTFkgZxsiVlUDcjMEcjk1NF4UPmk1QjgsQFQUQVk5bmooSVYZckY1Zl4nMz8FP1gZVjYvaDQjQzkxcmclXzY0LFk3RmgidDcIZlIHLTITPzUNTRspcyYjZjMTR2QsQyAWRmbvJzMQaDbqcmkWNUn4Smn8ZDUgYEovcjYybGA3Z0T4LVMEbjYAQVD3YiUoclQGcyIrcDIDUGUZUDcsPzEMZkAQa0IDMjolZS0uTVkAVGIvTmfqbkgvLlIKYTEZNFn1T1XwTTETbCUtZSETS1jyOUMJdEoEZTYAcFkXRGMKPTo2Z14KYjMKLUInQ2omNFjvZVspMTcoTVEMZjcxZjUZNGcKQ1YhP1UASFkXU0kCamotQSkJRjMpRkb3a2ARQEgJZVgALFT8bDs4ZljvUC0Zaz8Cbl8yOUotQ1gpPmQLbmAIVCMGVVkFSlQubls5ZUnwaTcxaVEEbEDqZVkGaGD7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbxLSHvLCfvNSHxMyHyMi=7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OijwMFEjLVHwMSPyMyP0XlMhMCT3YSLzMiP0MiLvXVLwOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4obEoGJ14DPVD8SiYicjYjP0ETLWoJTF8XZ10IPiMkdDr2NVc2ZmIVYjUMcVwhcEb3USQyMUjxLDwnTzgOK0I4bSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyLzLDXzPTDsMykFMBzzPyUEKTH0LDTsNDEELibzLC=2PyLxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFnxMCQDKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKdh0al5yaiDtN990iPwHKhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPs5KUtaqMtLR3666VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=wLi=vLCH3LyD3OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLCXsLSffLSf5LiX5LST7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDtNSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MyPsLibsQTDsMTPsQijsNCP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLS=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3wLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUUZjMCPWowYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBYzoKTTUAPTEAUkjxVToMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0DY2gNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQEdD4pPWcMQDIgSTg2dDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTmM2Q0EYQEYQTTsHZDoOZ0bwcUgmRkPvUmgVUjk3aD8ZYGAXQTE3QGoASjImSkYBPWMkPlrzREo4ZF4rdjUhSTIqQzDwUTUAdCQSUGAFcFIrMDMUNTYiUkYSSUoTaUggUmgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0ECLkXyaCkqPyggQVMBaF8QTkEUdkYzdik5VTfvYEctUCL3dkQHREL2VCENSmoAUjwMZzg3bB7qaUcBbkIVbCEgdjYIcij2RjkuRzEYbVw1aTDxSkYRLEQmX2chc0YsPh7qYGIAUmo0QFT3djsXaWY1UEEncx7zaFoOXSM5bEQYQSESTSEmVWcQbzY3bGX1MGUpUUAzZF0nbiIUb0H1Vik1QmkVaT0WQkAzdjw2RTQATTEBayQIPlITPzMAU1s2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFSlQMY2MhTlIgaybvMUXzYSUmXzT1PzM5UlgMSTUYQzDwUVQIPUDuSTPvcz82VTsKazUiZGT3cjEQQTMAZjEzSTMyQzMCbzcATUUFPmcIPjYnNV8jREI2S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVoiRD04STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALz0TXyENZjUzSVoAaTImVWEVY2MHY0f3QTgAc1D0SGERMWIWcSUhZTL0bFklMVIKbCULbTz1SFU1SjQtaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSUQAdD0DXyUMdjjwSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEBckkzdCgGdWkIYEDwXiQ2VFwXaGEHQ0AvdUjyMDf1S1cScmg0SWEYUigQUUAsNEYYbjkMaTgXLFgLQCEOTiUJK10RL2QCYjojLzUPPzwXaWUhS0g2UmEhclIUKxsSMD3xdiQNb0gpY2c3SmckMDjwVEjxZ1HqdVgsTmEqLTMHVCkEUjwtTl84ZUQBXkLxSlgNTVMFYV4pSlQIT2TuVm=0cDspSTMkYTUwaWABX2f4ZTj4Q1kzUSURL2cCX1skSGIKSmUvPloDZUE0cUH3XSEVNCkSbGEXQzDzSCgLTjzxR2EGVl4XUSX1aGALSFYMY2oBcz4zVDYLLkAsb1UgdEjqdmnxcDEKT0ktckQwYmcoLicXLGo5VVwJNEcvK2AoRSkHcT0RSVQsaicNbzsRaEPvNVknNT7vYlsjRjwobUAScjo5YWYmRSUUUUHxVDMSTVYFa0M4UmD7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmoQVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFcloCPzIhazMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBaT0sQSAOQD4pSUQQMD4DZ2gMUzT0SjcYLz8TVlkYZjInVkQEMD4TTlsYbTMCPjYYc1cmTkMMRTkDS2EAQDEmQTMAYygHPTEIYzcAZ2AATTEAPTIVZkomZ2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAcz8DQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE3SUQELj0DPWcMQl82YjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGdjEZPlcNUjIAa1UEZyYRXkb0YTErTEIXQkYUZjcUMVvxaFMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGUFcjajsGYUgMTmM2Q0EYQEYQTTQHZDoOZ0bwcUgmRkPvUmgVUjk3aD8ZYGAXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPTwZVFUXLkELdF8RczcWZDIFPkQNUyMPLz4mYkHwXVQPYmoNSVMjSGQlUS=ySTIUb2kQYjctKyYZVTczQkctUmIMUVjuL2MqZVcuPlkwUxsYQEjwUjgRSzI5PmYBU0kHKyTxbzIXSyQNM2oMbFUgJykNPzgDK1kWSSUxYj8rSlcTUjoDUzIpPjM2VDcsK2IoMj4QJyIGXTc1VkM3RGAtLigXRkcYdEkUJyMMcjEmSTIAPTcpY1cFcD0IRTIgUDElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUTwLGkCdGQFcGEpckQrVFf2aTI2UF8ISD4WQWc2TlcYQEYRLFcBQCg2TEQAMzIma2EmTmkGM2j3PjEQRTMMPyA2R2cYRTs2VTIBTUUHPVcEUzfxZCAjRDD1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxSmcidjk2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0DNDcALUUjRGcQMD0DVWcNRzE4azQCQzwsZCAjRDD1SGj4ZlMsc2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMJbzvvYDUQLDYlUTgVZVIGaFoXLD4BSUL0ZlMsc2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPUYBY0UwUlcyRDE2TT0Ec182STQidD45USIMTyA4STMYQzIobEcCc1UBYmcQXzQBbls0bDgscFD2aGUISF0sRh8rb2EtZ2Uudl8zMifvS1UWTGQ5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQEcz45Z2oMZkU2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTb4ZSMHc1ILRVfwQEY1ZjIkUlUWa1MYJ14JZlYmYl71PjruQyQ4bFgXdDIQJ1I3UlkyY2kYYFYSQWMPUSUHZ13qVjgkLDn3aCMiTSgIcFUgMWL0YjIWbGT4cEPuMTwmL1IPYyI3YT8DQDTyPicmZkYjZlERcicKQ0oGbUQURVQlLEIUcVQGZjsJSTYzSEjxQSEBc0X1YTzwLFgKMyksalzvbT02RiTzT2EgZzY5RCIIZiAgRyETaDglPTo4TiQ0b17xMlsGST8JPyX0RGgxUkg5LTssbFMYQFc1c2QEdkkwa0osYFQTbmEWZ2MzNGkDSTgALiEiUWYYJ1E3MWIFZicPTFDvPWAJZVT4S2=uPzwhcFYTTD4oUV43XV3qaTkpLFTzdDU3LlElbyI2bDcVTEPxRzfvM0HqTiAqcTsuNTr3aj31JzEpaEIRREoiRjoBNEcnSDoWa2gmYzUhSTkIPjY2RTIAUDHwSTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUEITDI2PTMIPlcJR0EEPTEAPUYYLkkJSTEqQzISbz8AczkgPkEAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEEY0kBdSQUZlcmRV8uPmUHc0b3bkoiVFEvdCfvMEkCSyD0YEQodDQGMVkKa1YZZVcraGozYigyLVQodiM3VV0QZ0kMMDMWKxsHL1jyRlD3XlwLNGMwbFPwUh71MDYwSkIuKzYiVRsUUlT4RjMKPyInMV0jRjoTckEkZR70cyQNUEcBdV00ZmMPVD0DcCApciczJzg4Yh8RajIDXWELazkxQUg0YGcKMzX4VTkDZ1YmOSz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3wNSf3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9XjoyTBsBLzTwajP0dFMuS2A5UVvzRF01LlszQmb2SVcILD4ANEIQZCX4R0c0UFD8bVjuUkMYSFY4YDMGbkgZZlU5T0Hya0ARLEEwbzYhMWghXlIhXlIOZlopZmIhXj84XlIONCcEYzkXS1bvRSIOLFomZkEqTVcQK2T8ZDIoYy0sVS0VNFQOUlEGOVY4Vj8pZlnuQVQJXhshXlHqXiUhXlIhXmMFXl40XlIhaFo3dCAtRzcSdTMxSDcpSFH1PT4rZFLqR2LwJ1cWXUEgSlLqYCklYjEgMW=4SjIhaGLxb1HxLyYpLSI3L1IUb1kKXTrvTz0nJ2UmXlz3M0c0RDHwTxsjNVMDMSY0cD4HVmXuL0MFOWb2OSM3J2ELVmIrUBryLVohPzgJRSITbyIUPiAPTzUIbDghczf1Jzo1dmj3Thr0STwLSzowRUYERVQvJz32cjo4ZUQJRTsMNDMNc2MBTjYQXmUiXmQ2YEAHSV0WbCcYRzX1LkAvM2IFbWfqRmEQYD0hdWgycDQTRmUsQ1EWVWMmcRrybzYDNUAQTVnxMTEuR1ICVlz4XmgYUEMiR2kSTDoGTCb2RUE0dkgUMzcJMjQJNFMZRlIAUjgtRGP4SVwGMT85TCP3RjowRmDwbSAnMGDzRib4dVcETDQVTGgmbyEgMmf3PiUwQiQnXjQhK1z0Zlk4ZUL3MyjxQ1HqLxs3ND8yLWf1XkLyP2oFLUItTj4wJyD4byUUTmcjTh8hRVMGbjozMGQrb1ItLSQBX2UnTyENSkMtbSIBSDkNRVMhdFwBdV8WRFk3dGPqNUEvM0T4aD33NEgBa1IzYEEObCcDTVwsR0EhRFIARlYNK2cpRjvuXjItdjUBTjMTaRsIXyfua2cRa1jqSmYtMzkGdD81UEoFZzgFLEUidmD1TzwxMzj1Vm=0S1kEbi0qJ2kwLWIhOSkGREg1XWE3PVkqSDovTzUyQGo4LjoKZFYYRB71QWUYbCgBXx80cyIJdGUTUl78YzkoRWUEM1YvZ2QGUFI2cWMFLVfuL2U2L0Q2axrwYCATZVomR1w4aTPxMWIhUBsyXzY4dmbwRicJJ2EQbCTwdjv3UmMzQzoSL0cvSTPxZjUiRlEAXVgEZ2kLNWDqY2UOUV33USMpbjnzKyAvRFIhMTUEZzohRVvwblsxZ0AQKxs1bSQtdVvwMzoHMmovX2IuX0QBTjkERUUrRjEyazk4JyPxX1jyYEA1dToZTFYHLyHqUV4UT2ghPVgIT1INYjUjbDIMMF8YQEITVFEPQWMVLG=qalwEMFcPZzoNKyDzXjn0Zyk5RFY2ZzvqXyUuZEQwRUM3b1IIUWn4MD30bDIDb18SXiDvbl4SS0oULjk1bWcuLjYPUTsoVSIDXikvLDEvPk=wYlQhdlMqQhs2dGfxX10UbT4yMhs5QTsNRicsYmPxSVI1VTTqXiQjYz8UaToIcB8rNDHwbycrajMlYFgUVmLwQUUMMEkzcV40dmL3Mlk4YjYISVwJPSQURET2blQsaiIvaSMARDbvQCkUdEA2R144J0gUXlQlTDMTNFItREH4ZSgSamgBXTwzUlIYRS=0RRsqRVv4Y1s0XyUpSTQhTlsUbyQvZyEDUyUuQx8gMjordEcHMDHzal7xLiLzUmYuNTjzaiP2bDn1SSHqbTnydjshPzULZF0PS10zL2A2QGgJMigUbDU5XjX4b1wOY1oNa0EQPSD0XikzXjMJc1g5NVv1MmouXl3zcSENUR7qYyk1RlERRCExRScHbVI3ZVshRTsxJ10BUmEOcFv2bF4vTWoMaUMWTTbzTzggQVcOQlE4X0oOMFHzdmIFJyA5LS=1TCgNZSYzTyEvax8WYlIyYGcRTDQWbGAVSjUibjo2UTIFRWMWP2YOSR8ILUksdETyQTcVVTcIVWQybGYHaD4iVjMuPV0ybCTxTmghTj0RZTESZ1kxcDs0X2IQclr0bT32b1wYXxsxayIvMSQET2E4UyU1bVYRSzkBUEUyMGMicyQwND4hTmMlK18IdBr0X0YLPlXwa2c5S1IXRWQmMUcRYlojRjryZj3qTEMEJz3qM2MtRjUlK2fqdUn0R0kKUWUgZCQiMlIsRUjzbGg3SjPuMD4FQU=4ZjUQL1cvblkiKzzyRzULPlIoLzcOXkn8NB8HUmgSZigZTDwCLFE2VjE0Zzo0QEUFJzo1aVchX2krLCYHbVwwJ0YVOUUMT0LzXlwMdlQMQTI2ckYEZTkZdiM4LyTyNDcJKzkDMjE4Z1vvUjgMOSYrcSUnVUQVRWE5VkYQMzcpb2YUVGI5MkAMRjgKZCEhQlkWMmL4bCD4Zzz4LkIoK0ABb0oJaiQJVTQ5RiEHLlILbygSRjoJbCEobT4xT0ALTjwMMEQmMiUhUToPbW=vLTIAaVIsbCD4MF31L0I4OSUycFQqb1kyXWQwbjUvVSAuJyg0dBsEcRsPPTYHc2AlS1cNc2EZZSErXiIyaj45Sz4haGoyL2QvaSgBNFs5dUL1LzYnS1nxK0ELSm=uQToubyIHQDEKcRsYPWHwLyTxdWAGTiLyMF4scDnyL2kOLF4vUz40XiUMRUkFdSAWSUUAOW=8aFEyQlIRYmk5bSQKXUQhZDoUPWLwPS=uXlMxNGcnMiUuTmEMX1MUZlIKdlkhTiz3YiALbBr3QjsqURsmcUEhaRrwdjoUbFEwUWY5OV82ZVgEa101aFgAZWQJQGAVbUD4cTo0Pmkgbj80U0cDQCkIRiMgLCc2J0IHTyLqZSMQTF3qXjwJcjoVQzIPdD4BXmoiTT3ydj00dkAPK1k5NDIudVjzZSUSMGEBRjo2dF4EQUcFRF0IMi=yRFzxVTEqLWcOcCYVb2AobDkNTSUgP1jqYkoTaCL2dGfyQ13uUVILVUMtdV4LLWEwb2o0PloVXTjqQikUTjEVZDQURDksT1H4YiUJb1oGPygtSjwPNWoVVGoxcyAmUWb0ZjowTiXzZ2YhLSI4Xz0uVl8uUz71RkkjYBsxRWkSK1LwTV7zcVn8bCE5Y1kJL18QMDkPbz8vRWoIYEEwTmcWaiAtYiMyRjITUTkrbWU0XmArb0ARbyEZbEE1PTcHbSL4cUPwXTMNX2AFcigQRzogQ1sOVUAqMjotJzDxajvzOTs3LSMrRFIIZzsEXzQgZ2TzNEnzdGYgdUH0byPxPkYIb2DxZF4RPj03QiYRTVbxVCYINVLyT10KZD3uNEMTZV45ZD8pPTsJQjQvNTgoLTc4YGM5amgsaCgKLzISPzj1aWEtR2EyNGQIbWQvJ2AMXVEWb2IFdlYLLmbqYFIhTTDyRFMDcmUEcGMALBsHUjrzNScSbCAPRDr8cEL1K0X0ZzwBNFwyLWEiMmoYXSI2cic0UDYiVETzUEfwbGYNTDYwbDX3cV8QSDsOSmQFYFb0cjI5LF4DK1IpK17zUUIEZSgZZ2QYZTIpTiIrOTsuazwCciYAdFMMVSUKdkUvNDUgaTDzcTcIZC02U0MFbUUFP0cvPWT8bGPvVVM0LTwzNS0haFD0VSz8XTgwa0IScic1KyM1QSb8VUEHUmcBSGMuJyksbjgxZ1I3J1sUcmDyS2UndkAxa2AsTD4qY2MKaGUwXUfuU1YwPSUzbyYKK0ECPmEZUBsNXSkAaFklXjYCQWb2LF8lNBsTNTYXUTUBRFwwXlYLcGEsYlMlaWTwMWEuJyk0ZFHxRWgMSDoPbSkTVkEnSWg5LFMATDPqdVYEcz0zMjU1aTImLyEJRV8HL0QUdEALQjMJTCQ2RCcVcC00MyMsJ0HyRSjvNGfqLyX4RTT1czDwQSYEOScncl4ia1sRMmMEMEovMlMDTkAIaWAHbCY4azQLUV4ULWoVSjguMCIAYjfqRkQLRmkJRlsQUy0pTSEOUVgRbVQAPmoubVrqdEMvaGUXMCAsP0YuPV02aFrxdDknLjgoST78a2kULScUajQSRTUVRUYKPVoyNGT1b0IyXTswXlk3JyL8ZTD8Tz4GTWoXXSIuT2oFRzwPRC=4ZCg1ZmD3P0EBPkoKPjQBPkPxdkAOXWYoXjjzdmAIXjU0QWMxUEk4byU0aVkJZWjxcGX3SUoSQmA0NCMgMkEnTiU3dmkja2AzYCYjJ2INdBsDY2MyLWn0bUA0RCDwXyQgdGkTVCMPMWbqSyghPWYtVUQFXUQoLCbuSTzqUFwyXTQsbDnvcxsHTzsvLDjuLm=1UmYJXiInYGQhaVYIPR8rUGItTjoVblMDUkEANEATXTQvR0cTc2nuVmP2RSkmbRr0XzU3RljqSWk0PiYWQkghdTYKbSQmMTkOUCDuUDUVVloUbkkldT05LzQLciAmVB8CRkY0TFo0Pj7wQWMEMlLuciMPTDgobyAZLlIoTUMlaDoELzUUdlwNZWLuTj8wZGXwLV0qRS0xSzsgaVz8aV0lQDE5PlspVmMPaUknTGUHRVv8QjEyUkTyKyIrSx7yLTINQFggdiAWQCAGL2cwNTkzTz4YUCkmQjMXNDU0SiIwb2clRWAtRlcBSiH8UWQsQTMUQzwWdGPzYDwNM0kCRWYhRzoDNDQgYFECP1EuLToPREInXjbuZSQ1QT8rbV4XSznzUzT3TjwZMEIBYj8vaWIBLSQNLDwRbkotRVMXPSMhaSIjTiYEbSQ3Pl8uOSARQ2UYPyYUOWo1bCYXLV3yRF8yLlwzJ1DqXicWMDQgR2D4ciX0bRsrLCA4dUgzQ14pXmozJ1soLGgzb2ABMD4PKyU2bj0WPT0vYyUXMB8JNFXvcTctQFMtKz72LCj3QEQIX2=zUTYXLlMnU1I4ZlkLTmQva0UYciImMjnzZEkNSTU5Xl34RRsRKyENYz3vSCH0MlIGZ2kLTjoibWkHNGMVJ2gNVD0XSGomRTUsSyjzSWfqbFkKM2AFSEgvSDgSXmglbmASRCghZzcwSEMWNFH8JxsvRmLzQUIvMkMOUigVTSfvbCMtRUMRVEfqXj8zL2D3SDohQkHwb1b3XlkCX1YqVULqQCUxNEA0T2DyZGgQMmbwJyU0LjEncSYIKyciRSTxdDnqVGUhMUcvXjkZJzgpX0gNcUXqSi0MTiAhYjQya0PqTyAzdWEBcBsHJyfwRCMRRTUvcGkBTVX1KyMndSgDRigIK1IhbV4gLWkyLmc1bCchRkUEMGAXSCDxSzcvJ2g3dTosNGEUVUQBQSADVTUQTCYnLFjyQWkELkIJbUEJLVsIRV4JMjnybFIycz0RRTIGcDojVjMhLygSKycMSUAxamkmbljxcyP3LTzwczLzbFj3RmAyZEYNXmAXZzMzXyb3OSghUVkuLT02ZmgsYzQIRkMAX0fyTzoYcToMQUQvbEj2aVIOb0jqUmA3akERczkQP2g2XTwKLTgzRScPLCHqcz0lXlwGSiMBRFcha0MYSjn4SWclSCzwMiAJRV0IbCECZjnqL0IXLEgWMScpX2bzU1gZXmb1XWgHLCgMX0M3bDgSTSA3Vj32ZUAObDLxTFIGZTIhLCMiRjswVCAGMF7qZTPqJzMBb1HqRy=vNSfyRR8WbGgXVEYNbCEnXmMlbTIDVjg2aTIhLCAHYyAQMDg2RlcUa2nqZUIESyzqLSgCPiIlYz3wdiUydmYicCTwMUEiRknwRFEUc0f3ZjgrUzIJRjIYXj70UUEyP2ohUlX8RTU4ZT4vTEMQMSEDNCcSLVMAQVMIRjz4cDUucigRaybvKyMsRTUuQTYpNCgTZzoUZCDydWknUToTdj4RdF4IJzsUPTwSLDYYR1QRaFctRmkHPmYFVGAUTV4jREU0SlMGU2=0TigUTkEnZyUnSVYybUg1LiL3Z1IRTCAJYjojXloBUVc1c1sAdFIwPWDzb1sHMVr3TWEycmEMdmYKbSARJyT3X0EZZxr8QjnqZzf1SUQHPmf4aykBa0ovaiItNTz8aUEEaj0jM2kUK2b1UlrqdWkjQVwxaiDzZCkQcmcqTSQHbTkJRigEJzkvRTD3YF4BPlkRMS0vM10ybUIoPWo5UEPvTTsFZGnzJ1j3al0jTGcDZ10ZTmEQR0Iwdmfqaigna0MPcyAqaVEPbEEwOVz3U2kITGb0bUEHbDoPUxsjTSkrLDQpb1IrXicJQSYwTDoCblgRRVLvZDzwYkAYSWDqLiANTVYBRGL2L2EDSDLqLkQWTlIpMVQJZzXqZG=zJzj4VGbwXlkDX1krcVsJajj3PlMpKyI5UjIBZUMoXkUFLlI3MmEhQDE2Lzw5MDQhLGUtPzMJbEYJUDkUTCYhXkY0cBsSMm=0XUgKRmD3Xlv4QGPqTkMhazDqQDQGLTklXkQHUEg4QSUUT0ArXUUzamkRXmEORz4rLEkqXWovbFYOQGQuLjkvSjEXPmITNW=3Qx8Ka2chL0MMTTkIQSclXkQ0XiEVMl4XJ10ARWHyRRsha2EkYSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LS=wLCb4LyH0OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4lLlDzNCMiLSP3MCjwLVD4MFX2NSYhXiAgYSD3MSQjXivuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9XjoyTBsBLzTwajP0dFMuS2A5UVvzRF01LlszQmb2SVcILD4ANEIQZCX4R0c0UFD8bVjuUkMYSFY4YDMGbkgZZlT7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市发展和改革局            云浮市公安局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifyLiHtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyLzLDXzPTDsMykFMBzzPyUEKTH0LDTsNDEELibzLC=2PyLxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn0QSYBKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=1KSD3HCD3NiH4NiD0OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEU2oCPzDvS1cAczkBPVcITDI2PTMIPlcJQ0EEPTEAPUYYTjUTSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DPSUMZkU3SloAcz0DPlEFcyA4STQEcz0TVWgNZjE2STQBXT0IQzUMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMkIhUyUkPVoEYj0BLDcALUUEP1fzU0QvQmQhaCQCUC=4ZU=wTz0VNCUOVUX2Mlj2MVMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGXjX4UETwTVIMTig2REEYQEYQTTQHZEoOZ0bwcUgmRkATLjjuUjk3VGoqMVgXcmELclw3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQGkhSFM5TjEHKz8Yb171NV4DYWLzMWolaBsEP2YPMEQoR0=qJ1EoTTYINTgyYicXZjQvQkUvYGYqSRsTbkY0c2LxXjUGTV3uPlQSbTwJZD4mSWUpcmUmMycNPmQCVjMwS18hLCP3QyAYPiM2cz8BLDUnLWUKbx8NTmAJYif1KzIJZiYJP0EWU1YLczIycCXwPlQXa0khUic1RiAORlf0QGIHcVMxcTkZbmY3TTkDPUEAPl7zRTIhUDMCPUcqczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjMWSFUtMUUmYzjvViAsbFcpZUkGbWAOVV4DLz0EVTcALUUjRTEQKz0DLGcOc0kKR18EX1g0NGYATTUCPVoAcD0CbzcCP2MGPUEUQjI2RTIFZCkuYDgRcz8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkpXzgMdT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloUcD4TPV0BY0kwUlcyRFcXNDUHPWcgMTwwTiUxU2T0XlkCMWAoYiUhR2=0SGEMMjwkcj8TVFwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWgNQFc2SmoMdj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPlT2ciLwZyMVRzgFSSkPQyUUP0AhMVotciEVVWQsPykNTkUOQB8oc2TuS0kscWMiMSPqS1EqbkDyb1ESUT8xXVYKZ2QDQDYMQT0OYWI1XloqKz4NVGfzMDEqZDgFXzfwR2okYVYgT2UhM1n4YWIHXjkvQCgyQVcsYkkNYWUnRVnqSj8YMGIDYTUscycCPzEURyMBbzrvTUoPcyApbFYsbRsKMiAhSR8LXl4qZ18jTVgPdDQ5ZEYjKyXxQGkQNUEubEABQGQ0MGnzK0UDYjMZcUgzRikkSFkObicIT1YqMDYEU2oPL2EvZjcrZ2cFayksSyH4M1UoMBsrPxslZWEVNCgWbkQmPUAHdSkrUVv2cEALbF4tPiUQcBs2VDYMLEoUaSI2QR7wbTwkcGbxYCUiXlTzbFMnSmbxMUQ4RFUITyQ4MT44cloQZmnzc0YAMzDxJyAwL0kwOB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXwY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmg5PzMBXz0CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSMMQD04VkQmMUoWVlwNdkk3VkQqMUkWVWoNZj4rSVonZD4pVloYUDzwSmECPzIFNGcmY0IhSTkIQED1PTQAYzUCPVb3RDEARVcGPVsZPUEAPTEBUlgETj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0DZ2kNUDTxSTQAcz0Fa0gDUDk2SUQAdD4pQSIMQDE2STYuc1cYTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUH3czgQVTQVTUEKRFgZS1sWLWUXYzoPUCIIK0YIdEg5ZyUnVGYwSGYrdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oyVCENUEYBb2gHdjEjPlcNUjIASVUFZyYRXkb0YTEqNUAYZikUZjYlS0QsQlTqa2TqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEPRmMzdj4EPVX3MVk4ZmHxXz31dlotShsXMEEKNB8nSzkuKyb0bToAUVnvYWfucFUMS1sVT1vxJ0E5MT8zUycCdkoyTUoCYigFLTsub10ELjE4Mj7qMjQ1byAGLDoqR171ZGYTZmchTlcHYjQAMDgQTzgWMGE5NCEGZ1vudmH3QV0Pa1sJPkoZNGYAQ2jybkUFLVUnZGQXcSgtTSQsRFsOb1T0dWTzZF00KzYAYz0BPTEGZlcmQmQMRTkBXUQAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURkkzMlYrTzMAZkItT1EsPz8JY1EwZyUoX0Aic0ImVTQVTiAmPjP3c0ATPScBY18wY0I4Qyc4NDIATTkCSTLvczs2VTkKc0kBPkEURDEmQUcHLlfvYDgAMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLj42X2oIczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkTxSkLvLT0CVTcBZWAWP2ckPlY2TVMDPmIqcWAHaWQgM1w0RTwsaTnuaGMwals0a2oucCX3MT4kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQSAOQDDySWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEFM2TuYkcTYEUuX0U5LCghaEEINWYsS1TuUkYoLkkLLCEFTSQPJzwCMyf0ZVD1dGotZiP0bUMzQFU3bDoQMmQvNGESLD0MUWcQcyT1cSk0S0P3LCElRFomP0MEX0Y2YkUxSiT0NWAKMWY0TCD1b1QyZVsPdWcSP0n4YyD1MjUoTCPvMVoobz3zT1IDbzkIPkExXzc2bkIBZx8DTz8rJ1ExMGIxTmM5NGQ0YUMSZCECQR8ETD8FUiLubkkPRjPwP1kqNDUOLicpTFn4TT33Rlz0YSAtLSQ0RSY1b1gJJ0QmUUIhSR8kbV0MXUcTPUcpLkj2XiMzMjwpMkULMRsKbEg5dFEzSzEANFYLLkYSVGTvNGUsYVMHaDLyMzIiUWoRaEMhXjETK0cucCXyQEnyaGgzM1krdTTyQFIrTDkjMFgLZjwqLzrqSjMPTFoBUTQyQFH2T2IjZV83Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTImRjcQQTEAPTEVVUIEUD0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYP1oKS0PzTmMoMDn3RTvqLyj2Ql3qX2I3UmAuPmATLz4Tb14MYCggcFv1Q2b2RUE0Kyc1S14vNV0SThsuL1gGUCL4YTPqMT0ZZmfubRslP0jvM1wPS2goUjY4aGIhTz3vTVg5SjIXaSf3cmoKLjTuTGA4Z10NTEkXdVMpbUUsRVcAcSjyJz72aEc4M1cANWDxQiYSa1oCSD8UalMQbz4KdlItVDryLCcsbjoiYyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiH7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyLCgGYWgnQ2ATRDsqTV4wTUEQTUEQY0YVUkX0TUEmXkEQYy0AMlcCVFT8P0U3OWARcls5Mmn8K2UZZx7uSCzuLSkqUFUJOS0LUVczNCcmUkYVQmclZkEMTUEQMUEtTUEQTUEKZ0EoMUEQTWIVbWEvZWM4NFIUMSY4UiYQSEnubjwMVVDxVWE5bC0nZFQYSF8FcT0UJ2kzQC0MSjYOSGIQSDICPVUlZlTqaloCTzsPaFfvUSEXcT33PjfqZkAIX0YCaCkIZVEBcFcXPl4HT0EFalohRVIAc1X3RlIgPkMhRUM4OV0iZkEGYGoucWgpKyYYKyH3OVo1LSErPz4IZ2cWMD8QXjkCLScEbkQLalgnTFsnPygwRV8FdFwCYF4LZWYsVUMSVRrwM1YKSzkiYz8uR1zzNFjzUSYWYTMJaVQMTmQQXmouZzf3RV4uXjIKZWgVNEMMSVohUlgQMVIwNDM4ZlwOYkkDNVfxQ0EzSzEETWb1XWDzZDL8a2P2P0j8QSkLZDMuUToiQCgkVVUJXkEidVMZZEkGRyHxaiAUQVMnLlHqRGIoTTEMZiIlLFMXTToCPkMjVUooMlXvbSAtOUkwLEX3STw3YzEmQmL4ZlnuZkgkUF74K0kMPkjzbSgFY0o0YSQCdl8pSGTxc2ooPTw0QjsXbyUXQ0AMT1QHZ1ogRzcBajMQRkMKajr8ZDMuaGopcz4EZiApMTTwblfxSjgkalUMZiI4aFgCbz3xQjrvSl0jdDkvT0MkSmcEQDIEXy0OTV0XaT4FMlIPR1spP1P3Y0IXSWfzZVs2T1IIdkkQP0LvZjj3XzwSYVotSSEzP0ERbWoNZjkZbTgkc0EZX0MpNVsCUj0rbiI1Pz7zbWU3aVQgal8mTzsHZBsDazghPUkCVSEHcV4oP2T1bkAhT2gCdCQjPmgNbWUURDcLQ1oLJ14NLTsQK1Q3MVTxYjoSVDr4P1QNcTX1ZCjvbVfuaUcVR1UVRGYkSVECK2cpUzEtRD4CakT0QUItZVT2Lmg5SUfwMlD3cTE3TVD0dGkARUkRLEDzTz7wYyUESSYxTDMCYEIMaFbzY18OYmooXlURTyYCQDgSQD01PkEpMz40Xlj0R0YYPmQHckguSVUndiP4SmoMPj8uPjXvXiAQYToVLFkvcyIzK2T2Xj0iQCHuRjD3TiAYS2UjOVEpYmMBdjcDa1oxLFIRZFQAQVoOSVYJU0khazoBZD8HbDckLD8wSVsQYjwBREEHa0LzLj4EK0gxRz0wZDoFMFQQXzEAdULwSjwLU10kYE=1UB74YmExdW=xT0EKP14HZUIpK0IJQ2AQZkYQOR82RGYRYWc5Tj4OVSf3VUAIZCAyQEPuLSkINTwPdmUgJyQpNWUMKx8YJ0k1QVEOQWUZayA5MDghQWAMPzfvT1g5PVsLbFQySyIhRkgNdFruS2chLGgHLGctTEkRaVoGSVj8OUX1ZWYBQyzqLmYvaCc3P0gsYV4tP0QtPzQTZFInVjsNclnvP1IzUkEsJykRJxsRTWYYazgNMT8EZlMQQzYhcVQQa0QFQlMvTjn0b0kyc10KRSY3VDMlSmX1LCXxTTspLlQQbFgSUCgFSickTTbqc2AnRj02YTcNLjf2VELxQiEmSyAnMiYMaD0Cc1EyZGg1Zj85MGEkbD4HMCU3VFUsSFU4Tj8sRjwmYiIUZWAuNVkZbV0nK2cQLUALOVoBby=wPlM1czMNSj4pVEghRkjzTFUiYjf1bT4BRSYvaTsMTGosZ0EBcjUnT0EOaSIRSUMqQykRKz0oRD0tZyz1MDMOKyETaD4vdj8MTj4yUkkxbED3bSUjXyEyZjkQLkkWPjMZX18lTxsQTzMkOVQiZi0MYV0MVWg0cEAKK2MqQ1kATT4MbmcyaVkPPUEEXUEXZj0JczwNczEmQyDzdCkZLWPwPUEkNV4QXi0CXyg0SFwRXmgFXSIGVToJVmX4VTQVYmYXaD8BSSkAcFwpS0UUZkLqRFwickQRcFozaCAYUTgtTGcyRDrvPzsPcEjxaUDwU2cUZ2UQZRsPNEMZVUECaVgMZmMtdSkIaFkJYFIoRFQHbWgOLjYJZlXuXkMBVVoNcmQ3ckMWXTUXYSIlcSAxLkDvMWcMbj7uUUoHdkQSMTrvTDIBS2M5LFspLDkyY1T4YTszcmMTUi0qKzo4UmcDUmY3bUgQPzkITzoQTFvxXWnxc1s5R2T8VTEnZlvvSiImUxrqP0MmczU5XmcPRz8pSTcJdEEkcjPwYyYkMVomVGIIPlkhRVcSMz8HUGECLlUHRzwtMj8qPk=udEQgZEEPbDIvRFgJVVPqT1UVRFUCZCEEZmgrRFkQb1wKM1gQdCAubT43Qkg1cyTvMh8CYSXqa170R1IXVl4oMFIMPx8sR2kiQmcIPT4NZD8scjsKVV4LX1UrOVcVTjwFQ2AKUWTuVmUMYVUGSC05bjIMPzMpa1owYWoyRUkKPzwwbDQIRyEYPiUjTUkwYmgLdmcMa2YhVGQSOVoBPlQ1RFswTWIlSmkIaTsxVFUxU0USLDc5dBrxVkkiXj0lVFcYSTsMMUksR2YCSV8CQEHuRTz1UzsPVhsyc2UIb1MvbTDqP2AnPSj3SVI5LiEQQVkuLjgQXlTzSjgNbUgRUEQZaDHxR1f8RTH0YzsMdGcsaFfuSlowSV8sLj4UPm=uZD4vcTgzJzMFS0I5dVUQLDwscx8kVTsJYl3wQUgIcmItYTL0Jz8AajIOMUIPVl4wTTwJPxrxSTgwMFkKVDwOZUolTEIQQ2ksMx8BZDcAVVQ4M0juYDkOSjcKZ0fzTzsgQ2YYakIFQSjwZj8yUD4FKzMZRygwXkM1LUAST1cEX0IkSmLqSB8KdEEJUGb0dlkvbVf8bkYnZjTzYmoZMEUMNGoZYz0QciAnTCAOTFomQDoKRWb2S2MMREn0NUQmTFQ4QmAvQ1IpQlsVVVIIdTcBVWAwcCPqVj8pUUErMzg0TWUXQUEtUUATVDIJayYBYVEDRjjvQkM3RTgPbDklZTwNYzMtQlshRlT2RykQVVkSP1k4ZmU5T1MiZiAKbDIvSz0UVj0rSl0FX1koTGksTUMla0gLP1zqMEU2NCIpaloqJz0nTFk2NT0BOVHxQ0ojMSg3RzEgcSUBZloyNWoiRFokbiUhSGj0UmEObSQGRWgmamACR1kUbTjvY1EORD0TRh8vSCEGc2c1XzkCc2YDSDMNShs2cj4XakokckA1bDHuZVcYRDMPTyQpRGoDdkEKckfzaWARZDIvQ0T3P0EIZkM0SmMWUjszUScAVmcTSEkYZlDuaUknTjzxPjQ1UmA3UVzqVmAQdikra1UKUkcKdGEwKzMORFEwT0AFP1cRTmc1dBrvcjM4ZTsoRlIkUGguVTHvQ0QMdlMxTUEAUjzvUUEjQSYYT0ckZjURYET0PjEDSSXwJyk1RF8lRDr1ZTMnZjUQX1UwTFgSVVsDMDgLNDsSTF8RbVYZShrzSGYgVjQtMF4DRCUKRT4BSTUKdBsXTWUPbWclP0oKaUnuSELzPzrxLD8AZF0QZzXzcD8MPloCbkD0UUcpRSQ0ZkQqQzsOaFwsSVItMFISP0YOOUMpQEDzYFoiaRs1X1slRh8DK1IYSmAMQyIkQVkBZmMBcFIsTGDxcWoFTUU1LmDzTlMSPicuTy0iVGbuXlX1cmopYDISR1QtRSYXXzI5ZEUpPWH1MWQXY1ERaS=zUDHuOVgNc2n2UUEDUz4QUyT0J10wMTb4TUEoTCQkVGALQTkyRCcxMToHQVwoTVYMYTDuZlw0Lj4VU0IGRTnvPj4nK1owNVIiXkQkYCj2TyE2Z1j8cSDvSmn8MTIjSWoQbCkNNET3VV8haVEpPzMUcycGQ1n0S2YZT2U1KzgYczzwaDsnS1Y0VCEqUlooTD4XNUYVdUQjY1buViQtLTIGYUQZUmoHNDQzQkPxMlbuQ2ECOTI4YT4DMjfwXlQtVCguSiYDZF0HaV7zUULvPlYQUSELMkAZVj8hdj0KTBswTiIkK1wWMzovSjr3VSk2blkKP2EOJxs5VmDqbR8CU1YUTyUtdjIYVkMrdiIFP0X3SkLvNEciOUMRTl8tOTMLQW=1K1wCPxsCM2gCRFo1RyIiR0U5c1oQLTT0R1QGMiAzVhsCRls2dUTuXTwFLFH8PTUrMFg1VDokXWoZTx8lTz4lLGHxUVfqVTEnaDgARlQLQTkNXj03QEQkYkMkTVEMbiQzTzUKQCcDQSI3ZF4Sc2cVcy0KVT0PczMYaTI2OTEwMScYMkYqRUA4TSUOT0otNFgRLWb0NVgUXjoBazwHYhsFXVn8UF05LUEnZ2MFbD7zSjM3cmAVPUANXV8yPjcYZlzvdT8oJ1gUZWMTSV8GYzgYc0HwZWgULEkQZmQROVgRal43YjUwP1IjTEE5dVoYZGcFPy0kTTr4YkYWYEfzZTcsVD4ZTzIKMjgYLiElYD0NXWo0VTIvZmowdTErP1L8ZTkAajYzT1gyOS=8ZlcoSi04VVUYMzQQNUoySjYqMDsKKyUERFIqa0ApP0okSFcvX0MiM2QJQ1kmP2YLLDP2NTc0SkAVPyQoVEYETzX8SjcgcD0OaEglUEcGTUk1LCQIMCUhY0IQX2f4MzUpYUEPTEj0QEYGYDH1RR8ucCI4PmkjUj73PSEpVWMDSkYsNEEtXzruXj0gQV8kXSQJT2D0bUL2Qy0jOUYDRCT1bD0HJ1gOYkMQTT30LEksSmcRSDoHcTkRUFoibGcxUl0ORUMJcjgAVUnubkIZaGY0TVURTTHuc0kSSGYjKy0DYDIsLikTTlEOTSEybCX2NTfvR2j2RmDxTWcZb0=ubDnqLUIhPiEvVFkZX14PTVXqLDMkSmEnYScSRGYYZkMXZyApLFMOPzE2YDENRUEHcFDvQmctPzHwMkANSSQMc0gLMSAKYmESY1QYSyEGMEEydUEARCE5cl8nPyfuUSgYTUcPR0MrYDojdSUSTGQGMDo2dFgBdGUHczoRaz8DMDcFLDcpOSb3RCAmXjgwZCUJRkEwcEcWNUM3byUPJ2INPzYnMEMhZScSQ1EjLkUzdjnqdSTwSDEHZEUxTC=3STbvPjURKz81MTIKbTvvQmchLDH3TjMoLDzxcWYRNDYBbTIVUmoQZx8NZiEwTT00cSUCRlcvUicHQigpZ17wZmAXdUjuZGLuYT0QVSkuNVkzb2g5YmgjdiApYj0oRycwbygkTSD1UmgIaEEwczQqbVoMMT0MZVMCZFcTMEgIcVoxQETzPUUTT0MFSFoOcGYjPmn0Tz4gdmUAK1k5dmYGbRsGbTIxVB7ubWopYGIJMT84ZkQRYGgFTUkkTT8xXWbzcTrvPzsKQ0EkZ1MwblggPyUJUjLwaiPxcVMybGYBYm=wPygKdGEBbTcyXkDwZmkMR1YlK2cmNTswRVsIbT8oTTL2TzMYU0MNNVsjPkQZQjzuZmHzbz0UZVcnVjMMMkgjZikFdmcxNSISazcSMDslTCUKRj0wJzMNcTX8TVkWSC=wMmUwVUYTP1oAZmY3cGM0SFcLTTfzdkkndkMoUzT8YGEiUkg3ckgQdGgNK2IkRD3qR1MCYlr2TxsWcjMKalQoZlwGcVoodFomRzQrUj0DcVoCPkHxPTkWYWUPQRsQMjgQSSYsQknvQzgEYlsLLDIlTkIHTlUwZhsxdkMsQj0WXkMpcUESZjIvLR7xVWAPK1gxVmMvLFn1NB7uUFoSZ1YtZD8mdT8BRBs2QUERYWcrUSAQQjsGdjQJTGUWLFUGUiUpR18lbEkOajgGU0nuZCI5cCHzVEMXSFMpZkIwbF8QLCEAZlooTWMiQ2gVVVo0RCIKcR8VJ2TuQDgBclUnVGc2TF4MQkQqdkULRUUPcyAxalkSMlUZVTwnZS=zPjEwdjszbR7wTFgPakQQQSUHa0YXSEAnRmISRWEHdEYSYU=4YTgoRCPzLDYsXkkzMEooa0f1SjYrPkErcz0PYGLxRSIsayAxbjMvVhsBVTYLSV4HQVgIU0EvdGgMPSP0cyPxYGIRRWY3Q0j1T0EONUbqYyUrP1cCUCIoaFgSRyUDbF8kaygVLWIiYjcxcDMLcFcgTj0AYmIHaSQJP2gwQEgiTCIKUh8OPUcWT2bzUTECcVIpT1cNbCEHYUH0XmMnRycHVTIGT2AHOWUhdjwgZUUmTyYyb0Mzbz85SyQ1UxsOK0EvYFQ1KyXvMWAjJyTqSGosSScEclf3aikUVUQXJyEBTD4GVlIFYCz0ZWYrdjH0Y2oNUDcwVDIMYEUwYCU2SSTuTCI2TCINMBsoK1wyMFX4aWMSciUYYlUKVi0xSSIQVGgAQW=0QkkNZWcpLGonOTkHTiAOURsGK10FZ1LwRVcOSCgNYWYObWElSjcWcUIRVkcvMVksP0kPU2MoZlEQcWkCQEQWTRr2RiYuMykMZBsARkQNdUMMST71bzUzYD0vTVYQS2gkbGPwZkgEYWgCVS=uK1kqdBsPVkkBZz4YRTsmMjM0Yh8uZFHuc1sQazkPP10BYmgEVEoMMFcWSDwMSDHwbGUJY2cpdVwTb2MOM0EJNTgGamIGRUgiQxshdkgKYDg3TCD4LjwHZzoRVkoiZlUuamMiZyUoPSEETGcOMkIqRCkyLiIvRVMvLVkqQ1kyaWEOJ1sQQyQobl8SbUQHb2MLQ2MkLWULLlD2MGfqXUgLdDcOYDf3SGEoaTwIQ0MvQT0IPh8HPRrvQkYQPzQ3SVQiYDwIbz4McyUpdj0gMjwnbybvaCU5SDklXjwlMygkTTf8SFkQYykmbjwIXz8gZjzwazMANSQuX1IFR1ENQTITMh7qRjcFVCAFSiH8QFoLcScuRz4BOVoJXmE1REgmR1ENRkErYV4kSEb2TWgLU1oGQyPzLkkvYCINU0LvS2oYMFgzazo2Ml0tRS0pYUI2YGU5Vh8CZ0oXYS0IT2YwK1zzUyQERjkkaVQUSz02ZWD4VScjMD4EaD02dDoCLlcgUEYLTyABTzUnP10rdUEsQVnwc1MYZDIsSDgsRToCR1YET0EPNV4MVi0JaWPxLV0DaToRdCIpazkJTVgrVDMnTVQvYCY0RCkKSVn4QlUnVWMiTz4LYEISZFISZyf1Sj4KUl8MdF0XSTgFRiAFQhsxMjoRVT0MLFsyaFn4bjgMViIiJ2gHaUorbEYFNScvP10lQ0gZPkcSR18rbjInbDQKLB8vZC0RRFEkYGAKT2ATKzLvPkgRK0MrNWoUPmcqMlorVSIBP1oMMFcPUGnvdjsQRCQKSScJSFfwST8KY2IuSTcSdSPuRFopOVoORWMVP10hMVnzOTsYcSktMDIsNTMnSjbuaTsEVFEvbmA1MGErPh8ySmIkZTQgTDUIaEDwLFP2ZlLqdCgSUF4oT2YkT14KdEYNXSc5PzL2ZmM3cVMvQSf2TTrwTxsQbFUUZlEZXyAUVGj8aWINPVMDSGoGdiILRFgWU2kVUlEHaiILcGIPUTcuch84MR73c1srR0MrPlQkUUcoRCkSMF44Xl73X1wWYEEBNTgTZikrSEkiVVcYUUMVTxsTVFQMTT8HaSUBX18zMTs2VWcxTjMvUT4QcSTxaUjvMWYycDIsdEMUZDMgPWEwLD0SSUE3RCLyOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLCDzNC=2LyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OibvLyIkNCkkYlT2MiEkNSkgYiL1L1TxNFD1MlMgLyT1OB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyLzLDXzPTDsMykFMBzzPyUEKTH0LDTsNDEELibzLC=2PyLxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS4NUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMeTxKuWxsRzusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP08SHt8eJ0KR90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=1KSD3HCD3NiTvNi=2OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3xNR3xLyvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QC=sLibsNCfsNCfsQCXsQjP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLi=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUXQDMCPSASYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZzMEYzUAPTEAUl0XaTQMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0TPWgNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQYdD4pPWcMQDIgSTgYdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTls2QmcYQEYQTTsHZDIOZ0bwcUgmRzH1ajTxZkURcVsFdDEMTSA2P2cYQEYQTTwHY0ITNWAUTT0RZ2cFc0kDUkEQQDgnPj8qUyE0VFcKPiYtQSIpUUI0ZzY3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQPx8EZmk1MFoZMCI4cFnwZTTuUD0GMFQENVInLFrqRkUGcD4QS1MuRz0VUGf0TFfxdWARMVwrcBswXzwUY0UHMkotc2L1M2IZUikCR2kPSzsFS2H3ckAYcTkVRCLuTSHxVTs4cVU3dVgpTjk3dWkuXWYIPSYCa2QtU0QJMyEsTl0wZDMVdlwhZzj0cB82diQRS1b1QDEkZWXwbjQ2QVsOR1syK1M3aDv4RjUSczkDPUEAPl7zRTIlUDMCPUgqczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjYGLDk4b100NF4OXUURTCgSUTUMMiTuYVQtbD0EVTcALUUjRTEQKz0DLGcOc0kKR18EX1g0NGYATTUCPVoAcD0CbzcCP2MGPUEUQjI2RTIFZCkuYDgRcz8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkpXzgMdT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSmoYcEcDPSIBY0kwUlcyRFcXNDULPWcwMTwwTiUxU2T0XlkCMVIwXyUYaT31SFU1MUo4YiUZdWb0SGEqMWAoUCULZWP0XhsDMVESaiUwUygMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0DYyMOQDDwSjQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPWUUalQPSCXxQ1gAb14DZ1wsTCH3RyTyMV0vT2YqaV8ZLR8uQicFSS=2LTkiUjHybEY3T1zydD4gRT8TXTzwR2UJRSIoazICSkcnLDQLXiP1LFw4Y0Y5dTUCQDk2VV4vbj8oZz4gRSUBTT8TU1MtX1cqbFc5Rl4rXz0SSkLxNSE1TkMPdTv4bUEiSEH4Uz8saS=0XScRLS=uazD4Lx8Eb2Y1PToJTDYSQCLzTmMGUykNRz0hYj4iJ1ctNWHyQzY5Y0AGY1n2cDgpVTEmUlMENUHqaVUFdEYWNDolajIPSjsuPj4nTlkjZzsPMF83RlT1bCIwcCj1Tx8KTl7ydTk0Sz8hRl4jT1oEXlgpP0YuTiEDPjfzR2YqcTwMM1ghNEL2L0nxTUgXRD8GaGYFM1n1QmcBLzYuSSPzJ0kGXjUAUl4CVUcjYF0FZzEPYyYhbEImUDb3Tlg3PSz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXwc0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmkDPzMBX0ECPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPWoZZj4nSUcNaT4pPWgYZlM2SmoAdEkpRSAMZjInSVojZkkpXyQNQzTxVmECPzIGPWcmY0IiSTkIQEIKPTQAYzUCPVb3RDEARVcGTTkSPUEAPTEBU0okVT02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWgMQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk2SUQAdD4pQSIMQDE2STYuc1QpQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3Q0QAVDImSkYBPV8kQTT1TlIWMVUAazgwX0QgSkIGMkEXQTE3QEQASDImSkYBPWMkPjYPLlwRPWgGUDEXPlcNUjIASVUEQSYRXkb0YTEuRGEiUFENTjb1TUgEPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASCgSTDruZT4tZlIKLkAWRUP4SWchZCATLWUHT0PzaEEgLCEAMWkma2gVTDgqJzghR1wHaUcWLyYvc2QSPkElbF0lP2oxcWQrVCAIbjj3MF8UMmY4NCkoMFgUYlX4QFIZY2IKMScHRzcNQVoHSDsnbSgmQF8KZSIjVj0tckcZQ1EwQToXS0Y0TVosLx8DTFgEMjQuSTH1Rx8Wb0AAT0DzbUM5NWoGUWXvZ0ILPVcMPjEAQ1omYzX4STkIPlUTPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkMVUEIMYlE4Q0ICUygWQV8vaGYAcEcCdDYxdTQAYDImSkYHTSQEQlcQUUUhTVoKdVD2dVL0bEIEK2gJTUE5bl34MSIkZ2cRY0kDUkHvYzIDNGcPUDD2PlcubVcRdTb2dSgBPUEIPz0CLGcKc0kIR2cYPjIQUTgAYzUWRCInLFQHPSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCINc1M5RWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTP3QzDwUVQHc0DzSTQYcz4KPWkuQDMGSF0nLFQHPSYLdSkpX102cUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzoySCAjQUDvQlYUREYoXjcrZkfvSjIMTyUpX102cz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAUjImUWEVY2MHPWcQSTU2a2cMQFM3SmoULz4oLUkMQEkGPlkvUzM2YTIlc0EyQDMxZ2UvRF0zXScrcTkLaGUvdlwoVSMucCXuaF4JK1wtSDQqcWETaV0JTFs0RyMrciQPaGAKYl0vXmc2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWcOQFLzSTQULD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPyUSYC=3cmIYXTUCdVMOT0cYK1I2bl4laVErRxsSXVgtVBsmVGMUdkQ1UVg3UTgkaEgFR1IlQSEuYyUNa2oUbSQqZlEKYzUILVEHTT0zcloxT0gKPkgPRUEISVoBZVUsbyYKTSEuZlsFPSUNVmkjdTMSaTQMaVUVc2gILTwhL0b4QjjuRWXxbDI2cDfwVSYgXkQrbmQHVEPqYzPyYigSdRr3PVsqNEYITFYnQ2cZXi=va2gzNCE5MjMlLmYiVUgOPSggP0A0LFUNYzMBUmcTLTf1ViQXQkYhc1vqXzT3LGEmQSIFQznxTV7uZVoEaCcwalEwLyMvSCgvQ1olRVjzMCUyaVPwRz0RcTcMRkcnREUMQVYmbRsSMGM5cTY1dDw1YF4ZPlQiXyQgUygXcUAuVDEHX0cmdlopMVcZb0EBU1MJZEnwLkkWTTDqQGA0aDcBSVI3QzgESUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjEnRTIAPTEAQkorMVc5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEzckYvMD4rLCEoZUEvQDopYmkRQUAoNB8BXSHuLWjxLEHuYT0oNDQXczPzQjE3SSYRdF0ZS0EOXzkmZl8hcUEvZEDuajw2aiMtNFLwMUMDRzT3VFwHL1g5ah8JLVcob1IIXRsLaF02aVkWZ1QYcGYWSkDxNUEvLjM5Uj4ZK2kYPjQqYybzRDwzQjgMRmESXzQTayjzT0kIZkHyPRsoREnxbFUPTlYTLWYzUCf8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiP7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOl85PTU3UEEVaVI4MzsBViEJS2cINDcXTCU1K1oyLC0DLlPySV3qREUCbFwwSGHzXVclNVkqTlMSSlf1cWQFU1UYS1rqTUoEJ1QUYzEDaycKa18ua18uLVUkYVUza17wSl8uLVPvTFESTzYgXTQSXV38UlDxYSEkYGP8YSMXJ1EHaFwgRDYgQGDwZVUoSGTwYVUkNUYndl83a18udF72a18ua18AQF8hcF8uazkkRzsjXlw0Zz31cFM0YVMuPzzyRWAQaykMMzswKzwrUVQTTTcxT1UMPzIAaGoVaS05NGguSGgCQzEsaWkmKz0jNVs4SSfxZ2EzajHySDHyXV0VYDEhYEgTdScxSGMETWImNVL1cV38QUQqZykgVFYmM1cwaGDwTDMVRl84dh8RYEcpa2M3MUTuMygmNDH8RDYhPUEubWkJMkAHXiIzM0Q1TFn3OV0EQWcKbDD0dVQsQ10PY14KdiIXSVIuQzcULjIzTCHqSWApP2M5LjgCc0QibTUVPl4ZX1wRVFcyXjUpXTITRiU3VGQ3aTEwRF38XjUsRlssdFkKMiYqTUL3Tjw0MTo0ZmMSbjYRdlonbyIKXWETY1MUXxrxXlXwXmcEaz0hPVEUMmkjSzoqdFT2Ljn3djMIL1zqMGDxaD4JKzEgQVnxP18yS2oVTiIuTl8LazEXSFX0LlT4RkgoXicuSmP3VmogaFP3YyUJLj4TaGYJP2f3QGMjaVX0dDU3ZCX0LWowa18QM0DxY10CRhsTa2c5TjYEYz42M2oTLmMNPjkENC0EPUQoazU3cko5ZTsvTV73SmL1S2cuLyUDdjLxbGXuc100ZDruQTQGdhsZUWn8ZlsmYRsjP2n0dD8VTCkFXmkIYlIsaz0UY1IJTTEMLj85aGouLmgyVjUISz3xTSUsQz4DZjLxUCU4VEYQQVgyMzQ3cj4qPVTvdTw4QzE1YiUEXmcrVlQ2YTT3aGgpVEnxLl3xdDkBTVYER0YvLiz0Rx8qcjUkc0UMdC0XUkM2QmYuQTP3bygsQTUNTFcXRCj3R1cQQTU0Ll83LiIBQ1MhLEXxJzXydDUTNGoEQ0Y1aCUPbDw3PmMVQjEuKzkOJ1omRzL3UFkARi0IXWQLaTQVaDYWSlkla10HLzcQLWQRYFMXNDE3UET1MzQOVGj3Py0TakokOTo2X18FZiIIdlouPkQKJ1IBVCI4ZWoPTlsZR2DyaWMGTyIjSjIOPT0mPVQEaTIGXh78diYBcCUOSzv3MTg2S0MJJzsQNCcDZjL0Yj4qNDnxdCkoLj7udDk1PV8tMSAzaT8XRmkAVCINcV0gM1QscjcMY0E3VEQTNDoNY0UXcWcyQSguREIha0f3TCgxaVYSNFryMDz3az0jdSI4dFISK1sCY0YJaUQUUB8QLiQpQzwOSmLzPkHxRFH3RUEQZl45ZCgjXj4TRmcLaCgvYjj2cmYVTEQAR1IzMGgBR1QqazEoTkAXVjM5cjU0JyfyLljvRlzudkfyX2k3J0YGMzb0Q1bvZ2UGUlz4bGLvdGoOLUgPbWQhdEDqLDHyTzMlUTjvLGgTRFY2ajEyXlsJZl8sVF8ERSMIaCEOaWA5SyIEYT0gZz4Zb10MTUYOUSj1XjoPTS=2RD73Sh71SFIOTlsuYCc5dGkjR18OYiA3QmbxaT8gUETqPUMuXzMAayb0Pjf3dkfvPigJZUYURiAOR0oKMCAJOSkFVjwhNDoMcTo2P18xM0UAPWbuNTw3LTESLDoSYFMFZiAAVjQoaT81YFQgPT0mZ1bxMy0sLTMjKyEyPzI5YykzbyYuR0YLTzEETDM2YjnzaF0QMl8JL2k0a2oZUSg4MGovPmMLLl7qTCIQJycOM2DyaF8DbkcNbz4BRWgEbToJZlb8YGgJS2gsXR8lUTsVLVfyaiHxTSchdhsEclslbigwbzM2c10hYiH0YUHqbmowaG=xYj4sRzovQl8UZ1MucST1dlo4M18LY0EqTVECY1YNcEI0KzY5Zzv3MFsKPmPuNW=1M2opMSMGaUA3Y0gxPmAQJ1MWZ0MwTGPzSUc3MzUkY1IpTSkqdCbxUj33L1cJbTcJMz04P1gubDINSF8lQ1QZUCQ0SkDvY1ojS1wANTQRTCg5PygnbzsmYyz8ViMrJ1kAZ2A5YmQWQyYQTDwsbjojL2QJLz4NdF8IMyP3S2AFbD4zUF8URzUDTWU5djsET1UtdCTwbCgBTl4RZVkGTF8xTDXyPScMTzEKZVMhK0UtNTv3SVX4dUYWYGMtZCcgQkg3UlUJY0YsLkINNSUzYyghdjP8OVglMTcZM2osP1s3LGMxR0YpMjwlSCI3dWkVRz7xLiIBTmAoSmELcjUCSjYKLEAtcCEuYmYjYiHxPyQ5P10wY0IqdEQFViD2RDcUbzglclkuYl4sK1YnP2MlPUgVQS05PWT0XSQuajUibygQR2UrRTgsMUb4dCb2SiMNJzosYSU5YDQEZmgAVCIVYEcKa0A5a10JaUMlLzsJMF74QWkDNDQzZ1kIY0AZcDUBaFE3UWgOSzojS2EmdDQLSlcARGQSTWQMORsLazEzL0A3RCDvNUUWazMsUCQxXh8iQWAlbCI5Yz4Hc17yciMWTTkQMVQNQzMjcDTuczgETCIjRmYHNGYwPVwQMzU2VCXxL1IWZSIXbi0TXkAxRigOUFwvLjsTJzv3MyUmSDzxRzr1NCcOLWEuTGkRdVX3SmAyRV8vVl4yXkQQc2okUD4jLycDPTbxQFwFQVb8Sz83P1URaj0VZ0IIPlQILF0hSzMwRjEPXjoZUCMVazoKMDghZGknQl8lP2gNYzEJRjsndmkjU0AuMyIKLlYlc2YXaWLxSichYkHzXT0XblIhYGAzS1rxZjQ4SDsmNT8AQycgQUUMQkD3LiQSdVc5YCMNRGn8RSkJdiExOV04bj8OdEL4TF0qPjckUF4ERiMIVlQwcGP1azkHZGMqbF0QM1UUPTUsTyMubmg4RSD0RTojMGI2YDUyZGYuYFTqckgRYl4HLiEDcz0OSTf1RV8gVDv1dEE0U2L1UT03Syg3UEgUaUT3bGoBRD72TyQXTDEuYCE3akgDUFIVbC0qcV8MRFr1Q0n4MmgyRkYmTl03T2I4a0=4czYAS1j4Z1IIcz43QyMRJ1D3KyY5MiIGMGj3SD7zRFMGXTICPSfubyIjZSQya13vSV0GNGIwXj84TCI1dTUiaV0mRDnuSl8qaEAINGkJaVMDMyH4RTUmZyzqNFQXK2fqLGkGQVHwLh8vTSQ0Sj8oQj41XmbuSTwvMkExJ1wARiTyTVUIbEQOMUQNckQCQVELbzcJcz8EQlXyRUUwa2Asax82K180JzMPPTcKU2crSj8jMUgCbjohXjguUDg5SDUwR2MJXiIUX0PxaVsyOUA3LDP4dicMMzglcUoMP144RlYzYTYRdB74OVYCL1UsbCIGUFciQF0yUSI5RDQmamIKRDcENScmNSIuUVYhMTEAZDg3OWIDM0MtRGQCZkMmTGcFKybuQWoZQT0jVCcyMiHvcVsqPTjvZ2=8cTIqPjEgPh8pPzwiXmM2cB8tRj7uRmouVl0oSSUmckQNSF0JUDLvai=4SF7vcx7yMFQwTF7wbCXuS2UxXzsRTDkZP1zxTR82dEErZzY5REUwdGEnaSQELmbuZVrwc1XuSTIWP1v0S2jvQGM3bDsZLVQBaF4APlkvQTcJXVvqciI4dDEgTVkNSTryZGMKL18wQCUpM1IqNDo4VDI5KzcmbBrwR17qM1Q1Y174MWELR10hOTgASBs3NT4XOST4Uz8KZkbuSFz1Ymg4VDgIYEoRbGXqYTbxP2T3aj4AMRszJ14QQSguNSgXY2ANLmY0RmL8ckMzUjoUMVPqdTowSTEDU2kuVCIDRyEEQygZXjEwMVU1Q1wqNGH3bEEnQV8PLUH3ZSYVOT4qRiU2VEghZCAFPUgsbTXzXjsuL0g2X1rwazkKPzsCbWAhYh84cWAOdlkuXjgLJ14ZL2QQMjfvSTovSUYRdmL1UkoIXzoQb0b4dj8Nb2XxQUYtdkEtR0ouZlIFRT4Tc0UhYiITQBsIT2o0aVYXUyIsZz4ndh7vSDEyXyYISDoTPUErdVsHQT4mNWU5Mh8IZ1wKZ2MARGQFNFMGdTwyXycqZWMLRR8BdDUWcGkFXUI1ZVcAYCI4PkHuP14TLDMwTDkVSTDzZj85NSILcDb3ZmMgZzkES2osLjX1MUHzaV8XZSUqTmMQLWoUbiQsMjMAMV0oTlgVRST4SjksQSEuL13xZjr1aikLXj4wayYGLCc3QikJPTIhb1YPdTcWQ2glK2Mka1MPM2EURl0KTlgXRjUkXWgsQFEILyM3cikxQ0cwT1rxLlwZb0QFViE1RVTyL18gRD8RYmMXcCA2aB8Caj0DVCQZREA1LEEvSlcZQVIqVFYFL2USKyfyUUM0MSgALWMNXWEIKycRcEEFQ2czUDoGS2gQajM3NB83aVPuaDkhdT0Xa1ktOUY4SFMtdlghRG=8Xx83YWIrLEonZyDxRF8CUSbuYB8NSkbuazLzSTonLV4pYycpS0YjZ1YpSSABRycjUTz4K10KPyUBYUYpPWEDVCk2NGYsaFM1RBsFSFz1QSHxaV4uOUoZRhsISEgMdmnvVj8BMzcJZWoxYygjRicidDQublkzTWYoR2TxPkEzX0EtQVERU1QwSkP2TTD3TGc3QVwKSl4WUz45bV4NclEOSiEoQ2IuTTwtRWoDYDEicigSQEoSSkYAdDgKMR80RBsEXlQ5QyL2ZB8JNTHzUSkWSSQBaFUlPS0FX2MXPzEGLCImRzUqRWf4Tl8iTDw5LiUjQSX2SDo4MjcibDI1LkoAXkY3aVP3PVgtZzYAamcyQ14qYiIjazwkPzo5S2oMP1sLdljyJ1cTcT33cifxLmQtNEYicWHxORsRX2QjZGoMbT8VXWcCQykuMSgPLCgQdjjqPzI5P0MzTyIQUykqdFIzJyknMSgERlsFRmgURzUuaSUlUEQGaV0IY18FbSIJUz4La18ncDowbj4OUkACTCITaEYBcEH3MzcNdmELdiMZPWYsR0AKUlQENWgoYBs3KzbxZUHxQl8kLFcuVj0qazv8YzoJamMuY2ACLjQvRkAAMF8uRi0xczgUJ18VTFYRbhs4PWUqSDoBMjslSDUsRDEpTjn2dF8TT1YLdjkvcD8hUTgAZCANdj8ULlQ1K18ObiYJdmA5R2gRRjwJTjMvS2QDcD0PYTYIMUEyQGQTalbyaVI2LFUCYmouVmQOMkojb0UUMyIOZlwKbFQxdEAVS0gQMGYOVlgsXiD8ZzsrXTEydjUQUCAsaSIGSGAAdWg5dDc5LlQBLCIsKyH1aUYpXTsnMlkhSlQ1cjb0RCg5bGgTcCYQQ2g2Xig5bV43TGYOdGgwPmfzSSAyTDgqS18gRF0GUmYuY1TqS2YTMF72SGjxYT0ka1gIYmoubygTK14Na1b3YC=xLiHyaSIUS0c2czoJayAHPkEla0cpb2gXP1sAVjI1PmcTYmooRFwGRyUERyAhcTcKdl0HPiQzLEA4byf0SEoQRyI4LjI0dGM5RGgJT0EjdjguVFQJUDoHaVcNLjQHU1QMUiYsQDjzK2cJckPwYFchbFIRRDoGOToRNScKMTggMTQrP2oOSEMGUzk3dCgMJzEIVmQ3cDcZaTc4Sl45UzMQR1cULmI3K2gqS0YUYV8NVlk3NFolPkQOUlPya1cGTF8SQVU3MRspb2cEJ1D3TEgEdmL4RCg2Qz4nXiTqal82RSktZlM3VEgOZBryaSIuY1c2LzIDSTQXNEXqU2ImPiEkZ1QSL2AAcEIqSWcZJ2gIQE=qNVoMOWgWPVICRVIALWElLlP4LmkiTT8HUh8udTwORVoGajoDcl8na14pUBr2dCMHXi0hOR8MLlQBM0L0ZEI1QEXvbGoCZFgQUFsnRDwhSkoLM0MQTUciQB8CbDgIXmY5PzsUOSYrXjoFSF8HSGIEdGDvbGcwbmcAbR7qRD3qbCAsNWYuYzLyUUYjbCAKUF0AXTQORFgFMSArJ2YuZEYASWMNclP0QyItSFLxK0Ulc0UORSIsPkQhdR84T2f0R1HqTlwqUWLqPzURQWYHYyIXUGE5XjkmSUADcjQhTDsGXjECdkM3MkInNF0MdDgkP1kkYkEScmYtaEIXM0YCcjg0alIzTzs1MlY5XloiOTcEXTojMzQ4RmQELjovaiHqRWEQNDMUNWYWT1Hua2omMVYGcGApNTssU2A3dGQ3dUgRcl8sMmkndUQ2Yx83MmPuPUENTVcOUF0RaEI1SiXxK18MPVQKTCIJLDw5T2AFdR8hOVsuZ1cWYDgQSz83MWjqdEfuYDELZ2kBciMXUF7uaGclZGk4UlcuRUMWRmgQal7vSFgiYmk4J0DxbmksT14JSUMhcjcOaDghPiMrXkUiRT8IORsxal8NMzgBMScVRzM4TDwuRFkNVGYFNDEAMFchX0ARTVYCZCH3KyAHZzY3Rl4LNFwGYzD3REYLT0A2R0ETR1PxLmAsaCAURl8kciguXW=yTSQ4aCIrNTsJYmQXbFMgLl72ZWgIVjU2PykMclvyamg5b2ItJ1ECcCYHQCYMc2I3dTfuVCI2aEE5a2ouQTwYOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLC=3MyfvMSP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiMlL1DwX1X1LCEhMy=2LCEhLiPxLFDxM1MhMyfzXSYlOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4udjEEdEQQUl0hdScKPknwRj82RSgGVE=0ch8pby=8QCIjLz0tJzgUP2ArbTwxMFEmYikoZ0IiTz4nMmUzQkckVSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市自然资源局          云浮市住房和城乡建设局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyLzLDXzPTDsMykFMBzzPyUEKTH0LDTsNDEELibzLC=2PyLxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoBLCAEKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzK16yZiTx7qjusXzLivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsB8t71n0LuJ4K6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6J+aBxxqFz9q+FuKx4xaecz8CO2qlqx637K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMy=xLi=wNS=1LiP1Mi=0NSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=1KSD3HCD4NiDzNiPzOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLiL0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi30MB0ELR0AQB0BMhz3QB0ALivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQT45PzMAdBsmPWcIPjEmRUABczECRTIqQzoBQTEAPTEWTzEJdT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgOUDDxSVoMdD4pPWcMQDIgQmbvdT0TPSIMZj03SloAcz0DPlEMRFc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0RZ2cFc0kDUkEQRzgnPj8qUyE0VFcJS2AJPVEpNTMPZyE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVkADUkE1XjUqdDcTPUgBYz4VPjEMYTUEMkIhUyUkPVr1Z1sBbU=vRRsTVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEMUmcAY2MYVUbuT0EYbznqPUQpY2MEcDsWaV0oakkBdUcocmkjbT8kdUcndV03YRruMiACSGEsbzsiK1oSXTEoK10XR1kLXkQ5cUEPcyYTMGcAahs5Q1P0QkMuQUkwaFMgbk=ydDo5PmH0VGIsRyLqXR8vQGcCcDYtT0gqPVz0RkLvdTslJ2TwTjw4NWADaCQAK1XxMyUAa17qLmQySzMJQVwvKxszRVgVaDYAYz0BPTEGZlcmQkcMRTkBUVoAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EUTSMFTkEOLTkLMz0iMFcrUlEMNFEmUGT0YDwEc0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEjPlcUbUYmbzgAc0EUQWgIdD0TTSANUD02STQULT0TVSMOQDDwSSEUczgQVTYKaEkVPUEMQTYAc0MMQDDySTQIdT0DQSUMQEk4SjQYLj0DUSUMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPTDzRTIATTIKZzcvaT02RT8icTsiLkAMLVowcl84NTIXLTM1LCULZCkqT1sLLTUZY1cNUjz3cjQHVFwxYFQ2UUggXygWLVn1UWgLM1cYRDQ4VT4uVFn1LTkZSjsTakcRXWL1SDoJQlwFPmIScVg4X2I5bGUiZFUjSF0Hc1o3YWoXZEoIMzovVDvxTyEsaCEINFkLPjgzZiQxRDklTCgFbTDxbFTwSykoS1cXQGkjQVkYRVkMbmn0MGAtS1oMZj8QQDQJaCMGQDkxMTwoVFPyLSEAMDYjUSQULmACMSgLP0QXZVwiNSD2XT4EPSbwb0kySUUVPlE3XlU0YmQHYFMlQEP0RFQQM0cRbigkblkHNVIpQzTqTCETdjcTVmAuSDb0P0gDZGMVMVIhTCQKPyUnVUH1J0DwQTfqYTkqPUj0b0EZL0ELaVPvSGEMPzf2YjvuQjEHSmYCJzkmNVETdCvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFb1cYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTYudjMCPkn3PzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzE5SkQQdj0pYF0NLkInSUQQdT8DQlsOQFQsVUQYMT45ZyANUzzySmoZaUoKPzMBQGM2Y1cQLz0IRTQHMjEDPVcEPzEmNDgAPTkmQ0EYZzUQPTEAPkoIPV4IczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSUMQEk4SWoELj0DPWcMQl8XQEQIdD0DVWkMdjTxSTQAcz0Fa2ckQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmVj8qUyE0VFcIdDcTPUgBYz4VPjEuYTUEMkIhUyUkPVr1Z1sBbU=vRRsTVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIqND4VPykyT0QEVj0BXzcALUUEPWfzTUQvQmQhaCQCUGESTTcuK0EpMT4iTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWgXPTMCdFgnXikJPlk2aiQBSz8Cc0LvbFEgXTsjYzgJXTruRiIuMScJXTgKXjX2Mx8xTTk0bVE2bGnqSjouPzvqVlMwRWQzTD70PR8DbEApPTMlMz0ZL1sVR1cRZWEVdGEyK1YEaj0GclwkcUkxYiUxJ1sPPTrvU1QJYUECXlsrSEQIbB71M0YEcjvxZz8XYzP4K1I1ZzMoZicgLmbzRVsSU13uMiAoQkcUUTMAczUAPVEOPzEVVWcmYzYSSTH3QzDwUVQIc0EYSTIgPTYJUj4EdCkxRUoERlI3VUMoaUb3PyEYSDUWcjkMPiAGPSEUYDQmTUcBPkIDX0YFPScUY2YydGooP0YVa2o3bTIOM1vvb0QBTDImSkYHTzEETzQBQz0ETTcCZWEBRDkhcjw2QTMAYzk2SloALDImY2IBYzUFPkEiPzERVV8gREHvXzgMMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLkI1XkcVdlQGaFoLUz42X2oASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcPc0kDUkHvYjIDY2cNZjDvazQKYz0IVWUgREHvXzQucjvxSmkhPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMsc2YRLEIDTUX4TVQWRmMgUz4lTSAEdDwsSmkhQDE5PlcmbjImQTYBTVMBPUEQaj0CUWcIc0kIR2cYPjIQUTgMPTcGQiInLFQHPSYLdSk1VSMNczwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmUMPiAGPkMvUzM2XzQBPkETQVoEdD4DTSEMdjE2SkQUdD4pXyQMQEU5UkQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM2SVoIcz0TZ2cNZjjvSloYcz4TZ2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIAQWEQXV0YdjEmMWjzbGoYNGoWS2DqZjvvQlYURx8TZ2UHLkIKTWYUTl0CPSEUdmj3SVQkU2PwLzIRYGA5dFIWTGATQWY0PlciTDomLlgkTGIUZFrvbD8jVjYwdl8yZ1sWUUUGcDr1RDo4cj8sMWkFMSA0VVYCTDX2SlUFZ1oyaVwickoLU1EXUVo4RWMEYSIPZWMiZCfuc0cuQFErM0T2Ljj1PlMPRiASRlcoRWk1TF4oaVL1SWkMMTEMSV0XX0kMZWYqcTojL1YXUTQmUiETZEQgZzwtc2MJSlUKUmnyVGQuLEEDckc3ZWc3TkUFbjYzMiTqLFPwdCgNTFsjLTQzVjc1dCY0RVXwcT0YUCPuUkAMVj4saVcyXlsJXz8GdEgrcGLuY18LaTYnRGH0QEUQYiTzZUEBZl03Pl4jPWUZL0E0a2cIYmP3cigUPVLxNDvzZTPwbEAEdFcmQVIMRTkBQmcIPjETPiEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMTTkPPmcAPzkBZzcJPjUAPTEAU0MARmkMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTMiRjktcjcRcEj2azU4RWIVZUQLUjooSWkDNF8lcF45bUEsRVgNa0AqZV0YPyYVUmEQbjMNcloZZkH4Th8FZlcLdDExVkYJYDYOb0AUVEMnLiP3Vjf0SBsURT8ucTIDNGH3RyUsbjkza2U2VF82TlYrdScTYkP4SjYzcyQgTEEZYD4WNEM5S0AzZTUQTUcJJyE1TCYEbTDxSkoOUGMzdWcwQlv1YiADVkkva0D8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4MSH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi30OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy3vRj32UjQTTVgsVFwLOUMIX2kzS1oGZSECRDYPXWgjdlcWPVUtPmMucyH3VRryTlYxcikKSTUwXkoUMFsvKyT1cWkMPkQSMzIWa2INdiArSC=vLC=vLDj1MiX1bC=vRUnvLDklRGElY0ATMlcqTyY3RFk5dD03RTELYTkAYWb1b1HyMl8sNWolLiQ5XjTudiX1MikQUTnvUi=vLG=vaC=vLC=vSmnvaW=vLCAOMjwLU1z3Zz0ZMGAwZyYwLGckPT82UlgRcFgLdEclMycgZGcyNS0VMCIqXjslc1L3UmcOLGcDYyETUTQTLD8JPzwNLFkkVjXyQkkULkQMaTnqVEj1Y0kWOSQxUUkIaUYPPVLvNVwJbCkZMkMWbzQmTkEJLED8ZzUgZD4GcjUOamATaDMjZFwAbDQPLWkRRlbxZ2nxOTcoc105LV3uUVoBX2n2Yz0LVGL4OUAmXVwSRGPxZFciZCIDK0oNQ0M2RVcMaFwTUVINRGD3YjotSEAQRkQ3Yy0tT0EUQlwyVjQNaUfuR1cVUjoZZznvbBsLLEASLicYKyLwalUrR1D0Syc3aWghblELbVQnTz30LVQEXzEqVmMgTz4FUTQJa0kKUDMNTlIxVVsKMz4ZPiAzcEI2LFkTL0cOY0I4LEMnXzH4M0YtLkHvY2XvJ0MDRic1LBr1PWYiVjX1bFopLD4mT0ECbzwTbhsRMSAAPSAiaSggaTgUVSzvLCktOWcLR0IvbznvLjoNTjM4dT4xZ0X2LGH2Jyb8R1otNEYHNVb3UFETbkonZToyLGQqMF4lVUcxdCcmSVcZaSEOZkQvTVwJVSAOUUUnVFMyakXvYz4NSGb2RjogbTT2RTciUCfwcFEZUF0laiADc1LwLFbvVkksSGIGbDjwRSATSTn8LVoDYy04XVjqR1MROTMrLV0sR1j0PlMRQ2IxUEcudSkvXVvvLTsmUGYERiIwdEcFUUoDbmkqZCcBJ1IVPlUxcDsiMlfyYEMEU1czJyb3QVo1VC0NakooUi0ucmQLTjDxU0IrZlP2c1UVPzIJUmAzNCM4Y2IgdCUFTFgwP1MxNWMzMWXzLzEVb2YjU1LvLjjzUkYOUlz2TDgKVi=qTUgpVDsQRiT2TD0HUkfvLWo4dicTbmnuSjU3XzsxMyEWSGQrUjYzLVMsSSAJLFYHPTIkLCcoRlE4ZGAhJ104YyD2TSQmUicTPTQiM2nvLEnxX10WbEEQcjcQZD8AZj45SCEGZhsnUj4QUl4kLWIJSDElUmjvLD01LloFUkYzMV4uY14CVTLyQ0EjUlEpP0MiZFwUPj3vdVDvQWksSjEnJ2kxblc4XVITRjMybGIFXWorYVoGYGACdVYRSVcOc1M5Zj4zZi0FQx8GamH0aTcPPTLwLS=uXjkkPV4AOVLyQVgrUkUWaWItTl8xRmLvZUATSTw2SlMsZmIZUSkiTzIJTzwWSykZbi0FU0YlY0UxUyAJdkQGLELyaT0nY2EjZDD4Q0cQKx8vZFoVLibqX2INVFLvMSkJYyANYyEtLCAuOVgicl4mTycYNUE1Q10jZDPxQGMMTEn3czwXQFgWb1LvSmgkVTopczw5MTcLXiYHUWQFP1P3NDf3PTY4LF0MZ14JdD4xQ13zQVMJL1MxbkQFM0gDdUYYRSQ4QkoXYy=wb1gWZV8QTUA2LC=2dSE1ST4FOTYrUT0YaSY4PTcmYVD2NGItZjQMdlouZ0nxRFUnYC=yRlX3YD4MSUUrKzs2aGILSiUTdFkRPV0iQCkvUBr4VDoWaCAkVkQgUigWZTMWQmASc1bzLGINb0nva1gOP1QuY1ogSkoWMUAxQloiXUAmMxsmbkUKbEgZdVIxSWAyYyY4UFMNY2L0MDUFc0XualcxUzEPTWEwOULyUyUDZB8oOVoxLmYgXxs2RyEmRkfvVSIpNFYiazkGMmIEZmcRTjYrQT4ObmkiclkRZjIpSFckbUbyTCAza1TuLTb4dDv8Rzb3RlwkaBr3VV4WXz4KQDMiPVgVJ2IBPWM2QlwKPmohYVLuPT8TQGcWXTMXSyECPj4rMiQDMzL2Qkc5cC0CNF38LmfzNVExY0byRjEMOSkoZEAiLV4nT2YgMRsXU1ohZUcnOTY1YUYTcDwBU18AaVzxL2P2ZzozbWgSLEQCbmXwdCAvVDv0MzUVUiMyR1cLQEAiUGYNVGkGR2gVaS0vRjYnNVMhNWYiMVMVVUgqVDfyXjnxbTT4bDcYXif1PkQIdEEnaEMLRiQzXzcJcEoDOTrxUlcVdEQJS1YNbFLuSmEnUDYiUWYwXjMCZGcJYjLvdVzwLh8GUjgBRUoxSTwDNDn8LCcDLFMQMVn2ZWcYUi0iQDcVXzQTcmcLRCE5TDoNPWMxY2IWMRspSjYXYj4GQSYpLj4iNTw2SGoRRmYyQ0QjbF0razIjJ1E2dWIwYG=zY0nzaDQHYTElSjMhXkQLUEkrVVMLc0oyZDcPP1D8MV8oLGoJZmkGOTIpc1MmPVoCczombSMVZDYIMTcKQzPwbGIJcjM2VDEoPij2dC0vRl3vQCX0MyQnakYCSkMUPjcnbT41JygYXTgiTV7zU1cTRT7vMTQwP1cWR0=qZEQQbTbvSWMpPTLvRTosVCX4VGYIUWcVZ2H8Y1H8MD8HPlUDS0gDbjQhVlsBLDTvZloBYFoVXSEVaSMDLFX2SkEkLjgObxr3LiACNEMKLFE3czb2Q0QhSDEZR2ALcjo3bGQmJ0gxUzn1NWc2VSk4ZFEmRTHvYEYJPWoVVkcrLF78SmA4NTInUkUXbWg1dVf0P2EOLWIANCA4Y0kpZiIATVz8U1IBb0g2QlD3bjkkPmkBSjQhZEg2MzsVZDEzYDsJSFsgZVfvVVD3bmgkX1EXcFIVTScQc1MuY1EWQl0iPkIESF4yRWMmZUAjNEcJTlMMS2LxUFEwSCUAUmHuUiEyQEkxYTzvci0ASUgxSmECTycHaib1ay=uQyEYaFMnLDTuMDEJU2EJPTIDYF0sQGcCPigHMjcvbTMQYDQzUjM2LiAVTVspLFoVdSMpTkYQL1gNVGc2ZTQ2MCEiPSMVLmIBQkoEUj8CayInNGIuVCcrVjfvPjP2QUozLhs3SiD8KzcgOTo3MDoGNSIESiMMTkYtbF84VTctJ0YtdFIyREgJUiMMaCUkdCIpSmkkLTkocD0xdUkLPRr3XkkKSCMILVIOQ14uYTvxPUUNbjD0Z1fqMGkYLVkXcDgJTWMUSiA2LmInckcBYzknaUE1NUQIYkANT2crbmkESyTxQjMlK0kCQFUMJ1c2MyUPQjoFZ2EmdVI1SVglZmbxLEMQVUERYCb3L2QuPxsvRl0CdUAiUVooRlwCayIJZj3wJyMidlkpJ2YrURsmUx8jM2YrK1IZSzItLizuQDz1Ul0BdCL3PygyVlspYVDqOVoCZiYhXkkDajUMM2IlLxstT1E5dCX3RlwyNVgIZFfxcGk2VD0IbEUiYEAiZVcJVFoWbz31aWkDQzwVX2MRT2EWU1w1Z2cMcDEyUl4Fc0guVCIgPSIQViUIYCXvRUUlLVrublcxLE=0aCU3bVLqaDQRUDklcjQWM1H4cFcVQ2QUPj8rX1P3SzU2aD8gLDYDRjsCbj0WY0cnSFQGdV4KPUYRTzETPTcSbDMkOSQOOUElZVopOUANRl0uc2QmUGj3P1vvSUEXR2QVPkgndkgOM142TzYAaRr0VjUrcF85YVgzLDX2blU1XzEMRGDqaSQ4bzUtT1kAUBsNYDIGLBr2NVssOS=xbCEDTVfqRiQTSTQNcj84RiHyNWcsRF0OYkMsYWgCcGjvc0QKTyIUY0bvZFgUXV8yaDnzLSgNVDgrLVDxKzwgR2kCZDQCZFT3K0QKSx8JTTsCY0MNYh71amkpUFIlMGcsU2kHakcZQFMsVCMHcyADVT8NUkEAaVEXLWY3MzwiU0MDNDEMVmX8M1sTRiEmRWYAbVUvLCj8NVwVLFMIYUonQl4tPWDwX0MPQUMTMGj8SjkvRT41X1wOSCgLUCA1aGINS1YHSlkDM138SlfwQWkEUGD2YzrxQCz3TWQzMVwTaykJQCAiQD4mLlb0ZUQSNV01RSETUTIyUhsQb2EhbmM2ZmkwRzgBQzwSSDMNTCAhbz45NGctQiYOY10ETjoxTz4Sc1UTPlMxclwqSjooSz4Mb2gGVDokVGQQdkYZbWc2Z1bxakU5ZGgyK0X8Rj4xY0ATa1wnUloiYVgPdTUwJ0MEZFrzSh8pPzwtYDMWSSEFUmPybB73bEL2JzgAQFwPSjQILVUgVlgEbz4Vb2I4bVgDUikwUFgxKzE1UGkNUTQCYCTzMkQNamghUzkkMknxMjMSRlcTb2cGSDLxRTwBZiInSC=vSD0SVELxLkoNbUI4Jy=0b0IMVWbuX0UVLjcXRlkKby0NSVYwRDgBZ2QmYVUrbDkAQzITSlwFb2HxMCkFazE1XykCLFcsLmINJygJYjUwTSDwQV8hR0IxQkUPTzQXNFoVcDoOcDUYYT8RXzT3S1IrZkj8UiAxbGkuXyDqQ10DXTwPP2gQRUoTRzf0XWXwNCAFUT4gNWg1MlciYmo3ZkorYz8CajzyRDgPTyUQa1YmbEg2ZTQURkHzaUT8ZiYwLlUvUl4GOVEDK1oJSWAVZjz3PUnwbW=3PTwPM1EPZlHwdik2U1cgZlgqYyUvUWgnPiQoR0g3MCYoZmopSygmVTUsMlslZzYTaVERPzcMQ2oTUVgpPWkJVhsKS0EiTiIUX2AVVSDzUiLxMT4JY2EPRTkFRmIlXmb2TD4mXUUnaiX1bF05P2P4bS0ALTEGZWcCZEP3XiMxOUMvXmAKPiAwPUnwbjUWbiYmKyEuUDMoVVomTVEgZCcVdSgJdDI3S10oXUnvZ2=2RWoUUzIwUlgrQSIEPx8CRjX2JzsgQh8DdWEVTWczRFUPbl4QbDIiMycpalUVdjoDSUYyTWonP2IDMGkQbEAiUCj3dFMEM0YQZ2M4PV0EUT8gZWLvUGYgRiMJZjc5SWgJRkTqXicmUzEvVTnvXkYESic5LCELSEciUkUmRjYULiAIK1MiZjkUZFwmLDUiSBsZLFQMYzYvblMCLDgCX1UxM0AyPmMRZDPvMWcvTVcqXzE1NFfvK0M4Y1w3XyESREcNSVUtTSHyOScUaWMJUDnqM0E4P2kELR8EUC=3Rj31cyACRDMmTy0MXj8iSWkqQjMMazkDY0gzL1kLTTg1Lj8LPRstJ1MMMR8hNTc2QTs1XTj0VCU1SGoiZToTZT4FQD8NQkDvPjwjZCMgQjH8Yzo5S1EOS2ImRDnuUkgva0YlayE4RGASUh8rLkQXZ1fvL14idDUULFoNVUPvc1crRjw5S1gKYVsgSDwIZkomY0cRRUogRl4TLDoRTFgoazUJQSQlUC0CbGkAQSkVaVwlUFgvXzgEXz8LYlfwSEEiakc2RzcVUy0WSFYnRDP0UF4JcGEMOSkqZF0GNWgmbTsASDwgbCAKaWjvLTgMXzYKTyAzLVMmbWY2T1MmX1cQLyczOWg4dF4gQUYMMUXvNSj4OS0oUDwVZVgDQFr4SFgyaiAlMF0pSkU1UmkvLVEPMDQpYh83LDwpdmg4Mx8nZl0BaVggMjQMOWgCL2YMZjEzcDQSXVoGXzwPZlo5SUY2dVwWMEUlUj0CZ0YzT1UtLmciU1YWMUYSaycmbloUZj8LZDIoVVYWLUMILSYiRDE1cD74SkQOYjoXPlcWQ1Yyc2ksPjspS1gZLGg4dVQuajozUDswYUgWYzQWUkULcl3vdUcCZFMsR18DLFXwSiL3LTQKRV0DLWcAPz72aUcBaTUGMEc1YUAXPVPyY1cIQSbxSlLvNTwxKzgsRDUxPikPPjI1NVcBZSTxT0EKb1onOSHvPV4KXV0naWjzZ2cBL0UNTWAXcGP8LjMAUS0sQCc2TWf2a2EBdTbvTSkOP1MgTVcmS1cGdSgTREAvP2IkMFEmb1wXNTIVNSk5LEMKREfuLjoPaFgNORsJdSguUT8iSkUyZzsxQmMPazbwYDIpPjsKPjw4UTotLTn2Rlc4SzMJLiAYJz0uXVIUM0XyUjEWdGIiXWgUa1EvbjYGdTPvbzoMdh8UUTomX2kuUkkHVCUoaV8gZFMmSmQiZiTzVl8RaUEnZl82LFQlPV8lVCI5Tl0DMkUUSDUmUyktUR70ajQPSEQHRkgnaTLvZWcvVTzxSCcvPVwLK10QQVkHUTYtRlMqVkTxb14DYzk2ZjcIXTYJMiHvPyIoZGQZNVM3bVEBaEoxbl0KSjfwPz0AU0cMdT0XdWIyLzINS18JaT0FYGMucxsJLzkBND3xc0grVjvvLzYTVDkFSkEvQSUkXTgNLEgkRDzvbCgyXkovMDjqMCAKbmQiblImQ0UYc0gJdGciZkIWSj8LbkTzRGAJLFsLPWABSkcQLUUWVCANM18DXzYTK2INLyYxchsHXzYOLWEiMFUGZCMVLF4LZFMFP2Y2dVU2U1kqOUMpNFcZUiPxajMIRTv2UVgvUmI4PlIWdR8iaj8BTUcTcmcUTFQ2aDcEQTkpaSAGY2f3Yz7ubiMTSUbxPmEWZiMSNF8gXWIha2MVXmXqLFgzcFb3TmkJb2kZdT0MLFkPVmgIKzMiMkYsLj4DcGY3aTYlblQBUSEGc10TVGMXYDISMDooakMkSmQVPTLwMyYDNF4YQFkPZmcQUmcgdT0VLCcsQGj3c1gHZDMIXyz2cmcialY2XjENZCEJal4JQSUFczU3SEMwSUYmYj0jL1TvVEj8aV4iP1gHclonXVogXlEDZjYjNEcBSD8DQTglTloNXVYDLmYgNEP8LlstZSkAUCMmU0YgYSQjTSIKUlMSamcwMFUNSzQJVGQ1UF4IbiTvMGQ1aWYkdlg3bGnvaF04SEgvYz4sZEABUzcCUjD1amcQYFX3QkUzQGA4J2P2LjULJ0AHUDEUL1MSQiApXyQkY2=qZj44aDYBamEuc2nzLmc3YzjxTSIJZkMvR2ciQEgNPhszZSM1R0YCPzMJYjwzLjsYbSAXbDIVaEgoSmMgb0QRZScFVVkDXUIKYFEwdVPxT1klUkMKNUg4UykMcj8oXkcPTzYmL0XyaFkpU10nZSP4SEkCNEkGJ1MJajoDU1YXUScCPzE5TW=2RkATbkb4QWYPZRrvTDQ2aCcBdlsATiMzXVMIZzMyMzskLTEYTUcMXjoIXVcHTTDvNFIQZyAGRU=yMC0yLxs2XzoFVjXyMDoDLzMHTEIQMT8JR2AoTlfzazoAZ1MCZDvvRlUIbTL4akkRdFgXRF8RVTMARWDvLkIxUEouaEI3LGkQQS0hVTsmX1PzTEARYjwiLFLvZyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD4LCXxMCX1LCT4OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS3yMSPyLiclM1QgLSPxNCEjNCclXSX4MyjzMVL2MyYlYCvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9LDoNM0YDUEEnaUgrSC0SRVM4cD8pQ1jwPzgFTFE3YGomUzEkajIya2bxNEjqL0IlbmX4Rz0EbVIZUSQqbB70MmT7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wNCfoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsFMjQBMzQFLxzvMTP0KSP1MyfsNCQDPR0CLSEAQSgDPSH3QjE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLttyuF90ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsCKqr6wusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCHvLC=vLif2LiT7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvMhzwNB=wNSnzLSnxMCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLR3wLCD7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiUCKSjyKTDxKTYCKSH4KSYBOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkES0QCPzE4Q1cAczkBPVcITDI2PTMIPlcQRWcEPTEAPUYgVVf0STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DQWcMUEE3SloAcz0DPlEFcyA4STQEcz0TZ2gNZjE2STQBXT0FNGgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc3S1sWLWUXYzoySjYKZEgEPWgFUDETPlcNUjIASVUDQSYRXkb0YTEscyAUbTYiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWcobVsUbmUVQDUnUlovYT00Pjg0UmLzK2QUYCfzbyAEYjYwa1wJdiMoMyU5QVUZXjEISFIjLTvyZD0CMSjuXSAyaCcxcT0LSik3TiEgREI5bSIIM10tbyYrMWTydGEXSDQ3UGguZiIMZT4tJykZRmUDNWcWaFg3PiTuazc1NTwTayQtLTLxdmcWbmo1clguTF0jVGYlL1gqNUH2UhsLcEgSQx8KbT8RVmkVXzMAczUAPVEOPzEXQWcmYzYzSTH3QzDwUVQIc0EYSTIgPTYJUj4EdCkxRUoERlI3VUMoaUb3PyEYSDUWcjkMPiAGPSEUYDQmTUcBPkEPT0UTQj7zZVD2bzIGT0ggbTYDMVs1UEk4UjQBQzImSkYHTzEETGoANT0DbzcCZWEBRDkhcjw2QTIAYzk2SEQAbjImY2IBYzUFPkEiPzERVVYgREHvXzQucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYYLzI5SVoASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcPc0kDUkHvYjIDY2cNZjDvazQKYz0IVWUgREHvXzQucjvxSmkhPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMsc2YRLEIDTUX4TVQWRmMgUz4lTSAEdDwsSmkhQDE5PlcmbjImQTYBTVMBPUEQaj0CUWcIc0kIR2cYPjIQUTgMPTcGQiInLFQHPSYLdSk1VSMNczwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmUMPkUGPkMvUzM2XzQBPWcTP1oAcz45QSMNUFc2SEQiczsmVTcKaEkLPiQFKzICPT0HcUL1Z1UgLWI0UyQmcULzbz8gUWQ0U1UpS10Yb2UgdFzqU1svJ1ErcjQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0DY2gMQDTvSzQEdD4pSWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIARWg3LGABRkkyaWozP2QPPjYJTEMjQCElY0Pzc2onQUPvSED0QjEOblLwbF4ZKzv4TTMPM1UTc2I1U2kYMzwFPSEMNUYtc2QGT1UjcjMtQD4jZFglSGn0UEYpLCcXVFv3NFw2TlQHM2P2T18KMzgWRF4RU2EZUigjR2QsMzoVPTY1bV0NL1XxYDwQPmkvSDkFdlcXZ0X3ZGDxL1Y1XTz2bmUHc2cwL1QuNFcpYTYxb1HqPkYUUCgyaGEtSELxX0TxVkYJK1cxZUE0dRsRMjcFRkE2SkkBZGg2LSgFblQlLlYqZl0LLFINQGbqaDEzaGXydlLqY0Y0S0=wTyEzbyYuZGn4ZUkiaT0CMV4ia2=wbV4QdVb0T1ouT0j4TUEQXVL4dkcLZUQqT0UnYVY0aWATMx8NbCkKZ10XUhsuYDQ0Y1sSckMSVEAvQ171ckbqdlU0cFIxbWcQOSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFcDEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTYvUDMCPlEEPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzIoSzQALj45Rl0MZkDvSTQUdj45TSUYdkE5VjcFZj4sTWgNdlbwVUQmLEkgPzMBQCA2Y1cQMT0IRTQIXTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQzIAZjEQPTEAPkYvZTgqczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSAMUDE3SjQELj0DPWcMQl8XQEQIcz0TPWgOUDTxSTQAcz0Fa2cXdjUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmVj8qUyE0VFcIdDYTPUQBYz4VPjEuYTQEMkIhUyUkPV02LEUwQlMQQDUVSTIMQzDwUTUAdCQMUGAFcFIrMDMhQEISa0Y3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQDMKbUIScSUUSUMFUz8rMGjzQVT0U2opJyERL2oodkERNEcwZUUtTFULcl4MTiUrbzEmcGPyUWYkQWcLaiL4bkM4VGU0MGcyLyMFREYuYDgObkkpcVEkdmEXaSclQ2Aib0AFTDcoTEk4RSIlMyEqaSQPLzIgUzgERF3qY1DuLGQOZlklUTwhTDIgcj7qJzcmJ0nwYSjuYTcTLTgzVCQ0LVQIXigwayUFajoVczkDPUEAPl7zRTIiUDMCPUbvczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjD4RkIMUScoRmI0czUZRlQwa0UPaUL4SloJUT0EVTcALUUjRTEQKz0DLGcOc0kKR18EX1g0NGYATTUCPVoAcD0CbzcCP2MGPUEUQjI2RTIFZCkuYDgRcz8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkpXzgMdT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSzQAcD45PWEBY0kwUlcyRFcXNDUIPWckMTwwTiUxU2T0XlkCMTwocyUvTyH0ViYMMkoodSUxQ1H0XUMtMWEWND0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWcOQDU2SUQQMD0TQSIMdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUAZjgHT1sEaFk4Xj7vRy=3QUUqNTnvTEXqPkApQD8ETkAQcDQqUTD1cGoWaVQtNGXwPTjucCUPP2T4Xjopb2MUQEU5LUclPyAZRiTxNDsiSSDxQzX3ckArSkcPUGQjYUg5dUgBQiAlcSMzR1cxb1QYYVQFXWArVGfvbSIhb1wUPUbqbUjyYB8ZLGQARDsqb1cXSzIkTkg4Q2IhYBr4a2o0cSQlQDMxYCIpdTMNMEc0dGXzQkYRTGk4U2EicDwZdEQZaEUtJzM0RjL2SCUHa0kUaDQALVcGRDgDVGcWcCDuVhsSS0k1TmLvTDP1UTLxUx8lSmn1PkbzMB8VSEbxdmEoRE=xRlg4VWcLaVQ4ZV4WbVQDRzQrRz8nRlnwPjIBbGnySkk0Rj8RRkMFMRr1XVwPcifxaiAwT0ojVCYnLD71P0IKNToJXxsqXVowNVH2SiX1LWU0bjIDQzMATmM2Y1cEVDEmQTIMREU2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3PVb3RDEARVcGPjEpPUEAPTEBUmAoRFs2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzsAbD4AZWonQzc4clk3YjIzTl4lT1gtcCEFR0X4RDoyb1ouUlkHdmH2LyEtZDEDMjYOVl8vUmk0K1MDbR8uRR8WLWP2RGgMdWgoQ1Ipc0EmbmIlSEksLkQPZkHqPSQ4SD8wMFYVUzgAQDHqb0cjTj4GLlMOREMncyk4P2YCVlcicVD2SFQrdUcodWIvU1UMLTY2clUhTCkLYGIIQzcRdj0TaSAxUDf2ZCEwUivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4MSH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy43VTjxZ0n4J2ADSlkCdUcTbjYORCMnbVMmPWL2XVwJaSY2LUgpMULzTjc1XjUUdkE0TC0jcDwKUl8lLFT3SR8BajYzMSkWLiU2MGUIaWgoP2g3dGg3dEQBPjIBNGg3UF83dEQpaBssXT0TaVwJX0E2K10QLTESaSEQXjIXRWUQMCMLUEEXazIjTVUBUlXuaTIBPizqYkk3Z2g3dFs3ZWg3dGg3RV03QCg3dGgHPjMCczQ1YWQuLFYKMzIPNCQXTzYGMGYXQ1k3MSz4ZzEFZ2gDVTskLzLqcEgIUz4SMlEqMmQ4Qj85R2E3YlsIcUoHT0gHOWMxOTkmZCImUVsRRlIMMlQ5ciYAQFITLFkFLGHxdFEZdikuXzM2cVsAYkI1USAySC=uPWExMVwgaz8ZVmIzQEjzaGYsLlcZPykuJ1oGUz8CLmAKPSUDQ0k3XT4xbGL1Y2gEJyEVTCP2ZDcgZzb3LSH1cDUAbEUGZEopP0H2aEkIMmEjMkoRPlMGNEbxbEL8Q0M0NVEoVD3qdEMkPTwDUTk3QUchbGEXSzcGT0j1XlkVQlM4RiMEVjkoPjorXVYGVVwjRi0hQ2knLzUqYkc0X0HvZCP8UD74Lmf2TR83MFgMVWQITCAsNSXyZzk0Sz8xQ2ELaGT1TGg0NSMyTkclc1oxX0H3RWgobyH4LkcLPykBR0ALQhsqdFQkdj4vOT00MUPxQkgoOSMDVWcpaEQoOWH1bF0MaVk2cEIwcSX1dT8SQ2UmLGfzRDQEPyUYYEQEbyE4OWf1bCQIVicNPz7xMiY4bmgBdWgxS0n2L2IpZh7vcl74LxsYJ2I3NVsCQ1omZ0c5VmgmcEjyREoxbVP1QmInXT4yRkoAVjoZRz8mSkAGPz8MRVgwS0IEP0cBaSYCTSMER1suJyHqPyEyQmEgdF8IcBsjQzb8bkQ3bVoWb0cpTVryKzMPc2gxR2MYNGYYUycvOWUFbCIDVEkyclDqZEISdjz2RVn1OVI2R2UEUlEDVTcxRDkKVWIAaB83PiAwXTQiay0rb0cIVWUhVjsqTSPwSj4ZU173VVImTkMXcSkkcCETLSjvVmTqQj0zZDvvZzcCbFn4bWY3LCcGLSQDKzk3TTo2bkUxL1kYa0QDXiAVbzYVTFz3cGAXRCYHLlTyVVkIdEcqaTEMbiMxVUEhYEL0dUYxZWMYdEEBQlEMQTgNbEY0L0YzU2kIY0cWRFE3ZF8DXkcHVUAxdGg4VjkydCX8S1sMTiAZTmE0TkfzMicsSlk3dCYEMmUZQWgxVWH4bEkLTTQOZUo3VDP8XUIDQzoXOSQXNSUSMEkwZ2f3MjQFTmjuTDfyVTsPXUoWdUoDZ0Yga2UuZjkPchs3QxsCayzzVkMTNUMWQTk3MyAPX0MqJ0AUMTc3aSTya17ya2f1Qj4PQ1gGSDn4VmcJMyMqQWkgLScQYzsZZEj4UicrX2f0M2oEYmUwSjf8QmMOQFgoZ0kRZyEXVUM4TkoKQjQKdF8FZVEZUycXdDkyS2IWTyE2bkgRVWAzQ0cZRSEYZToURSkFLGIlbGgAXzQ3UmoIbWgNZz8xQl8HQUouZyIuTDoIZSQNXknwVkLyTTIpMzY1SjY0VWUFQDX4QET8UD4GdRsvcx8RcmUqNEkwXiYwREMHaCH0dGgPMjkNcVESVmEYPTY2ZEL0X0UqPyX0dD0udGE0PWHvcUMgcTfzVUMBTjcubD8SMzgZZiAPRmoWc1nqLSYsX2Y0dDEwQycxdBsoSSXyTWYwdDMHbmoSXlMjcWMYZC0qOTM1NUg1K1g4RlsvaToLPWUyPiMmVC03dmkANUMJTikSU1ckTFUgLUMVXWX8RUQRYyUpVjchZVoASykmbVcZQVs3USkxbjj1bjIjLFUhXWUjZ1QYRGUudlcEQT4HM2UkTFYQYzkUZ2oqcF0TdDDuSVcxYzgPZTwAMDL8LVIuPVDwKygxXkMGaCz4UlYvMl0jRUk5PkQvJ2ATVUPwNFcPVTIDSEANZVkwNGgSSiT1QzYGXWQYbGkrOWAJcj4vPiMqT0kuXT7zbmUZLVYVPk=xYl0sM1g3QGMjRTz3S1csUDwnMkYjciQpcD3yOVkzPz4xa2kpbmoGXkD4J1UIdCMAUlsLdCIhQjM2S2ANMmoZRyAYZkLxOWIRPjMwYDb8MUYCPR70XS=0LDD1b0A0XlQiMl8BLmkrKzYKXmcgbDgpdDwscEEqRkQmQyYFaEo3S1cNRUQRczQHSlY4UCUVY1EhSTwNLygTTikKbTIyMUAORDQIbEQqYkQIXjYPb2QRbGgIbGYSdFkURTP1ckI0TSQGL1ciM0YWQ2cGRyE3VmD3LVn2dFszMiX4bmcAZ2YkP1sNUFb4UFs0RUoNLzs4ciXyYGY3YEIVQ2ACKyk3TSYPVGIVSWIJZEIAMC0CSCkESEUAYTgmX2gTZGk3QloIXTcYXlU3aCH0UzvwdSIlYkknR0bvdCcKSmEzLmkQTjEYL1IOVUggZlIVJ180MToxSCUsZ1YsSSgFQl8YTjYoTkoQSz0IYWcvM0ApY0YxRTkLYx8Bc1r1ZiclTlciUFIOdi0uciA2JyEWP2UFMicIZWPzNWjwSWQkX2I4VmcRLlIQSmQpbmPqU1k2XlcUVCYuTmggYyk4XyILRWAvSkIhZ2kHcTUwUVb8Z1ryJ1cpQCArLCEWRiA3MCEQRkkxXzHwbmMORVwpZzgzMVr1L0L2Z2f3ZzkuRW=wREI3QTkOLkoHS2MYJ2MjcCA0Xls3blMSdj4waDoJVCkYVDYpMiz8cWgvMUoDNSAYY0oTQGogTCE3Qig2P1QhMzjyRVMCUToTRFUkTycpUEIqMh8DZkjyR0g3P0jvdGUCJ2Y0UlsOc2IRYykrb2DxTGfxT2EXP2HzUFgBSlX1SjcPbkkLZEL3U10nZkg5YCYXVVMJb0A3bzjyQVEoPUEYQCYRMGH0VGQzbjsKcSExZFoXclMBT2gLMmcOQ1MvPSkVOT74bF0RTUoZRDkYdGkkZDj1VCMRP1c0cyQJM2UnZ2gWMycHYD8RNDUoaGo0Zmb2ViERZTYvQWUWZmM5c1ogZR8qVmQUT2IVZz0jZSUnP1T0cFwjMWf1X0ECY2EKdC0vMhr2b0U4UzEgMl8DMjL8SScoNWAwLzQqclc0YBsLbGcxQ10iZT4xNVT1LVIwS2D0ZiITP1QjYlkGQlQRQkoFJ1EIT0T4cmj8SmH2XVY2RjDyNVs0L2QCdEcvU2g1MyD4Tj8Fbzs0cGLvc1IFRSUodDXzX2YpbSIFU2H3YikSYzEsUkUJUULvdDQDNToGSkUoPzU4c2L1MGgIZEAoMmMIcVsFUDoSMmALJyUxNWgSSkUYX18LZEMLOSE3Mjv4OS0MNGoYRGAmVEIIdkcuNUUrLEMuVj7qZy0HSVsFVWcCLGIYZG=4Xkg4ZDHvRWYsbT4xVTgNUWH1bETvdicpMDj4dDX4T1IULUg3Q2gvZlnwaDkXU0IAbykFJzj8Y0YWTWIlYGUSOTvyRWAqdT4QXUULQSIHTygHVTkSS0gDLVswVkYWOVIYSjk2VV83bCIAQmMgP1kIRWgOdmIMdTf1ZkMAMicobx8uQV8NbVP1MzUkLWU2cmExMWAHY2MYSDgrRl8UbUENJ1sGQVcqZUIZc1DxND8zTSP0J1cWZTg1TEgTK2T0ayAvMWEJZmbyMTEANEAXNFU0Y0IoQGUpbEEgRVYWQSkvUBrvdDwDLzgvXjEWaVElPUovPiY4L1z0cWAKdlkuRSUxRzY3RkQoUzL3Rlzyc1gSYS0DQzUiayzwM0IgdUYIMzMqXTb8SRsgK18YTVsnLTQGMyINY2f0MEP4SyD2aSQNSUoAUFklcDMxTVkZSSQPVUAHNEUSYEA4S1sVPh84MV0WLzovMl8vaUcgNDErTSULNCDzVTo4Zm=yaVMKZFEyPWApaDwDbWEqaVozTTUZVWYXNTkzQzz3YGcXSFEga0cTc0AFK1MnVlQ3SzP1MUgvdVkUXzMWZlb3P2Y2Vjw2Zxr8Lj8lYyU0RWIRbCIZPUgDLhryXV8gVVIhPR71bCEsVVv8LWEEVUTwPVgIcyMhbmYRSFcEJ0MANVknQVEGUCPxaWgiL0UPVj00bWE4RWIVQDDwLiUXYlQ4X18iJz8sMGIqVVYiMT4EXmggT2QncU=qRF0RVT0MVjcAbTk4M0kCcTXvUyckQyIGQ0QmU1MjXlshZy=2T2YiPUcXXiLvM2INMTkSPToFMx8EVkgZVEMjQ0AudWgiTzoFczwgL2UCSC=zSi0DVj4PZEYjQ1MmSDsxVUk0SUQPRjQHL2gFUiU2PzUGTiIkdVQZZjMTQlIASkEhPlEnTCQIaFQodlooJ2UnNTsjLlwmVCzqM2AqNVg3clY4bUMYMlcSJ1E2X1k3cVUXcFkDUlEic2AlLVTvRSc2bGARTDYlRzUvTTY0bj0xbyU4XkMYLUHvTFYVQUElUyUZcz4vVFwLOTIxZUYRPiTwZVoiZB8mXzMoMlwqTUQ3LSXvK1v3dWokM18ybGf3L1oRVSkscWoqa0UhdEjqNWMARiIFTyMiRDk1TjTqQT30YzMrXigWPmD1dFvzPloDTSEXMyY0QEMndDQQTjgmMGcPRyEZZWcXTiMNUD34YGMUY182PVoOaUoRdlUYMyAwb2kVXUYQdGDqdloXSkcTUjIlayYYMBrqMCL4a0MGcWIIMzwrdDPqbGT1TUYMLVo1RDg0Y2AEdEoUQzsDM2kITyEWVF8OYT0RbjYqMlsDUlc5bT0XUWIMTVsBcl0sdi=ublc1VVb2RWABRzMTMmMLS1Y3TjopRV8NQSQTSE=1RDsEVEcQbGIPQWAYZUEGOWb0VSIOOVvqbTk2dBsFQTgpLVn8Y0UuMD0vcGT0dFsZbmcRblIIcWgIVCgYaDwEJ1EiZ0o3LFwzdkcqR0QlXWUgUx74MFELcDUmdEoTTloRSmclVTL2ZGH1NVn1cUT3TjMCSFn3PT0xZicDdDX2SVoKTzQxMl8UbVcJQz8zTzDqPjwZcEYxSUL0ZjvqcSz0OSgUcWbuVCg3dUknL2cLYzjuQkoKazMRRFklYjwuLWgKSjMFR1vvdVg5MGIVX2UYSCkUdUgsTWgRRD0YdFw3NCI3ZEI3UTErMlYFbmcPb0n8UiELOUEuczwLUS0YYzsORUcydUYBS1YxZEn8RW=uXUk3QSg3T0f1VTonND7xUSgxYkU0dGL3a2UlRTvqLGAYa2EVUSELNDcuZh8gbjowQDH3QSMUbjQIYWgmPmIxVEQrQGoNU2kTMz0CTlgMP0QGPWk1RCI4dUczZGAzRGk5MmICK2Iuc1whUEjvXVQ3XzTzdFsnRWgTTmQvb1YMZFwBT0nvPSEFTEAmNTkmREkEbkM3MmERdFgVSiMwcEQmTCXuLz00XWAXaFIxPzwwVjU3REoTPSMrUiMXLUbxTEoXbUQ3PSf0PzkUUFf1YWj1QkcZZ0ksTD8YQDk3ND0gMigKNGk0ZEMwVjIFMhspZGkRaDUDdGg0ZjgKKyEoSWU4aDUDLWI2VWgVZVQmQUoIVjsqRVnqNGQ2cj4DdDYLJyEFXVg3YlYIbmc3dkMFTiYDYEo2MVkyTyk4QEkpXWYgb2IgMkorJycSSyE5P2n2S1gyPyUpVETydSAiK2gKcCPwRFcndCfyVVrqOT0nSUQQZiYQSikORmgZaDcLLSMDc2gQLR71SGYjZTHwZ2UGVWkJRVgpRCIncSglMTYiMmIjNTc3cln4aUo1Q1r1XUHwckj1PTogUlD0dmUgLjoGRWcrcWMFbTQIUlX8ZD8QcTMZcDQxYCDqVTQBTGEKPjDxQzwYVEAjSDfxbFYCS2oLJ0YKQFwjQWcvaVIzdGQXQEQYUVoiMzYOT2gyazMvLTD0aVguVVsKc0P0bzPqc2=wMVMTPTkscFcvQTLxPVwZVkMxTkkiXzrxX1gSZCciY1owbFfzbUIlcycsciX0SEIzdVfqX0g0KzgOYFYibSIzQ1r4QSDxMVQYNVI1TEkmUVYWRFU3RVIoQCYFSDYgNSc3UFcpblbqaUAIMFsPdD8xazYAQTE2VGg2Ql8RQj42J2cpQTc0ZzkubmIMazs4dSTxZjoDbhsjQSEwVkPxMWcyTFsxR2QrTRs3MFwldFcpQDX4LFb4UGo4VkL0PyzxLkYPPlPxLWoYNFQxQikFR1ckRkjwYzwrT2oURmIEZjkqMV8zQmj0Q2crRz0qMkMgTDPxXSYxUUI2MWAxLWgTazcPYWUPNF71MDMCbjY4SzwqbVHwVl8rQSYRJ2kvcWcpZGDvY1cYczQ3R0olYDIyR1gZa0IDM0gOVSICPWEzVWPyNF84TGQ2NEfxZFoIYWEGMDE4cWH3SVgNLjcEVDUka2UgVlsNLjD3TDMFRSX1MVwiX1ogNT03NEICSDwObCg5cycRUSIrTVEYdTgEYD38LW=0SEMHcEg5QyUEazPzLjEKQ1YNdEXqdEAEUSMZUCACVEYVUxsjNFEFbmQxbyMhNT8NJzv1UTv1MmcvcEk4TSYDLB8gQkcGdUX8LSU3b0IPPTf3YzYoP1YmVi0RQjQ1RiX1MyY3c2bwMigXTyMZVCgNSyQudFcNXTQvb1oILDoGbmMgXT30aDPqbDMOQkIWYlIFVUQqSjMhaWgNS0k3LmLqaFouKzkGPzcSQzgVVVolY1sZVFUYMjwWZGj4aFcoRD41ZD4DZDMOSjE2XzYmUF80RScmPVoIaGIYSSgCVSUDPlcPOTMRLjcocjUzTVo0YEIGRkQob1ILVGEgSCY1Q18lZGf0SEkFYjkRLmf8QlcxaWEUPykqR2INSmokUUIFZ2I3dEc0al37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLSP3LSD1LyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XifvMibxYiHzMC=0LybzNVLzL1QgXyYjLSb3MVD3MFD7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOmgYRSIqVijqbDQNZTM4U0QxQj8HL1gwX1cAbycgaDosMmbwVFn0TyQRQ2YhQUU5TWUPOVQzSDsVa1XvYSgMKzItOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市交通运输局               云浮市水务局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiX2NCPtMS=vLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyLzLDXzPTDsMykFMBzzPyUEKTH0LDTsNDEELibzLC=2PyLxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoDLzMFKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMW9yuF2+r6wxu192ambvN190iPxtKFwuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsCU+r6ws+6N7bq8us142LCsusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCHwLyTwLCH1OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLCXsLSffLSf5LyX5Lyj7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR3wNSHtLSTvKiD0LyvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9NSPsPyXsNSDsMTPsPiXsQDP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLi=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUPdjMCPWkkYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZzMEdDUAPTEAUzEBZUoMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3S0QAdT0TRWgNZjE2STQBXTY2LGkMUDE4SUQIdD4pPWcMQDIgSTkGRT0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlr1TlIWMVUAZjUnSTH3QzDwUTUCZCQYUGAFcFIrMDMZUCkSa0ciSkUwQlwiQz40YSYFLDIrdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0otUFvqL1bxSWgIUDElPlcNUjIASVUGQSYRXkb0YTEsUR8UbTYtQEYKZEoXPlohamUnYDEZX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTE2bzQPQl0gMj81QGUGXyEYSFMERTs3SkA0MSYZQjDwMikKcV41NTIDVWPyVCD3TVQvTlDuMFcsQEjyLGMjQl0TLxsHREXuc1Q2Rz04bFQmVFf1MkIFbl0CQ0kmSlIDbFEIdlYqXTgVYmchXSQGSyEAUTMSVSb4PiEhXkgVXVQvQWoAa0EITyjyQjr1S1UPc1sNQ0QTZD0GQ0IIZls4RF3vbjY0bSIiSVsWPkUCPWcEPTEgSzMAUSA2Y1cFRj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjISPzcRXmApaVI1dETzZEYJQTbzM2gmRl4jbT4DPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STHvQzISbEcCc1MDPjIQUDUpQWgNQEDwSWoAc0QURWkQdls4SjQQMEY5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQicz0pRWcMUFs2SVoEdj4TQWcMZkk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTsXYV4qJ1ovUx8taCkvY1srXiX0a2EQb1MSNDg2bTEHVWQrXkHqb0Y4TjgzTDLqQWEFYj4uT1wEb1rqMDoQLBrqMR8MVEQxUEYDb1EPUGMLQUL0dGTuVSHvax7wdEgvRhrqQjYXZGIGSyX1dSIuKyQkVmchTikXNF4nVCkwQT42LFTqSkcMU1TuVGcRM1MFUDMENDcrT1QMMTv1bEPqZ1UGQi=2KzkgRDUMSiQ5VDcuYTL3YlIBVSLzYjQYTSYhTjEnMlYpRzgQR0IhUFMjMGUhMEMNRSggTGHvbVgpSicAbWkPRVPzQT8wZz00clz4TVE4MiAlbmjxbRsKLWgkMyIjbzkwMSIPZFMSajvqMzcuZD0YMlQnMUIEZEIsSSgYb2kKLkEjR0gFYUQST2kJLGEONTgFQzQhUl8iXRsxMDQnVF8yaEArdiAuZUYHSkEXah8WdkcRLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmUmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFbWoCPzIgXzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAdkksRWkMLkoqVloEMT0GSSMOQEoqVUQiLjzxVSUMdjU5SzcVaUkWQSIORzMCPjUMc1cmTR8MRTkDRiYAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQRUQETTEAPTIYPTcJZ2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDT0STQIdD0pQSIMQDE2STYuVDQTRWgMQDk3SVoELj0DPWcMQl82Y0kmdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTzU2RGcYQEYQTTsHZFgOZ0bwcUgmRlwPLTsnVmbwT18WUmcYLiT2a0gQQ0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaVQOVCckQEk5QVgMPigGPSEUQTE3MEkTbDYzXlvzP0oTNUMuU1MNUWEFaFMGSmUkMjXvPlw3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQDM2SSgWVmIuMigOMEo5Ulczc0EmbjTvJyctbFsUQEgxLGD1YR7vQT4oL1QlVGgBLlwFbh8oP0kNZlYSdCAWVkAlMFMjVB8BLzEudjsrLjIkRGIvQUc0VTkZZTDwbz8ra1oNJ0IuYEXuPmQxY0j2UTIQRjopciAHUmQzYEYvLlsTSTMnPVgLL1MUbl70MB8CTSAZSj8Ec0kZQVkOUDkkYkMyUyYxVmc4TkkFTTkDPUEAPl7zRTITUDMCPUUqczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjkIVjY0aT8ZcR8FUFkFUVsQXlo1QzEsYCIuLD0EVTcALUUjRTEQKz0DLGcOc0kKR18EX1g0NGYATTUCPVoAcD0CbzcCP2MGPUEUQjI2RTIFZCkuYDgRcz8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkpXzgMdT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2REEYQjsrVTwBcz0EQjIMTz0TQSANQEU5STQBSkEpRjQOUDjvSjQnVD0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoAdT0pPWgOUDE4SUQMLT0TPWkNZjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUAbFP1YUP1S1whJ1UXLl0CT0Y1bl0obDM3dDw2YjMuPVQoLkYzRCY3VDoEYS=3SCQSa0X3LlgKUUM4UCcmaDQTMyctNGgjS2QNUT83aykOc2MRSF4GMykpXkMpK0gFYVstMyQUUlUGb0j2bmILXVnuZCUtPmQHLVY4YTYlLl8QLzQRMyPwVWgZMyklPjgzc0YMRUQ2XUYJLGoqcmErTCYRMEkXUGX3ZF8iTWbyZj4iXVfzSGf4bzYpYlf3SlgDbGQEPzgvJz0uYDEvQmQNdCMoMWYnRSApdF7qckMwQzzybzMxRSgnL1cQMmEQdSXqXiEBbjwxThs1SFExMGIXQic1ViI2ZWItVRsFdDsicicyXVkEdFovLjgrQUMFQ0k5dFk5RWIZPiAvX0X0SjoLRV4SaybvX0UYSmQWZGgxMmYmSzYkZWkUJ0gPT1kJUVLwPlUlNVINVjgTQzMATmM2Y1cEVDEmQTIMREU2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3PVb3RDEARVcGTTkTQUEAPTEBVTEGRls2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzrzYzghVkkAQDsSUSUoUFT3KzQ3cTsSa1TxQUEnJ0b3dic2Y0kpLDYCLDr1R0QXQTMTRlzycj4TZiT1SCQtXk=ubTM5TVn1LUD0ZUUITVsFMVEPdVESZVDxSCYoSl4mazcRLWnqTzcALEkAQUIqTUYrdCbwZ13qNB8HSjj2R1IgLDEvckIyS2gKMEcTQjkmU0E3UiEXQjMybVwpP0YQQzouXz8rLEYuVToPQyvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4Mi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3yOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy3xc2IZa0fqOWAjPzIEQEb2K0QKNCTwSkMkTWDyRVsgTmgLXkUGMD81SSkFcGUyYyAnTDgVZlkraVMtRmolVWkAMkQpMBsWViQLclgxTiIBQSHxLiHxLicAPTEAYiHxM1LxLicLTlT2cCgpLDcqOUI3dSbvMGkRLD8QS0IOZGQAcmInLCALX0IVY2nvaVM4MzEAPTf8ambxayHxLl7xPiHxLiHxbkHxYFXxLiH3PTUESFQFdloiRlYrdjErLj0UYygMQDUHRFPqUiMCdC=3Uxrwb10AUVUXaykxOSHyVlUxdDzqdEMZTSc2LjsxdDMUTUApRyANQ18ELjb0RSAyL2P0JykMYEQBTWMyVh7wSjnqaGosYjcZKzwuVVw4dT4DbBsDdmcwdh8kJ2IRclkyczcoQ1EvNSExaWMnK1wXRCghSTgZYD3wcx80VWIZVWTyT2j8bkYKPikxKzQxK1sgSD4XUjUFQVoMTD8PQGI3PmEpS0gkLlIjNSMpL2buXlENQ1I0QT4IQGLzS14KdB8XLGUlLUovRl4PLjkjVjHqP0nxQkbxXyEYcyHvKyAyYEINb2ElZjQ0a0QELDQiXz0WZCEiJ2IEdlgXK2nxK2U0Vmb8T1LqPyUxSBs2Jx7xZEcudDv3SVcxdCP8Pko2SDvuQ18sa2g1cUINbE=uQVQZPiIkZEcAZjcMUUohTGA3RWEMdDMGbiIjRGgnQTwBNEknVTUkVGgISx78c1IGRCQSLFQ3bTUoLFTxbigvdEEMYV8AckAJJ0bzUC0uXycxSCMJQToMc2IPbVQxM1gyU0gSMWgiQCUIcCMWZkDqZTsiP2X8QSkmPz3zTGg2ZGgxdFUpVkg2dFgDQ0cNTWUEZ2EyMSEMLkf8TSclK10yc0EtXWIjc0UkVlU2Zh73ZlQhSEgpYWcZayk3QF4Ra2UGdicCUDTxTy0SbiMwbicDTzILLlQBZCQpLjMvKzj4bmj8dD0uOWYCTzUXYDjydBsNaGb2dFQkYGgnPmAgR0gmZmfuazgFTUYgbTUxYykmaGAGcl83TEMkSSMhQCAFUSU0SicHR0AkVjz8aCIzUiISXTzwNSAMcjQ0YDD4TDT0Z2TqTygNZyj3VR8nOSExNDTxajcvLjQFcj8KQkQVLkIlPy0PSF03blkXOSgvc0Q5NUQ0LjUXbiILZGf8YiEvPiUQLR8uZjUXbzDxK18iTCIubkLzc0MQTFvuLTwIaV8nMUUTOTckQUoqa0ITYjcjZUgCPkMFYVv3dFv8byI3bWg3Q1MvZEoVSkgkLig0ckIXZz32LTb4SFoXMTkOT0gkdEETUVQLPyITSUkwLhruOSQXYUAOZloIYWg2UzEka1f0amLqZlgSZCIuOWkFQGESMSkNQTQEM2HyRFoOayANRSIKSzjqTmINa0gNSFEhamIjRS=ycGcqPyApNV4mZycISyQMZC0QdjUEbj82TmUIMWU2PmcUdB8oZR7ycS0DLkLqOVMnX1jyLVrqa0AjQFzxU2P2RyUCRVrwQ1UXcz0SRCIxU18KbmQkS1oHUGfxciUEUFkoaFkLbkgGLhspRGAvVUAIJ0I2YF8JMD7yOTkWSDkDPzkvVjDxVmMhLl7uSzjvaWgNVE=0RCUOMUUtYVw2RFQxQV0rST0sVkQNSyIUSz4qK1sGRl4XUSIwcz0vSFoGdGcGRSMYQGgxKzIES2IUbiIzQj0ucyIHQj80QmfuSBsFYCkTbVjwbxsTLjUILWkjZTvub0oTZCItcDwvXiUEaDwwNUk3LmouSR7wZibxTjQIXl8DL1XqcBsIZFLqdFMKSVssRiINZDgXY2gxYTP3az0GNDUMLSMxXWTxOT4qUFTxLkAXaiIJRzwQMFUyQS0wcjb4Sj7vLWYCZGUOc2YSayj3ZCkGbTUua1glZmcHXl8OPzQNR1s3MD83bjoXRTYjVD4rJ2HqaB72YCIZbGAMSmc0czvuXjQ3djYjSUg0S0D0RlEtZEoUcm=0TVwXQ0kYUj0MSyIYJyEqVVsKVDINNFv4ci0SX1UiX1QIXTwTQCIoc1ruaScPQkfzPVYtSjslblE2OUM2U1cxRUkKbkgLMTYuLSkUL1jwaSE4P2AESzf4ZmgLLjY2QFw2SFgwZizxP0MZUyA4L10KUCgwSx8tLjQWNV82MWDyPyEua0osYEPwLjUtUDYuVCUGNEQTaiEmUyLwTGIkNCgGYTwnKzrzXzTuMDoER0IRXSEJQF80RjYoXkcWPV45dDswaFb0NFcIbVQAazTxND8wTkIhVGI3Y0oLaTr8dEYwT1cEXlQvaiUoT0M5OVs2OU=0LlElZSMuMFwEMVgibWANMWIqLWgEaSzxZEMwdSQVcTkobmTvNV4vLkcrUi0UKyEXbD4kbWUXbT85biMxNFspbGcxYVQVQEA3PyInVF4OQTsgcyALYkk3JxskMCUMLkoYP1MuS0U1XSDqTiUnP0AoMVvwSGkhbGT8Q1c2MEI3YBsRRVL8ZEn2VDMTJzokNVoDb0kKQGMAdWgzREYRdTbwbz7qKyUCYGDxQTwHQTgNZTYGaiUQND82R0oUSSEZZTMsXjUyQSfxYFQKdEU2ZzIITRr3NC0KZFwESkABbiQlbGkxLmcQNFQjQToEZCzxb2=xQm=4aCUEdFYjPh8tQF81Y0QnSzIHPUIwVVLqQDz0RSkwSkcxLzQnR0=xS2gKKzIvbhsENWgja0gRakUWM2gvUWA2UzcyKyExT2U2Vj4nRCHqSTYkbmH3S2U3YCA3ZDkZa2MxURsZSGgWX2QZRyH2Ljo2bSHvXWgOXlfuLWI2NEnubSEIQmYGa1fqPzX0LkMjTTg2MDkmZGA2ajUJcVgKaTQuTWEsZkcRc1Y5UjgscDv0RzHvZlQZbDQXbkL0LCkxLkQvR1owYxsnVl0ZUhsGM1o2NCEtbCkSUkP3RCTxbCEZLjQXckfuLSgMTV8NL0MKc0AUUEEuS10tbl0AK10WRFgubh8ka0jxLiE2TWczUTIEXjkhMDMmMWcrc0YKYSIyZUIuazclTDb0dloQRFTqdSULdUgSQTUxMWg0SGcnNFQEPz4GSDc1TS0XdlbxU1UjXj8QSD0jXzvuazU3aykoZFzuLTH2RDYBMSgvcl8qZikhamkLXmUvRFMqSzc5azwpL0E2LjLzNTsEalQ0cjcjdFgSVjkvT2onMT7uczgMaVgrZGAISEMkcGI0TDb0RzYQZBsSYSH0UDMJLlYRTzMzNGAJU2gGU1U3LjMTPWEPVCcBK2fzM0U3ZiIYQSMtSWQFSWIuTVIWRCApRDgZMzQULmYLdVo5UUEOaSUEaEcqLjkUQyj2bmo4QUQ1U1cnK2oTMSIkamXyM0owP1c3bDswZlUUVTfqRyEEaTchSGEEP1kyaz70biELX2AZQ0YURVYWMG=qcEEOPjwMNWcrZDgwXjE5LWYrTmQnaEbzdTfxUCQrRT4TSWMxZzsucCgZOWQpc0=zRUPwS1QJP1Y0R182SCf4LTH3X0gqUCILbDo4TVcgNTk0QCjxNTMMZ0gwJzzvRTQNQWohMCIDdGcFP1czZD8rQWAIcFYGLmAnMxsvcUEqTTHxa132PkMZai=xYF8Ga0UDQkL3SUoZUEQVMCAsbFLuYTDuYmkWM0nzMznwKyDzR0UuK1UUNRslMEopLmEVVGg2MSgZTT0WRyQIP2TwR1YXXzsuVFgxcD0UaW=wNWABbGkva0gnUFLyXmb2M2cqdFQoUmcFNGfzKz0qYkEWazYJbzHvSDIOM0osLTU2UGH0bCIUMzolM0QwX0HwUS03TWcUL1MKTzINJz74cGHqSlU0Liz4VV4vPlgNXhryamgga1gESlMQOSgMQ2fwQz4MYGETazwkK1kOQGf8YFDwMTsCZ2QEM1YVXUTuJzUiPSITNVYEbiIYQ0kITUnxa0fxUy=yLCLyPzjxMTYzTWICaDovK1b8c1ogK0MQc0XwNGgrZD0iRSMVUT0WYDcWPWQCVVw2MT40TRrxaDUuLFQgVjUFJxruUxsLLFoHaFgnaj4vblchbRsXTlQmQRsvbFsuSCcQUFkwa1c0QjwKQkQTL2IHXj8jaWgiUkXxYz43YSE3bS0kVSA3LWIUcFMLVFsgXzUlMTUZSjHvSG=qUkYQUF8LRWcxVlD0TiIDNFEpJzoXXkf0VhskTWgjVlw2QmkNZ1cNRDLyVikjbGQQLDnxL0AwVVMvVDr2aV8FMEkjdiICT14ZYlT4L2YWPmUJazkIPmUtTFIsb14Sb18tT0EiYlsVaFQuOTUjb1v4NCf4ZWIiMGkhZCkTT0MBSmoXRFw4TUAsSF4UUUMWc1sHUmYEQ1QxVlIvYzkvOSP2PUkOaz8oJ0fuaz7zYDQWTjssPWctdVHwbz0GMT8WVl70TmHvRl7wUS0WSFP0S0D8U0ckYTUBaTEgRUonZzULUV8jQDQsbSMMJycGREMhMWILPl0HPlcEXTcGLD4Jc13vPiz3K0cDNTf0SEQJczrqbkoBSTf4ZzoNa0TvMGnzazXxb1ouYj78J2oWTFMKdTUJOSIKbSEsPikTVGAUOTcTLUYmYF4mbDcKOTspdjU3djEoSR8OQmIJM1sGR1EVLEQAPWchKzURYCkvVTTuNF00X1U5ZUoGclUqblYtSGcVRlMpQEc3LTMKVj70Txs3UV4rZF03ZjUkRGkqaDcoQWUgaz4RLyMvLkf0PUUnY14JdSAUT0T8SlYKM2IgUFQINWgERTMwSjjva0gYa0MyS2oyYzEWRDcrTFMRM2gYcjnvYUovVSkYYkHzciAsNUonVVfwNGoWajoAZTH8K0kpbEQNNF4tZFcASWYDYzz8ZEcpT1M2bS05ckQnJzoQaTklVDwZch8sX1D0ZmUYSGYpS141dGIpJ1s1UF8HSSk3VD0jZEgFQFgvRm=wYjYYcmg0UCQmQFMpJ0ooZjU5TWgCbWU3XkEtcmgTPyICOWgPLmf0c1sYQWcIOTwiLjsLTD0CZjrxNTb8SSM0J1sob1MXLVnqSkkGNCgHbDvvX1QUMWIicx72Sl70YWATYzYLVEIzXyIGdVEZY2MLaUAXZ2gERmUiLkIkdEkPYUQjPyUSblYuJyUiU2IUT1gxY2okbCUqZB7uSyQrU2QLTGM5YW=xZTfxVGcNVkEWQ0nwczkXUz0uT2gSQyI2dEg3Y1kqdF8EdGf0Q1orQiAPdEApK2cIbGMrRxsublEvalf0RWjxOVzxUmkvX1wTUTXxP2MIZlbyUCzxbjoxbVolMVUPZiclLiMjQWEnTSIWVWkXPVYJYEAjQG=yQzUwLkcjLlEVPTUkZ1DxLiMFaxsTRyUBa2gkUT8hUGYZQm=4QGA2a1MhLi02QFPvblcKPzYBUDozcDkUX0kuVFEQdGcxaFsCQ1IuMzkMLkgSXlQQLkANbiMiK1gyZB8zUTQjPmogQCkQcGc1VlQDPj0tKzHzRlH8YiHuVloEZ0EzNCI2K1U2bjIgRWfxYGf2c0UjSVgTLkc1aTwIVmQvLTMOTW=4Ux8KUUQqNTQiLj8sbSHwMTrxcDMZPxsLbSEgMFsER2EMXmAhRl74Xz8xPhs1bCbwU2AvZjgLRjoIK0kiJ1rvOTfzalM0Ll0gaEgTLzPuNVX2UEYtZUEiKzEjdVoFYCUuUl8PM0o2a0AxK2QzK0P2Lmo3dDszbkgqVBsTQCLxZx72VEYZXzbwaWHxTWEkLkkXdmcTVjwNQUoULzEQYkEURyU0K2I2T1j8SibuQzoAYSgDdEgxRzoVU2YSSFPucGcuTUYXKzIjRF8HNFwjQB8pTVcISiIJZz0CRykoJ2EEKygZQ2gjRFQjLjcVRGgkM1UwbEY2czQ3dD4FdEQXZDUTQUQ2MWEuaEDuUFI3bDcJUEMNamILQFQUXkYNdF84aVTuOVEjR2QpSB8OJyQ2cUcLc0AVUlQwQDzxUEgxXl0QMDkUUB8XXyAxUWczLh8CdFo2dCAubl0nUSIoR1IZdkH8bDEZaUgISVj3QFjuVlYidDkGZl4wUlETMVf4Qy0BQEf0ZjzqQTQpciHvRUACTVUhVjszZGAVbSj0cFoPLzfyJ0QVYyIxS2UVU1rqazHqPxsLVkkuYGUqQy0sbzbxUjY2a1s1MUoualgOTlE2LiQLa0D3K1oOR2QTbVYqai0yQ2ISVDX4Myg2UiIpPi0vPVEPPVgCXlTxSzQGLlQWYUQVZTX0Y0Qgc1QVYEMOSGIXSz0jKz4BTWABTDb0UCIvdFj0STwVLjkjMF0jdCUJMCH2TTXuVGQ4LVkRaDr2UyUnMzjuLiMJazMXNR8CPl0ESkHvdCIkQFMKNToNR0AHbyUjYFMjdD4uLh82XVQnajojbFDxZDUsZx8FZR8KMVUFc1ohYV4MLGH4bEHxSGUtamExK2gKX0knUjXuPx8NUlTxYTsyLjUoYDYjczwhSTkjLlQvaygTaDQUYTEoSUnyYSHvdDbuTy0lR2UXJ1H2NV4ZLGY0YUMUc0AKaDkVbigoX2cKYVgldTT8MEc2dDUzQz82bVX8QmHzRiIgZGcPcB8XQyguOUAkMSH3YznuLDLuSBsSXzv3P1U3dV8kclj0VED0J0QTMygKcz8vMVn3Xj0hQTQObkgjdEX4RVITNB8JR10iZTX8cWIRYikmJ2czVSAuZ2kPRT4sbD4wZz8xS2ANZzglah8GLD0KYGI4STEyVT0hRVgDRmjySikobmgtSCzwZ2cuNVMjMUD2RFYjMCQIU1ErUl8sYWkCcC0KcycILSkkJ0fwNF33QVUGUj0uZlg3QzkMQR7uT2=zQWkWcVExa0QIUl85UycETEYkMTvwYiD4RDT4c14wbFQUSlQyU2gNYykVLSc5ZDYjT1bwXR8LQVUjYTcAXVgFbkD4QUYPRzXvMzguajsqPzUtSj0SXjoIRkYwYUEETGg4XkMEMD4HQlfqYmb0YicDLiAVYB78TjYjXS0OQkIRa0=wdmABa2QyYkEla1QJJzU3ZUAFZFQxc0nqZWInbDs0bjMuLkoPPzUsPx8wVF02bUEmQF8AQkQxQzHwcTwgTTzwJy0jZEEjQUotXxsFZWUwckc4cWb8Y0DvaTQFLEcTbSkLaWQAb2IzUjIDMRsOQ1wGcUAnLiMuLlQyZycpLjg3ayL2Y2EOUVEzb1DudEouQjMFUiH4bzYKZDUuK2o2MTEVbB8WP2MFUCEyTzjuNDsuP2MrL1gEQ0g5c1zvaGL8YSMzMGLub1INdCMkViMyaEnyYGopdFcvRyLxRiMxb0AqQ2AiUyMmLlb0YDkYZDUvPjwFMGIBTUEMP0oRP1n4alTycSQqaWYALlg3Ty0nb0UmL2AobWQNK1sQQ1PxdmTyU0QmXVUTJyQOcGL3LSgmSlILTjk4ZlbzNDH8dVD8VDIGK1IJcWQRREX0dDUlOWHyazIzcEcBOSQYPmI0VmovNCgFJzkmcFcmVjMmUiE2YzYXcDMFM1ImRTUBbjkGL18Wa2I2b2U5VmL8Jy0pMTYwNCMhXTYRdkgDcmovXSc5VjUpVmIDPWQuOWQpc2kRZCAOZ1f8LV3uS0MZdmQBZEHxSWgLcUETb1MBY1QOdl4LYDsAK2AXVFoyX1ciS0YWUjzucV7vLkU5XyIwL1ozSyMwcGjqdCILaWTxXzH2PjD0P2n8aVfuYjoLaDkZPykmaVLxbTwGQSIFYV4rM1nqRjUySCUVbFQIY0HxPknzNTU5Qh8zdmkrYT8VJz4kR2UWSFUQLSDqK1T8PSIQSFUwa10sbF8BSigOQlf8QFwqZEUIQWUTMWfxTFkhdC=4TC0YTGMOSCMlT1kEVkgJQ2MrVhrwcjkMalgKZlslSighZFgYK18nZ0AnbFgkQTQ3cjUkc17uayIWZCX1OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbvLiHvLSjvLiDyMSDvLiX7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiMhXiHyYlQlLSjvXyb3MlQgMyXyYijyLSL3YVYgXSX3OB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC3xc2IZa0fqOWAjPzIEQEb2K0QKNCTwSkMkTWDyRVsgTmgLXkUGMD81SSkFcGUyYyAnTDgVZlkraVMtRmolVWkAMivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市政务服务数据管理局

2020年6月18日

公开方式：主动公开

云浮市水电气外线工程建设项目

并联审批实施方案

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”和优化营商环境的工作部署，提高水电气外线工程报建及施工审批效率，根据《关于印发云浮市进一步深化“放管服”改革行动计划优化提升营商环境系列专项行动方案的通知》（云府办〔2019〕20号）、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（云府办函〔2019〕101号）等文件精神，制定本实施方案。

一、实施范围

全市10千伏及以下电力外线工程建设项目；全市新建、扩建获得用水接入工程建设项目；全市中低压天然气外线工程建设项目。

二、审批部门

公安、自然资源、交通运输、住房和城乡建设、水务及城市管理和综合执法等部门。

三、并联审批事项

建设工程规划许可证核发；施工许可事项审批；占道施工交通组织方案审核；占用、挖掘公路审批；占用、挖掘城市道路审批；占用城市绿地等审批；水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批；河道管理范围内工程建设方案审批。上述事项实行并联审批，容缺受理。

四、部门职责分工

（一）公安部门负责占道施工交通组织方案审核。

（二）自然资源部门负责建设工程规划许可证核发。

（三）住房和城乡建设及城市管理部门负责施工许可事项审批，占用、挖掘城市道路审批，占用城市绿地许可审批。

（四）交通运输部门负责占用、挖掘公路审批。

（五）水务部门负责水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批及河道管理范围内工程建设方案审批。

（六）政务服务数据管理部门负责为云浮市工程建设项目审批平台建设提供技术支撑和政务云资源，协调系统开发过程中各部门系统对接工作。

五、审批事项分工

（一）建设工程规划许可证核发

各县（市、区）、云浮新区自然资源部门负责辖区内水电气工程建设工程规划许可证核发;对于跨县（市、区）水电气工程，由县（市、区）、云浮新区自然资源部门分段审批各自辖区的部分。

（二）占道施工交通组织方案审核

1.云城区范围内的道路占道施工交通组织方案由市公安交通管理部门负责审核。

2.各县（市、区）范围内的道路占道施工交通组织方案由各辖区公安交通管理部门负责审核。

（三）占用挖掘城市道路、绿地审批

各县（市、区）住房和城乡建设部门及云城区城市管理和综合执法局按照各自管辖范围审批。

（四）占用、挖掘公路审批

1.市交通运输局负责审批范围：云浮市辖区范围内高速公路、国省道（新兴县范围内国省道委托新兴县交通运输部门负责实施，省交通运输部门负责审批的按程序报省）。

2.各县（市、区）交通运输部门负责审批范围：辖区内县道、乡道。

（五）水利工程管理范围和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批及河道管理范围内工程建设方案审批

- 1.市水务局负责市管水库、大中型灌区等水利工程管理范围和保护范围内新建、扩建和改建的工程建设项目方案审批。

- 2.各县（市、区）水行政主管部门各自负责辖区内除市管水库、大中型灌区以外的水利工程管理范围和保护范围内新建、扩建和改建的工程建设项目方案审批。

- 3.西江干流河道管理范围内工程建设方案按规定逐级报省水利厅审批。

- 4.其它河道管理范围内工程建设方案由各县（市、区）水行政主管部门审批。

六、审批时限

并联审批办理总时限：5个工作日。

以上办理时限均自市政务窗口向建设单位出具《受理/材料收取回执》起第2个工作日开始计时，不含材料补正、批前特殊程序、技术审查、征求意见、论证、咨询、专家评审、公示、公证或听证时间。

七、办理流程

（一）办件流转

各级行政服务中心工改综合窗口受理后及时通过联合审批系统将办件的网上申请材料分别推送至相关审批部门。现场申请材料由承办单位到各级行政服务中心工改综合窗口取件。办理结果文书由承办单位送各级行政服务中心工改综合窗口统一出件。

（二）材料补齐补正

由各审批部门出具的材料补正意见后，转交各级行政服务中心工改综合窗口工作人员统一发放《材料补正通知》。材料补正期间不计入审批时限。

（三）办件结果

各审批部门应在办件受理后4.5个工作日内完成审批，在联合审批系统反馈审批意见，审批结果电子证照同步上传至全市统一的电子证照库（可以从联合审批系统查看），并将办理结果文书或证件转交至各级行政服务中心工改综合窗口。各级行政服务中心工改综合窗口应在收齐办理结果或证件起0.5个工作日发送领件通知。

八、其它规定

（一）并联审批中，部分审批事项不予许可。并联审批事项中对于有规定需要将其他部门审批结果作为前置条件的，如前置条件审批事项不予许可，则后续审批事项可终止办理。

（二）共享审批材料。该阶段各审批事项之间存在先后关系，后一审批事项以前一审批事项审批结果为申请材料的，由并联审批部门通过联合审批系统调阅，不再由申请人提供，具体包括：自然资源部门办理建设工程规划许可，交通运输部门的占用公路开挖许可，住建部门及城管执法部门的占用城市道路开挖、占用城市绿地许可。

（三）加强事中事后监管。并联审批各有关部门要加强全流程各环节事中事后监管，要制定相关的工作指引，明确审批时限，要制定完善容缺受理以及告知承诺机制，确保按时完成审批。

九、实施日期

本方案自2020年7月1日至2020年9月30日为试行阶段，期间有关部门要进一步完善系统各项功能以及流程，加强对申报以及审批等环节相关业务人员的培训。2020年10月1日开始正式运行，并实行亮灯机制，对未能在规定时间内完成审批的实行每月通报制度。

2020年7月1日前各部门已受理的工程建设项目、变更原行政审批事项的，仍按原方式执行。