- Error: Reference source not found云浮市“三旧”改造项目实施方案

- 编制指引

根据《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《广东省国土资源厅关于印发深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）、《云浮市“三旧”改造管理办法》（云府办〔2019〕18号）等有关规定，为规范项目实施方案的编制和审批，特制定本指引。

- 适用范围

本指引主要适用于云城区“三旧”改造项目的实施方案编制，其他县（市、区）可参照执行。

- 实施方案内容编制指引

按规定不需要编制“三旧”改造单元规划的改造项目，须按照已批控制性详细规划编制项目实施方案，具体应包含但不限于以下内容：

- （一）现状概述

说明改造地块及周边地区的基本情况，包括改造地块位置、面积、范围、土地用途、已使用年限、地上建筑物面积和容积率等；改造地块所在区位情况、交通情况、周边发展情况等。

- （二）规划依据

说明改造依据的上位法律法规政策。明确改造涉及的土地是否符合国土空间规划（土地利用总体规划、城市总体规划）和“三旧”改造专项规划；是否符合国土空间详细规划（“三旧”改造单元规划、控制性详细规划）。说明现行土地利用总体规划、城市总体规划及已批控规等规划对项目的管控要求，包括用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑限高、公共服务设施、环境保护等内容。

- （三）协议补偿情况

涉及土地征收手续的需核实以下内容：

1.重点确定用地单位与农村集体经济组织签订的征地补偿协议签订和补偿兑现情况，涉及转让行为的一并核实转让协议签订和转让款支付行为；

2.农村集体经济组织和村民对历史征地的补偿安置有无不同意见；

3.征地补偿、办理听证、社保审核和安排留用地落实情况或农村集体经济组织同意放弃证明。

- （四）改造模式和路径分析

明确项目实施的主体，并按照土地权属、用地性质、现状利用等情况以及相关政策法规确定项目可采用的改造模式、供地方式等。

- （五）拆迁补偿安置情况

涉及拆迁补偿安置的需核实以下内容：原建筑的拆除所涉及的拆迁安置情况须按省、市、区有关文件要求实施，拆迁安置涉及的投入估算须作为经济分析的重要组成内容。

拆迁补偿安置情况的主要内容包括：拆迁计划、拆迁范围、约定补偿方式及结算方法，补偿金额和支付期限，回迁房屋的面积、地点和登记价格，搬迁期限、搬迁过渡方式和过渡期限，产权归属及管理，协议生效的时间和条件，奖惩办法等相关事项。

- （六）改造成本核定及经济平衡测算

- 1.改造成本测算

根据现状调研与市场价格，测算项目改造总成本，编制改造成本一览表。

- 2.收益预估

综合分析区域土地、房地产市场现状，客观评估区域土地市场价值，预估开发后土地总收益。

- 3.经济平衡分析

基于改造地块现状情况，评估不同改造条件下的开发成本和经营收益，就改造项目的经济可行性进行经济测算分析，明确不同权利主体间的利益平衡方案。

- （七）项目发展定位分析

根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划（或土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划）等确定改造项目的发展定位目标，涉及产业的还需要进行产业定位分析。

- （八）改造地块城市设计

针对改造规划意向，综合参考规划部门核发的城市规划设计条件，进行改造地块城市设计，明确地块开发布局、道路规划方案，编制相应的图件。

- （九）开发时序及实施措施

- 1.开发时序

以已批控规为依据，结合地籍权属界线、提出项目分期开发方案，明确每一期建设用地面积、建筑规模、建设周期，以及配套设施的建设要求。

- 2.实施措施

规定项目实施主体应履行的各项义务，如落实搬迁责任、进行开发建设、移交公益性用地，开展土壤环境评估以及政府主管部门要求落实的其他责任。

（1）公益性用地移交（建设）方案

依据已批控规，明确公益性用地移交方案，包括移交主体、移交土地的面积、位置、比例和时间安排。涉及将公益性项目建设完成后移交的，明确公益性设施在进度和规模上的建设要求。

（2）土壤环境评估

对可能产生土壤污染的工业企业遗留场地实施改造时，重点说明场地现行使用情况，并明确土壤环境调查和风险评估工作安排。

对变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，按照规定进行土壤污染状况调查，并将调查报告报市生态环境主管部门，由市生态环境主管部门会同市自然资源主管部门组织专家进行评审，评审确认地块符合相应规划用途的土壤环境质量要求后，方可进入改变地块用途程序。

- 三、项目实施方案的简化

按规定已编制“三旧”改造单元规划的项目，由于实施方案的编制要点在“三旧”改造单元规划中基本明确，因此其项目实施方案可简化（见附件4）。

- 四、申报材料

属地镇（街道）组织申报主体编制“三旧”改造项目实施方案并上报审核（审批）。所需材料如下（一式一份）：

1.云浮市云城区“三旧”改造项目实施方案申报表（见附件2）；

2.已编制的项目实施方案；

3.项目用地红线图；

4.“三旧”改造项目土地和房产权属调查明细表；

5.土地权属现状图（标示土地和房屋权属调查明细表中每宗土地的红线范围及编号）；

6.项目改造用地所在“三旧”改造单元规划（按规定不需编制“三旧”改造单元规划的提供已批控规）的批准文件复印件，单元规划图则、管理文件等相关材料，附上项目范围与单元规划范围的关系示意图（标识规划用途）；

7.项目改造用地的“二调”和最新年份的土地利用现状图（各1份）；

8.项目改造用地现行的土地利用总体规划图；

9.项目改造用地2009年影像图和最新年份影像图（各1份）；

10.项目改造用地的标图建库地块红线示意图（2009年影像底图）；

11.改造项目的原貌照片（不少于6张）；

12.涉及多个权利主体将房地产相关权益转移到同一主体后实施改造的，提供申报主体与原国有土地使用权人签订的收购国有土地协议书（意向书）复印件，并附权益转移协议书（意向书）签订情况列表（见附件3）；

13.改造项目范围的土地、房屋不动产权证复印件；

14.涉及旧村庄改造的，提供项目实施主体形成的相关材料（如表决结果证明、签订的项目改造协议、履约保证金缴纳凭证等）；

15.通过政府主导的方式实施“三旧”改造的，提供涉及相关权利人的更新意愿证明材料；

16.涉及旧城镇、旧村庄改造的，提供改造项目的社会稳定风险评估报告；

17.电子文件1份（光盘形式，包括以上材料的电子文件或扫描件）；所有申报的纸质文件均应加盖申报单位（人）公章（印章），证明材料较多且汇集成册的，须加盖骑缝章。

- 五、项目实施方案的审核（审批）程序

项目实施方案的审核（审批）程序如下（具体流程图见附件1）：

- （一）方案编制与申报

属地镇（街道）组织申报主体以基础数据调查成果为基础，依据“三旧”改造专项规划、“三旧”改造单元规划（或控制性详细规划）和有关技术规范要求编制项目实施方案，申报主体可以委托具有相应资质的编制单位承担。

- （二）区级审核

方案编制完成后，申报主体按本指引第四点申报材料要求，将所需材料上报属地镇（街道）初审，初审通过后，由属地镇（街道）报区自然资源主管部门审核。

- （三）方案审批

1.项目实施方案经区自然资源主管部门审核通过，且不涉及完善用地手续的，由区自然资源主管部门报区人民政府审批，审批通过的，由区自然资源主管部门依据审批意见核发项目批复文件。涉及完善用地手续的，经区人民政府审核同意后，由区自然资源主管部门将项目实施方案连同完善用地手续材料一并报市自然资源主管部门审查，审查通过后，报市人民政府审批。其中涉及旧村庄改造的，应当先由农村集体经济组织召开成员大会（或成员代表会议）表决，依法表决同意后方可按程序报市人民政府审批。

2.为缩减表决环节，加快项目推进，鼓励将“集转国”、项目实施方案（含拆迁补偿安置方案）事项同步表决；为缩减审批程序，加快审批流程，鼓励改造单元划定方案、改造单元规划方案以及项目实施方案同步编制，同步审议。

- （四）公告

经批准的项目实施方案（含拆迁补偿安置方案），由市、区自然资源主管部门在门户网站对外公告。

- 六、项目实施方案的调整

- （一）涉及一般调整

经批准的项目实施方案涉及一般调整的，应当按照本指引第五点规定的审核（审批）程序重新报批。如原土地权属人涉及农村集体经济组织，需经农村集体经济组织成员大会（或成员代表会议）表决同意后方可申请调整。一般调整适用范围如下：

1.项目红线范围调整，包括红线范围扩大或缩小，改造地块位置调整或分割等；

2.改造模式调整；

3.供地方式调整；

4.规划要素调整；

5.拆迁补偿安置调整；

6.开发时序调整；

7.公益性用地移交（建设）方案调整；

8.其他需要调整、更正的内容。

- （二）涉及重大调整

1.如因改造项目范围调整致使改造项目所在地的已批准的单元划定范围变化超过10%及以上的，视为重大调整。需对原“三旧”改造单元划定方案申报材料进行调整，并就范围调整事宜拟定专题报告，按单元划定方案审批流程重新申报。“三旧”改造单元划定方案重新申报并经批准后，按流程重新报批“三旧”改造单元规划及项目实施方案。

2.项目所在的“三旧”改造单元规划有所调整的，项目实施方案需按程序作出相应调整。

- 七、其他

本指引自2021年10月23日起施行，有效期至2026年10月23日。法律、法规、规章或者上级政策文件另有规定的，从其规定。

附件：  1.项目实施方案报批程序流程图

2.“三旧”改造项目实施方案申报表

3.权益转移协议（意向书）签订情况表

4.“三旧”改造项目实施方案编制模板（简化）

## 附件1：项目实施方案报批程序流程图

可以委托具有相应资质的编制单位承担

涉及完善用地手续的

初审

通过

审核

通过

不涉及完善用地手续的

方案编制

与申报

属地镇（街道）组织申报主体编制项目实施方案

区级审核

# 区自然资源主管部门依据审批意见，核发项目批复文件

# 报区人民政府审批

公告

申报材料报属地镇（街道）初审

# 报区自然资源主管部门审核

方案

审批

# 经区人民政府审核同意后，项目实施方案连同完善用地手续材料由市自然资源主管部门一并报市人民政府审批。其中涉及旧村改造的，应先经农村集体经济组织依法表决同意后，方可按程序报批。

- 附件2：“三旧”改造项目实施方案申报表

云浮市“三旧”改造项目实施方案申报表

（参考范本）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 （改造方案编号） |  |  | 标图建库图斑编号 |  |
| 项目坐落 |  |  |  |  |
| 申请人 |  |  |  |  |
| 社会统一代码 （或申请人身份证号码） |  |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  |  | 法定代表人身份证号码 |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |  |
| 改造类型 | 按改造前用途划分 |  |  |  |
|  | 按改造后用途划分 |  |  |  |
| 改造模式 | □拆除重建 □综合整治 □功能改变 □生态修复 □局部加建 □局部拆建 □历史文化保护 □其他（ ） |  |  |  |
| 项目所在“三旧”改造单元名称 |  |  | 项目所在“三旧”改造单元编号 |  |
| 项目所在“三旧”改造单元规划批准文件 |  |  |  |  |
| 项目用地面积 （平方米） |  |  | 项目改造完成时间 |  |
| 改造前土地用途 |  |  | 改造后土地用途 |  |
| 供地方式 |  |  | 改造方式 |  |
| 项目拆迁面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 项目分期建设情况 | 分 期 |  | 项目改造后建筑面积 |  |
| 公益性用地移交面积（平方米） |  |  | 公益性设施移交建筑面积（平方米） |  |
| 本申请人对项目实施方案的内容已作充分的了解，各项内容均为本申请人如实申报和亲笔签署，本申请人保证本次申请并没有侵犯他人的权益，所提交的资料真实无虚假。本次申请如有与申请事实不符或因虚假资料而引起的任何法律责任，概由本申请人承担，与审核（审批）机关无关。 若有书面材料需通知申请人的，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 申请人（签字、盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： |  |  |  |  |
| 镇（街道）自然资源主管部门意见：（重点对项目实施方案涉及的各方面内容的真实性、准确性、完整性及规范性进行核查） 部门负责人签名：（部门盖章） |  |  |  |  |
| 镇人民政府（街道办事处）意见： 主管领导签名：（政府盖章） |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.改造类型按改造前用途划分，主要指旧城镇改造、旧厂房改造、旧村庄改造等类型；按改造后用途划分，主要指工改工、工改居、工改商等类型。 2.项目供地方式主要包括：公开出让、协议出让、划拨等，涉及多种供地方式的可多填。 3.改造方式主要包括：政府组织实施、单一主体自行改造、选取市场主体改造、多个权利主体权益转移到单一主体集中改造等。 4.申请人如委托他人代为申报的，一并提供委托代理人身份证明和格式规范的申报委托书。 5.本表格式将根据实际需要由市、区自然资源主管部门适时作出调整。 （请双面打印） |  |  |  |  |

- 附件3：权益转移协议（意向书）签订情况表

权益转移协议（意向书）签订情况表

（参考范本）

项目名称：

项目编号：

涉及的权利主体数量共    个，其中涉及土地权利主体数量    个，涉及房产权利主体数量    个。

收购方：

收购方是否为权利主体之一：

已签订协议（意向书）数量：

签订情况见下表：

| 土地 |  |  |  |  | 房产 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 土地使用权人 | 不动产权证号 | 联系方式 | 是否已签订 | 序号 | 房屋产权人 | 不动产权证号 | 联系方式 | 是否已签订 |

- 附件4：“三旧”改造项目实施方案编制模板（简化）

（参考范本）

根据××“三旧”改造单元规划，我××（申报主体）拟对位于××（用地位置）的旧厂房（或“旧城镇”、“旧村庄”）用地进行改造。实施方案如下：

一、现状概述

改造地块标图建库图斑编号为××，位于××（用地位置），总面积××公顷（××平方米），其中国有建设用地××公顷，土地使用权人为××，以出让（或划拨）方式取得；集体土地××公顷，其中集体建设用地××公顷（有合法用地手续的××公顷，无合法用地手续的××公顷），集体农用地或未利用地××公顷（涉及“三地”的需要列明地类）。

改造地块需建设用地确权手续的土地面积××公顷。需办理集体建设用地转为国有建设用地的土地面积××公顷。需完善土地征收手续的土地面积××公顷，按新增建设用地报批程序办理农用地转用和土地征收手续××公顷（涉及“三地”的需要列明审批事项）。改造涉及的土地、房屋权属清晰（或已经确权、登记），分别属于××所有。

二、规划情况

改造地块符合国土空间规划（或土地利用总体规划和城市总体规划），已纳入云浮市“三旧”改造专项规划。项目所在的××“三旧”改造单元，已完成“三旧”改造单元规划的编制，并已获得批准。

三、土地利用现状情况

该地块现用途为××，为××（用地单位）××年××月开始使用。现有建筑面积××平方米，容积率为××，年产值为××万元。

四、协议补偿情况（涉及完善土地征收手续的需核实该项内容）

关于改造地块中需完善征收手续的土地，××（单位）于××年××月与所有权人××（农村集体经济组织名称）签订了征地补偿协议，并于××年××月××日支付了征地补偿款××万元。××（受让单位）于××年××月与××（转让单位）签订了转让协议，并于××年××月××日支付了转让地价款。拟由××（单位）作为实施主体。截至目前，该宗地的补偿安置等问题未引发任何纠纷，被征地农民对征地补偿安置也无不同意见。××自然资源主管部门已按照用地发生时的土地管理法律法规落实处理（处罚）（具体阐明处罚情况）。

改造地块涉及的“三地”已按规定落实征地补偿、听证、办理社保审核、留用地/被征地单位同意不再由政府支付补偿、举行听证、办理社保审核和安排留用地（具体阐明落实情况）。

五、改造模式和路径分析（根据不同的改造模式和改造类型参考编写）

（政府组织实施或单一权利主体自行改造的）该项目的改造模式为拆除重建。根据有关规划安排，完善相关用地手续后，采用公开出让（或协议出让、划拨）方式供地，由××（单位）自行改造（或由政府组织改造等其他改造方式），投入改造资金××万元。项目共分××期供地，其中第××期供地面积××公顷（需要分期供地的列明情况）。改造后，该宗土地将用于××（具体的用途和产业，按不同城市规划用途分别列出土地用途、用地面积、容积率、建筑面积），预计年产值将达到××万元（或改造后的综合效益情况）。

（公开选取市场主体改造的）该项目的改造模式为拆除重建。根据有关规划安排，完善相关用地手续后，采用公开出让（或协议出让）方式供地，由××（单位）选定市场主体进行改造，投入改造资金××万元。项目共分××期供地，其中第××期供地面积××公顷（需要分期供地的列明情况）。改造后，该宗土地将用于××（具体的用途和产业，按不同城市规划用途分别列出土地用途、用地面积、容积率、建筑面积），预计年产值将达到××万元（或改造后的综合效益情况）。

（收购多宗国有土地集中改造的）该项目的改造模式为拆除重建。改造范围内涉及多宗国有出让或划拨土地，××（申报主体）已于××年××月与原国有土地使用权人签订收回国有土地协议书（意向书），截至目前，被收购地块的土地使用权人无不同意见。在完善土地权属转让和变更登记手续后，采用公开出让（或协议出让）方式供地，由××（单位）采取××方式（具体讲述改造方式）进行改造（或由政府组织改造等其他改造方式），投入改造资金××万元。项目共分××期供地，其中第××期供地面积××公顷（需要分期供地的列明情况）。改造后，该宗土地将用于××（具体的用途和产业，按不同城市规划用途分别列出土地用途、用地面积、容积率、建筑面积），预计年产值将达到××万元（或改造后的综合效益情况）。

六、拆迁补偿安置情况（涉及拆迁补偿安置的需填写）

改造地块涉及拆迁物业总规模约为××㎡，搬迁安置家庭××户，企业××家；拆迁工作拟从××年××月××日开始，分××期进行，并于××年××月××日完成。

本次拆迁补偿安置总费用约××万元，其中涉及个人物业补偿安置费用约××万元，集体物业补偿费用约××万元。补偿安置款于××年××月××日支付完成。

安置房屋地点位于××，分××期建设，并于××年××月××日完成，共涉及安置家庭××户。

七、开发时序

改造项目总用地规模约为××㎡，建筑面积××㎡，拟分××期进行。其中第一期用地规模约为××㎡，建筑面积××㎡，用地范围为××，涉及公益性用地面积××㎡，公益性设施建筑面积××㎡，拟于××年××月××日完成；第××期用地规模约为××㎡，建筑面积××㎡，用地范围为××，涉及公益性用地面积××㎡，公益性设施建筑面积××㎡，拟于××年××月××日完成（分期建设的列明每一期建设情况）。

八、公益性用地移交方案

改造项目涉及到公益性用地移交规模为××㎡，用地范围为××，拟于××年××月××日前由××移交给××。涉及到需要建设并移交的公益性设施共××项，分别为××，建筑面积共××㎡，拟于××年××月××日前由××移交给××。

申报主体（签字、盖章）：

××镇（街道）自然资源主管部门（盖章）：

日期：××年××月××日