- Error: Reference source not found云浮市以协议出让方式供地“三旧”改造项目引入市场改造主体操作指引

为提高节约集约土地利用水平，高效推进“三旧”改造工作，依据《广东省国土资源厅关于印发深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）、《云浮市“三旧”改造管理办法》（云府办〔2019〕18号）有关规定，结合我市实际，制定本操作指引。

- 一、适用范围

农村集体经济组织作为土地权属人，对于改造为商住、商业用途、工业用途的“三旧”改造项目（旧村庄改造项目除外），拟采用协议出让方式供地的，需引入市场改造主体开展土地整理和开发建设的，适用本操作指引。

本指引主要适用于云城区“三旧”改造项目，其他县（市、区）可参照执行。

- 二、工作内容

农村集体经济组织按规定公开选取的市场改造主体，对农村集体经济组织作出补偿，同时在项目土地前期整理过程中出资，协助进行土地整合、建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续等土地前期整理工作，达到规定条件后，有批准权的人民政府将改造项目“集转国”后的国有建设用地使用权协议出让给市场改造主体。

- 三、主要流程

以协议出让方式供地项目引入市场改造主体的工作流程主要包括摸底调查、提出引入市场改造主体申请、方案编制、镇（街道）审核、村集体表决、在平台选取市场改造主体、签订协议和启动协议出让八个阶段（见附件1）。

- （一）摸底调查

农村集体经济组织依据基础数据调查成果对拟引入市场改造主体开展土地整理和开发的项目地块进行摸底调查。

主要包括项目地块范围、面积、权属及用地手续办理情况、地上建（构）筑物测量及拆迁补偿成本、土地租赁合同关系解除成本、本地块前期整理可能存在的难点分析（包括但不限于管线等其他公共设施迁改、建筑控高、环境影响评价、交通影响评价）等，以及了解项目地块的规划用途、规划用地红线范围、容积率等主要规划指标，形成摸底调查报告。

农村集体经济组织可以聘请专业机构进行摸底调查，拟

聘请的专业机构、摸底调查费用、主要服务内容，需在村（居）

公示栏公示5日，由农村集体经济组织成员大会或成员代表会议表决确定服务机构后，才可签订服务协议。

摸底调查的经费可以由农村集体经济组织自筹，也可由引入的市场改造主体支付，计入改造成本。

（二）提出引入市场改造主体申请

农村集体经济组织根据摸底调查情况，确定初步改造意向后，在制定“三旧”改造单元规划时，表决确定以协议方式出让土地使用权的，应向属地镇（街道）提出引入市场改造主体的书面申请，并提交摸底调查报告（见附件2、3）。

- （三）方案编制

在属地镇（街道）的指导下，农村集体经济组织根据项目规划指标及摸底调查、集体经济组织成员的利益诉求等情况编制《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》，编制过程应公开并充分征集农村集体经济组织成员的意见。具体应包含以下内容（见附件4）：

1.出让方式，明确以协议出让方式出让土地使用权；

2.项目地块的位置、范围、地上建（构）筑物现状及租约等基本情况；

3.土地规划用途和容积率等主要规划指标；

4.合理确定村集体的补偿；

补偿指根据项目实际情况和市“三旧”改造政策，农村集体经济组织希望通过项目改造获得的补偿。农村集体经济组织根据项目区位条件、规划指标、参考房地产市场评估结果以及我市“三旧”改造政策，经充分酝酿研究后，合理确定补偿（包括货币形式和物业形式）。

5.合理确定项目地块的土地整理成本；

土地整理成本包括但不限于办证费、测量费、评估费、法律中介服务费、拆迁补偿款、搬迁奖励、引入市场改造主体方案编制费、环评费、交评费、场地围蔽费、租金保障款等。

6.选取市场改造主体的原则；

7.明确土地整理期限；

土地整理期限从双方签署《土地改造和开发协议》之日起至项目土地达到出让交付使用条件时止，一般不超过三年。

8.农村集体经济组织和市场改造主体的权利、义务、责任。

完成《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》编制后，在上述方案基础上编制《土地改造和开发协议》（见附件5）。《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》可委托第三方专业机构编制，委托的编制费用可以由农村集体经济组织自筹，也可以由引入的市场改造主体支付，计入改造成本。

- （四）镇（街道）审核

农村集体经济组织将《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》报属地镇（街道）审核。

- （五）村集体表决

经属地镇（街道）审核通过的《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》，由农村集体经济组织进行民主表决。

1.公示和答疑。表决前，农村集体经济组织应采取公示或答疑会的形式对方案和协议的内容向集体经济组织成员进行充分披露。公示的方式包括在村务公开栏上张贴，公示时间不少于5日；答疑会应着重就项目土地合作形式、双方权利义务、项目地块情况、项目出让收益的计算方式、补偿、土地整理费、协议出让等重要信息向集体经济组织成员进行解释答疑。

2.表决。农村集体经济组织组织按《广东省农村集体经济组织管理规定》的要求对《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》进行表决，形成表决书及表决证明（见附件6、7），政府相关部门对表决过程予以监督。

- （六）在平台选取市场改造主体

- 1.选定流程

经表决通过且公示无异议的《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》由农村集体经济组织提交至农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）进行公开招标。

- 2.选定原则

选取市场改造主体的原则如下：

通过竞集体补偿款选取市场改造主体，集体补偿款叫价最高者为市场改造主体。

集体补偿款溢价的，由属地镇（街道）与农村集体经济组织协商分配比例。属地镇（街道）分配部分专用于镇（街道）范围的乡村振兴事业；农村集体经济组织分配部分专用于本集体经济组织的乡村振兴事业，不得分配到户，也不得挪作他用。

- （七）签订协议

市场改造主体与农村集体经济组织签订《土地改造和开发协议》，开展土地整理和改造工作，协助农村集体经济组织完善项目地块用地手续、搬迁补偿、集转国手续，将地块整理至可交付出让阶段。

- （八）启动协议出让

- 1.申请协议出让

市场改造主体全部完成以下事项，并经属地镇（街道）书面核准后，可向市自然资源主管部门（云城区部分区域）申请协议出让，其他区域向区自然资源主管部门申请协议出让。

（1）已经向原土地权属人全额支付补偿款；

（2）已经完成土地整理，达到权属清晰无争议和三通一平以上条件；

（3）相关的不动产权证已全部注销。

- 2.请示有批准权的人民政府批准

自然资源主管部门核定后，请示有批准权的人民政府批准改造项目以协议的方式出让给市场改造主体。

- 3.启动协议出让程序

有批准权的人民政府批复后，正式启动协议出让程序。

- 四、其他规定

1.不得设置影响项目公平性的限制性及排他性条件，不得通过量身定制来选取市场改造主体。

2.《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》均须明示，容积率等规划指标、补偿款等主要条款在协议签订之后不得变更，若必须变更的，双方解除协议，农村集体经济组织重新按程序编制方案、报批、组织表决后，在农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）再次公开选择市场改造主体。

3.无法在约定期限内完成土地前期整理工作，或土地前期整理完成后因故无法实现协议出让的，由属地镇（街道）根据项目改造方案按有关程序选取审计机构，对已签订拆迁补偿协议的补偿费用等前期整理成本（不计利息和财务成本）进行审核，后续参与改造的企业必须无条件承担上述费用。

4.本指引自2021年10月23日起施行，有效期至2026年10月23日。法律、法规、规章或者上级政策文件另有规定的，从其规定。

附件：1引入市场改造主体操作流程图

2.改造项目地块摸底调查报告

3.关于公开引入市场改造主体的申请

4.《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》

5.《土地改造和开发协议》

6.公开引入市场改造主体表决书

7.公开引入市场改造主体表决结果证明

- 附件1 ：引入市场改造主体操作流程图

前期摸底调查了解项目地块基本情况及规划要点并出具《摸底调查报告》

农村集体经济组织可以聘请专业机构进行摸底调查

农村集体经济组织可委托第三方专业机构编制

通过竞集体补偿款选取市场改造主体，集体补偿款叫价最高者为市场改造主体

启动协议出让程序

审核通过

摸底调查

提出引入市场改造主体申请

农村集体经济组织向属地镇（街道）提出书面申请

农村集体经济组织向属地镇（街道）提交摸底调查报告

方案编制

编制《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》

镇（街道）审核

村集体表决

对方案和协议的内容公示和答疑

农村集体经济组织组织按《广东省农村集体经济组织管理规定》的要求表决

在平台选取市场改造主体

签订协议

启动协议出让

申请协议

出让

请示有批准权的人民政府批准

市场改造主体与农村集体经济组织签订《土地改造和开发协议》

- 附件2 ：改造项目地块摸底调查报告

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

项目地块摸底调查报告

# （参考范本）

云浮市云城区××镇人民政府（街道办事处）：

我___________________________________位于_____________________，面积________平方米（折合约________亩）的地块通过“公开选取市场改造主体、协议出让供地”模式改造为________用途。根据云浮市“三旧”改造政策，引入市场改造主体进行土地整理和开发的，须对地块进行摸底调查。现已完成项目地块摸底调查，报告如下。

一、项目地块范围及基本概况

本次拟进行土地整理和开发的_____________________地块位于_____________________，北至________，南至________，西至________，东至________。

项目地块面积________平方米（合________亩），已纳入“三旧”改造范围。权属情况：________________；办证情况： ________________。

（一）本项目地块地上建筑物约_______平方米，涉及租赁合同_______份，具体情况如下：

地块一涉及土地面积为_______平方米，建筑物面积为_______平方米，租期至_______。

地块二涉及土地面积为_______平方米，建筑物面积为_______平方米，租期至_______。

……

（二）其他情况：

二、土地整理成本估算

土地整理成本初步估算合共为     万元。具体如下：

- 办证费：本项目地块中未办理土地证的面积约为_______平方米（合_______亩），办理土地证总费用合共约_______万元；

（二）测量费：土地测量费按照_______元/平方米进行结算，房屋测量费按照_______元/平方米进行结算，总费用约_______万元；

（三）评估费：土地评估费用及建筑成本单价评估费用合共约_______万元；

（四）法律中介服务费：合共约_______万元，用于法律服务聘请、诉讼赔偿及到期未搬迁厂房诉讼所产生费用；

（五）拆迁补偿款：合共约       万元；

（六）搬迁奖励：合共约_______万元；

（七）引入市场改造主体方案编制费：合共约_______万元；

（八）环评费：合共约_______万元；

（九）交评费：合共约_______万元；

（十）场地围蔽费：合共约_______万元；

（十一）租金保障款：合共_______万元。

三、本地块土地整理可能存在的难点（包括但不限于管线等其他公共设施迁改、建筑控高、环境影响评价、交通影响评价等）：

四、其他须披露的情况：

以上报告，请审阅。

单位名称：（盖章）

法定代表人:(签名）

年   月   日

- 附件3：关于公开引入市场改造主体的申请

关于公开引入市场改造主体开展××“三旧”改造

项目土地整理和开发的申请

# （参考范本）

云浮市云城区××镇人民政府（街道办事处）：

我___________________________________对位于___________________________________，面积________平方米（折合约________亩）的地块已完成摸底调查，并出具《摸底调查报告》。该项目现用途为________，拟通过“公开选取市场改造主体、协议出让供地”的模式改造为________用途。

现我___________________________________已表决通过采取“公开选取市场改造主体、协议出让供地”的模式进行改造，请求贵单位同意我集体经济组织引入市场改造主体开展项目土地整理和开发工作，并协调区规划主管部门出具该项目地块的规划设计要点，确定该项目地块的规划用途和容积率等主要规划指标。

特此申请，请审批。

单位名称：（盖章）

法定代表人:(签名）

年   月   日

- 附件4 ：“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

项目公开引入市场改造主体方案

# （参考范本）

____________________________拟采用“公开选取市场改造主体、协议出让供地”模式，改造开发位于_______________________的地块。___________________________________依照有关“三旧”改造政策文件精神，计划通过____农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）以公开招标的方式选取市场改造主体，负责开展土地整理和开发工作。市场改造主体对农村集体经济组织作出补偿，同时在项目土地整理过程中出资，协助进行建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续等工作，达到规定条件后，本项目“集转国”后的国有建设用地使用权将通过有批准权的人民政府机构协议出让给市场改造主体，作____（规划用途）开发。现制定以下公开引入市场改造主体方案：

一、项目地块概况

（一）项目基本情况

________________（名称）地块位于________________，北至________，南至________，西至________，东至________。

本“三旧”改造项目用地面积约________平方米（合________亩）（以下简称“本项目地块”），其中可出让面积约________平方米（合________亩）（下称“出让地块”，最终出让面积以相关测绘部门出具的测绘红线图为准，红线范围详见附件《用地红线图》），余下约________平方米（合_______亩）________同意无偿移交给政府用作公益性项目用地。

（二）地上建（构）筑物及租约情况

本项目地块地上建筑物约________平方米，平均容积率为________。建筑物整体建设情况________________。其中涉及租赁合同______份，具体情况如下（需详细描述项目地块的地上合同关系情况、期限长短等）：

地块一涉及土地面积为   平方米，建筑物面积为    平方米，租期至  。地块二涉及土地面积为   平方米，建筑物面积为    平方米，租期至  。

地块三.....。

（三）规划指标

出让地块可协议出让的计容占地面积约______亩（最终以协议出让方案及规划设计要点中载明的本项目可计容占地面积为准），规划用地性质为______ ；出让地块容积率______；绿化率______；建筑密度______；具体规划条件以相关部门的批准文件为准。

（四）其他情况：

二、“三旧”改造政策的优惠内容

（一）出让方式

本项目拟将地块“集转国”后以协议出让方式实现供地。根据我市“三旧”改造政策，                            通过____农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）公开选取市场改造主体。由该市场改造主体支付村集体经济组织补偿款，完成土地拆迁补偿；同时负责支付项目土地整理费用,协助进行建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续等工作，达到规定条件后，可以获得协议出让资格。

（二）补缴地价标准

根据《云浮市“三旧”改造管理办法》土地出让地价计收的相关规定，补缴地价标准                            。

三、拆迁补偿方式和金额

根据项目区位条件、规划指标、参考房地产市场评估结果以及我市“三旧”改造政策，经充分酝酿研究后，确定如下补偿：

（一）                            采取      形式进行拆迁补偿（集体经济组织可选择货币补偿、物业补偿、货币补偿与物业补偿相结合等补偿方式）。

（二）本项目拟收取的拆迁补偿如下：

货币补偿为    万元（或以单价进行计算）；

物业补偿规模为    平方米。

四、土地整理成本

土地整理成本的相关费用，包括但不限于办证费、测量费、评估费、法律中介服务费、拆迁补偿款、搬迁奖励、引入市场改造主体方案编制费、环评费、交评费、场地围蔽费、租金保障款等。具体如下：

（一）办证费：本项目地块中未办理土地证的面积约为    平方米（合    亩），办理土地证总费用合共约    万元；

（二）测量费：土地测量费按照    元/平方米进行结算；

房屋测量费按照         元/平方米进行结算；

总费用约    万元；

（三）评估费：土地评估费用及建筑成本单价评估费用合共约    万元；

（四）法律中介服务费：合共约    万元，用于法律服务聘请、诉讼赔偿及到期未搬迁厂房诉讼所产生费用；

（五）拆迁补偿款：合共约     万元；

（六）搬迁奖励：合共约    万元；

（七）引入市场改造主体方案编制费：合共约    万元；

（八）环评费：合共约    万元；

（九）交评费：合共约    万元；

（十）场地围蔽费：合共约    万元；

（十一）租金保障款：合共    万元。

五、选取市场改造主体

（一）选取方式及原则

本项目通过____农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）公开招标选取市场改造主体，采取 以集体补偿款作为竞投标的、叫价高者得 的原则确定市场改造主体。

（二）竞投标准

1、竞投标的：

2、竞投起始比例（或竞投起始价）：           。

3、竞投幅度：          /次。

4、竞投保证金：           万元。

（三）竞投参与条件

六、土地整理期限

土地整理期限从双方签署《土地改造和开发协议》之日起至项目土地达到出让交付使用条件时止，期限为        年。若农村集体经济组织因土地整理工作与整理范围内的租户发生诉讼等致使整理工作无法在约定时间内完成的，市场改造主体可向农村集体经济组织申请延长整理期限，延长的期限不得超过

年。

七、市场改造主体的责任

（一）签订《土地改造和开发协议》

市场改造主体须在____农村集体资产交易平台发出《成交确认书》之日起    日内与                                 签订《土地改造和开发协议》。

（二）缴交履约保证金

市场改造主体应在《土地改造和开发协议》签订之日起    日内将履约保证金   万元整存入                                 指定账户。

（三）承担土地整理成本

市场改造主体应按要求承担土地整理成本的相关费用，包括但不限于办证费、测量费、评估费、法律中介服务费、拆迁补偿款、搬迁奖励、引入市场改造主体方案编制费、环评费、交评费、场地围蔽费、租金保障款等。

（四）负责土地整理的具体实施

1、负责地上建筑物清退、清拆工作。

2、负责协助                                 完善本项目地块的相关手续。

八、农村集体经济组织和市场改造主体的权利、义务

（一）市场改造主体的权利、义务

1、受                                 委托具体实施土地整理的各项工作，包括但不限于：

清退租户并清拆地上建（构）筑物、土地通平、办理相关用地手续等。

2、若农村集体经济组织因土地整理工作与整理范围内的租户发生诉讼等致使整理工作无法在约定时间内完成的，市场改造主体可向农村集体经济组织申请延长整理期限，延长的期限不得超过     年。

3、市场改造主体全部完成以下事项，并经镇（街道）书面核准后，可向有批准权的政府批准申请协议出让。

（1）已经向原土地权属人全额支付补偿款；

（2）已经完成土地整理，达到权属清晰无争议和三通一平以上条件；

（3）相关的不动产权证已全部注销。

（二）                                 经济社（经联社）的权利、义务

1、按照《土地改造和开发协议》的约定取得拆迁补偿；

2、                                不可再与市场改造主体以外的任何第三方就本项目地块的土地整理与开发签署任何协议；

3、向市场改造主体提供土地整理和开发的必要资料（如：用地红线图、租户合同等）；

4、在双方签订《土地改造和开发协议》并进行公示后，应积极配合市场改造主体对项目地块的整理与开发工作；

5、土地整理完成后，                                及其股东应积极推进项目可出让地块的出让工作。

九、退出机制

（一）市场改造主体按《土地改造和开发协议》约定履行其义务的情况下，如因                                未能表决通过出让地块集体转国有、土地协议出让方案而造成出让地块未能实现出让的，市场改造主体可因此解除《土地改造和开发协议》，但必须提前30日书面通知                    ；

（二）从《土地改造和开发协议》签订之日起满       年，出让地块未能完成出让的，双方解除《土地改造和开发协议》，市场改造主体不享有土地整理成本及相关必须支付费用的补偿。

（三）从《土地改造和开发协议》签订后，如因                         或市场改造主体主观原因单方面解除协议，需向对方支付违约金      万元。

十、风险提示

经济社（经联社）和市场改造主体均完全理解在本方案执行过程中存在下列风险，并愿意按《土地改造和开发协议》约定承担由此产生的一切后果：

（一）因                                 经济社（经联社）就出让地块集体转国有、协议出让方案进行民主表决程序未能表决通过。

（二）项目容积率等规划指标、补偿款等主要条款在协议签订之后不得变更，若必须变更的，双方解除协议，农村集体经济组织重新按程序编制方案、报批、组织表决后，在农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）再次公开选择市场改造主体。

十一、本方案是                                 的真实意愿的反映，最终解释权归                                 。

附件1：《土地改造和开发协议》

附件2：……

经济社（经联社）

日期：    年     月    日

- 附件5 ：土地改造和开发协议

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

项目土地改造和开发协议

# （参考范本）

甲方：

乙方：

甲方根据相关“三旧”改造政策文件的规定，通过合法、公开的招标程序引入                            地块市场改造主体。乙方于   年  月  日竞得该地块市场改造主体资格。现甲乙双方就此达成如下协议：

一、项目地块概况

（一）项目基本情况

地块位于                             ，面积

约       平方米（合        亩）(下称“本项目地块”)，其中可协议出让面积约       平方米（合        亩）（下称“出让地块”，最终出让面积以相关测绘部门出具的测绘红线图为准，红线范围详见附件《用地红线图》），另外约        平方米（合       亩）甲方同意无偿移交政府用作公益性项目建设。

（二）地上建（构）筑物及租约情况

现时土地建有地上建筑物约        平方米（最终面积以乙方选定的经相关政府部门认可的测绘机构出具的测绘报告为准），涉及租赁合同       份，具体情况如下：

地块一涉及土地面积为       平方米，建筑物面积为        平方米，租期至       。

地块二涉及土地面积为       平方米，建筑物面积为       平方米，租期至       。

……

（三）规划指标

出让地块规划用地性质为：        ；地块容积率       ；绿化率         ；建筑密度       ，具体规划条件以相关部门的批准文件为准。

（四）其他情况：

二、工作内容及时间要求

（一）乙方负责对甲方作出补偿，负责具体实施土地整理的各项工作及承担所需费用，具体工作内容如下：

1、按照本协议约定的标准按时支付拆迁补偿；

2、负责完成本项目地块的土地整理工作，包括但不限于解除原权利人的租约、清退租户并清拆地上建（构）筑物、土地平整工作、完善相关用地手续（注销全部相关的不动产权证、完善集体建设用地手续、办理集体建设用地转国有建设用地手续），达到权属清晰无争议和三通一平，符合出让交付使用要求；

（二）乙方应在签订本协议之日起       年内将土地整理至达到出让交付使用条件，若甲方因土地整理工作与整理范围内的租户发生诉讼等致使整理工作无法在约定时间内完成的，乙方可向甲方申请延长整理期限，延长的期限不得超过        年。

三、拆迁补偿方式和金额

甲方根据项目区位条件、规划指标、参考房地产市场评估结果以及我区“三旧”改造政策，经充分酝酿研究后，确定如下补偿方式和补偿金额：

（一）本项目拟采用        形式进行拆迁补偿（可选择货币补偿、物业补偿、货币补偿与物业补偿相结合的形式）。

（二）本项目乙方应向甲方支付的拆迁补偿费用如下：

货币补偿为         万元（或以单价进行计算）；

物业补偿为       平方米。

四、土地整理成本

本项目乙方应按要求承担土地整理成本的相关费用，包括但不限于办证费、测量费、评估费、法律中介服务费、拆迁补偿款、搬迁奖励、引入市场改造主体方案编制费、环评费、交评费、场地围蔽费、租金保障款等。具体如下：

（一）办证费：本项目地块中未办理土地证的面积约为       平方米（合

亩），办理土地证总费用合共约       万元；

（二）测量费：土地测量费按照       元/平方米进行结算，房屋测量费按照       元/平方米进行结算，总费用约       万元；

（三）评估费：土地评估费用及建筑成本单价评估费用合共约       万元；

（四）法律中介服务费：合共约       万元，用于法律服务聘请、诉讼赔偿及到期未搬迁厂房诉讼所产生费用；

（五）拆迁补偿款：合共约     万元；

（六）搬迁奖励：合共约        万元；

（七）引入市场改造主体方案编制费：合共约       万元；

（八）环评费：合共约       万元；

（九）交评费：合共约       万元；

（十）场地围蔽费：合共约       万元；

（十一）租金保障款：合共       万元。

五、履约保证金

乙方应在本协议签订之日起    日内向甲方下列指定账户缴交履约保证金人民币       万元（大写：            整）：

账号：

开户行：

户名：

若乙方逾期未缴交履约保证金的，自逾期之日起至全部支付之日止，每日按未支付的履约保证金额        （逾期违约金标准）向甲方支付违约金。若逾期超过    天未缴交履约保证金的，则视为乙方放弃市场改造主体资格，本协议自动终止。

六、双方权利义务

（一）甲方的权利与义务

1、按本协议约定取得拆迁补偿款。

2、不得与乙方以外的任何第三方就本项目地块土地整理和开发签署任何协议。

3、向乙方提供土地整理和开发工作开展的必要资料。

4、定期与乙方确认地上建筑物清退、补偿、拆除情况。

5、与乙方共同协商选定土地整理过程中所需的法律服务、项目顾问单位及测绘等中介单位，并以甲方名义与选定单位签订相关服务合同。

6、甲方及其成员应积极配合土地整理工作，维护社会稳定，为推进项目改造创造良好的外部环境。土地整理完成后，甲方及其成员应积极推进出让地块的出让工作。

（二）乙方的权利与义务

1、受甲方委托具体实施土地整理的各项工作，包括：

清退租户并清拆地上建（构）筑物、土地通平、办理完善集体建设用地手续、集转国手续等。

2、若甲方因土地整理工作与整理范围内的租户发生诉讼等致使整理工作无法在约定时间内完成的，乙方可向甲方申请延长整理期限，延长的期限不得超过

年。

3、乙方全部完成以下事项，并经镇书面核准后，可向有批准权的政府申请协议出让。

（1）已经向原土地权属人全额支付补偿款；

（2）已经完成土地整理，达到权属清晰无争议和三通一平以上条件；

（3）相关的不动产权证已全部注销。

4、及时知会甲方签订相关的法律服务、项目顾问单位及测绘等中介合同；

5、及时配合甲方根据整理进度及相关协议、合同的支付约定，按时足额支付用地手续费用及中介服务费等款项；

6、协助甲方解决土地整理过程中出现的问题，维护社会稳定，为推进本项目地块改造创造良好的外部环境；

七、违约责任

- 若出现下列情形之一的，视为乙方违约，甲方有权单方解除本协议，乙方已缴交的履约保证金不作退还：

1、乙方未按本协议约定足额支付土地整理成本且逾期超过    日的。

2、在甲方无过错的情形下，乙方单方提出解除本协议（符合约定情况除外）。

（二）如出现下列情形之一的，视为甲方违约，乙方有权解除本协议，要求甲方退还保证金，甲方需向乙方支付违约金    万元（大写：    万元整）；

1、在乙方无过错的情形下，甲方单方提出解除本协议的。

2、本协议有效期间，甲方与任何第三方就本项目土地整理和开发再签订任何协议的。

八、双方声明

（一）甲方声明

1、甲方实施土地整理和开发符合现时政策规定。

2、甲方已就项目地块现状、土地出让可能涉及的风险向乙方作了充分、完整的告知。

3、甲方已明确通知项目地块内所有租户，租赁关系将于    年    月    日终止，并承诺不再与所有租户续租或出具任何允许继续使用土地或者地上房产的证明。

（二）乙方声明

1、乙方具备独立的企业法人资格，具备缔结本协议的主体资格。

2、乙方已对本项目地块的现状及土地出让有关的信息、风险作出充分、完整和真实地了解及评估，包括但不限于：

（1）甲方需就“集转国”、协议出让进行民主表决程序，不保证相关的民主议事程序能表决通过。

（2）土地容积率及其他具体规划条件（如建筑密度、公建配套等）以有关部门的批准文件为准。

3、乙方确认签订本协议承诺承担的所有风险均不属于法律法规中显失公平、不可抗力、情势变更的范围。

……

九、协议变更、解除

（一）由于不可抗力等因素导致土地整理和开发工作无法实施而造成协议终止的，双方互不负违约责任，甲方应退还乙方保证金。

（二）乙方按本协议约定履行其义务的情况下，如因甲方未能表决通过出让地块集体转国有以及协议出让方案而造成出让地块未能实现出让的，乙方有权选择继续履行协议或解除协议，不视为违约，甲方应退还乙方保证金，但必须提前30日书面通知甲方。

（三）在双方签订本协议之后，容积率等规划指标、补偿款等主要条款均不得变更，必须变更的，双方解除协议，甲方重新按程序编制方案、报批、组织表决后，上农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）再次公开选择市场改造主体。

（四）从本协议签订之日起满     年，出让地块未能完成出让的，双方解除本协议，乙方退出本项目。

十、其他

- 本协议未尽事宜，双方另行协商解决，并签订补充协议。补充协议为本协议之不可分割的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

- 土地整理和开发期内，遇到政府政策调整，按政府政策调整后的有关规定执行，甲、乙双方就调整变更事宜进行协商一致的，需签订相关的补充协议或文件。

- 甲乙双方发生争议，应协商解决；协商不成的，向项目地块所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 本协议自双方签字盖章之日起生效；本协议一式   份，甲方执   份、乙方执   份、农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）留存  份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署项。）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人（或授权人）：           法定代表人（或授权人）：

日期：                             日期：

签订地点：

- 附件6 ：公开引入市场改造主体表决书

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造项目

公开引入市场改造主体方案及土地改造和开发协议成员表决书

# （参考范本）

时间：    年   月   日

地点：

表决内容：

一、同意按照《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》的规定，将我                   的                   土地整理和开发工作事宜，通过        农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）以公开招标的方式选取市场改造主体，并配合        镇（街道）完成整理范围内约        亩土地的集体建设用地转为国有建设用地的工作。

二、与市场改造主体签订《土地改造和开发协议》，由市场改造主体对我社作出补偿，同时在项目土地整理过程中出资，协助进行建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续，达到规定条件后，本项目可出让地块将通过协议的方式出让给市场改造主体。

现将《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》提交我社全体18周岁以上合资格成员进行表决。

参加签名表决的成员人数超过全体有表决资格成员人数的三分之二（含三分之二），且签名表决同意的成员人数超过参与表决成员人数的三分之二（含三分之二）的，则本次表决方为通过。

我                   选民表决情况如下：

同意的请在“同意栏”签名，不同意的请在“不同意栏”签名，弃权的请在“弃权栏”签名。以下为本集体经济组织18周岁以上全体成员对上述事项进行表决签字（按指模）。

同意《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》成员签名：

不同意《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》成员签名：

弃权成员签名：

- 附件7 ：公开引入市场改造主体表决结果证明

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造项目公开

引入市场改造主体方案及土地改造和开发协议成员表决结果证明

# （参考范本）

于    年   月   日就以下事宜进行表决：

一、同意《“三旧”改造项目公开引入市场改造主体方案》和《土地改造和开发协议》的内容。

二、同意将位于                                            地块（约       平方米，合       亩）通过       农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）以公开招标方式选取市场改造主体，负责支付我社补偿款、土地整理资金并协助我社拆除地上现有建筑物等工作。

三、待拆迁补偿及土地整理工作完毕后，拟将当中约       平方米（合       亩）地块以协议方式出让，用作       用地开发。同时配合       镇（街道）完成整理范围内约           镇（街道）平方米（合       亩）土地的集体建设用地转国有建设用地工作。

我社年满18周岁的成员    人，参加本次表决的成员有  人，占应表决人数的   %，同意的   人，占表决人数的   %；反对的  人，占表决人数的  %；弃权的  人，占表决人数的  %，表决程序符合有关规定。

（盖章）：

年     月     日

指云城街道、高峰街道全域以及河口街道部分区域。