云浮市住房和城乡建设局

云建质〔2023〕18号

关于做好建设工程分期办理竣工联合验收的通知

各县（市、区）住建局：

为提高工程建设项目联合验收审批效率和便利化程度，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益，不断优化我市营商环境，现就我市建设工程分期办理竣工联合验收通知如下：

一、分期办理竣工联合验收的条件

对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织办理分期竣工联合验收。分期办理竣工联合验收需满足以下条件：

1．分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口，裙楼相连的多幢塔楼申请分期验收时，应将裙楼以及与其相连的一幢塔楼做为最小单位工程先行验收。

2．建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成，具备单位工程规划条件核实条件。

3．单位工程应满足有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

4．单位工程消防设计和合同约定的各项内容已完成，各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格，消防车道能正常使用。防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程不完整的非单体工程不能进行分期验收。

5．道路、供水、电力、燃气、通信等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

6．分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

二、工作要求

（一）提高思想认识，认真开展工作。分期验收是工程建设项目审批制度改革的重要内容，是进一步优化营商环境，简化程序、压缩时限、提高效率的重要举措。各地住建主管部门要高度重视、立即开展工作，狠抓措施落实，确保分期验收落地。

（二）优化服务水平，坚持多措并举。各地住建主管部门要增强服务意识，主动服务、靠前指导，及时发现问题，指导建设单位迅速落实整改，要推动验收工作标准化、规范化，进一步规范全流程在线审批管理。

（三）加大宣传力度，强化调度督导。各地住建主管部门要对有关措施落实情况开展监督检查，发现问题及时研究解决。广泛宣传创新改革典型案例和经验做法，形成更多可借鉴、可推广、可复制的“云浮样本”、“云浮经验”。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MTD0PiIBLTLsMTD4QRzzMyX4KTDzMibsLCQBLSf3MDP2MCYAeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoBMjLxKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHyKS=zKSD2HCD2NiD1NiT0OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEY0QCPzDxaVcAczkBPVcITEkUYUErVDk3PmgIdUoYVSEYVjUQSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdT0pQWcMZjE3SloAcz0DPlEFcyA4SjQEcz0pPWgNZjE2STQBXT0IQ1gMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoETz0BPTcALUUEPzE2RiUhaR70SFkiMSU4Pj0RRWcEPUkDUkEQRDQAals0bDgscFD2aGUIRWgKZjEuPlcNUjIAaz0IYUL1Z1UgLWI0UyQmcUL4ZhsgRWXqU0MpS0clZmUSMV8kUyc0cVk0cmUWdFcDQUMMPjEGPSEUQTM2czn0bjclMUjxUCUZP1IMT182RzEYQEYQTTQDPzgqcWAHaWQgM1w0RTwqckjuaVkLK1wqa2oraiP2Z2UgRFw0M2IubmH2aGMYPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIATDoycGoNQTElNCUodVoxLlMNMmopaj3qVCQQRyfuZD8Iax72MWEJPUUpLFU3K2QkST8qUkMrLhsQdiUOcEb2P2oZb0EZP1X3QiEKa2MsQSIAdSYOJyYDcmLvQyAJZzsuMlg1UFo2XkImRFYDPSQHTUMHUyQwdifwQ1srK2oxNDUsTF8qRjIZVig1PTc4L2IUQiEkZFgzVGT3akDzaTgqS2MkMWk0MFgscR8FPVcMPjEAQ1omYzXxSTkIPlMpPVQBYz4VREDzQTYmTUUJVWP1YlwSPzEpTl4SXV0CSzomXWEqMVkiTFM2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0DY2gMQDTvSzQALz05SWcJY0kGR1wYSDHzQh8BPmcMQ2USMlskXSExcUbzY2UgVV3qU2kwYUL1Zj8oL2I5ZyD0VRrySTIUQzISbEcCc1MDPjE2STMpPWcNdjTySkQYLTwTUWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAQFcmQTIAQEg0VCILPWghZ2okRDwpYGkELzIXRkk5MjD4PWovUFXqZEcxdhsJVC=zcGj2cVc2TkEpdDkgMCT3aUEKUiYEJzIncFXySEEVTDY2Slg3SlgPVVkkbhr3akYJP10QXV4YSmIVMFskbWEpbGEBLGIJUyUNVkoxMmfvSjXwQlU0cF0xZ1k3SDkXLl40Yz4Bc1stbkA3VkgKZkMDTEnyb2khYDIVND0hbzsZdDEEYWkyZCEPdl8iZkAlbTYSZmAoZjf3Q10yL10KcSEzLmoAXzQSMDshRCg1XlH3LkMvbiAhZygQUlX4Sik3c0UodEkTSTYAbDYqaDIuSkIGcFwgcEMgJ1MpLzcYRSERVEQjdWEWMyXvVF8ANUL0Y1cubEIiZWoIUSAQMl0YaDUARj8udmolND4zUyQIQEYsUVMXXkoNYiYRTUk4R2A5dlcBdGjzVGU1XiMmSzz3OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFKzEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX2UDMCPlUqPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzIqVV0JZD4pSWkNLkDwVkQmdT0TVSMZZjIsSUQMLz4GQSAOQDE2SV0ULj4gPzMBRUU2Y1cSPj0IRTQgXTEDPVcEPzEmNVgRMTMVX1oERDUpRlwnZkYnZ0IAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTwBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTRWkMUDE4STQELj0DPWcMQl8XQEQILD0TPWkMQDTxSTQAcz0Fa2cmXTU3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0RRWcEPUkDUkEQRTQAalw0Xh8qcTo5al4IQWgEZjEQPlcNUjIAXz0CYUL1Z1UgLWI0UyQmZjUwSTMmQzDwUTUCY2cnMTwwTiUxU2T0XlkCMTvxTCUuZR70VjsMMUnqSyULaVf0XmT1Mjr1JyUhQzEMTjk2QTEYQEYQTTwDPV4sb0nuaFoZTFwqRmM3R1oAazImSkYBPT0MRVUSMlskXSExcUbzY2USNVnqXTk1J0cSZj8WYlo0TyUuYUb2cWUocWY0U2gmQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUANF04LzzvTTHudl0LRz81Vmbybj8OXyL0YlgAbmnqQSQoZh81aV8qPkMPTicHJyDzcyYRUjsXXiUDTFr1LVIySD4sdDIqRh82VEUwZWkYUEkDSF72M18OJ2oQXkEsTWEpbTb4S0ABcDcAYCgMQFcjPjkjXlkxTGoUXUMXKz81c0MYJ1kQZzYramj3PVILYWQQVEX1QzbwYSc4YDQoVVUQMmf2ajr2ZTcgMygUPzE2QTEAXT8CPUgYc1cmQmkMPiAGPSEUYDQmTUcBPkErZSMvJ0YIRTMNQ1QJbUkIMF0BbWETaTo2NWoASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcTc0kDUkHvYzIEY2cRZjIEPlcubVcRdTb2dSgBPVcIPz0DVWcNPUkIR2cYPjIQUTgAYzUWRzcnLFQHPmoOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4Z1HxLVwiL0IvVWjwZlMHSWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmcz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWcOQDU2SUQQMD0DX2oMdjEsPlcYbUYmbzgmVCgERDE2XSULbUH0bkc0MVIoPyUvZVX0XjsvMTwwSSYLYWYOUEgrZiciczYQVTYKaEkLPmcMQTQAczsMQDDySUQiLT4pUWQNUDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEyQjEASzMATTUASlT0YkkyQDY0UD3zX2UNLzkTXzYiaFoPazPvQD8rSh71QlE1TCQrYkQoLzw0MjQBQjMPQVgxZl44VjEvVF8TMDcGLR8icDIUNEgALjgELjT4ZTn1cic4YEUqR0oBbVQmLmQXZUH1bWEOaV8HT2MrXlrwaF01bjgQLEgUUiX1LlE0TzwEb1glXVT1PSAHP0Mkbx8FaFMwSjkMNV4kdjozLDYXc2g0c2AtQTERMzs4RETuS1g4SSjqa0YKS10KSVY2XVE5YUkwM0byXj0Bcz4LY2AyYmj4cGY5VjssckI0UGgBUh7vLyMHPkMLQlgMc0UCZ0cSUTcmLTUgLkYwLToxMWkPX0omZkYFYD3yR2AhcmIRYVcDLTwsPzMoaDY4SD0nUEIDbUooUUEAZyYpTD3ucyHwXlcmSkcZTmgjcFrwK2AFPloIbV4PSzEHRDwnYSX4clUAMGo5QzMATmM2Y1cEVDEmQTIMREU2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3PVb4ZEH0P0YiZjUHQVoJaFgpUlgqTjE2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzwMVlElVTjvSFTvcWQOUyMXVmL3djMkSiMZcT0YYFIGLCkqclsSMSAnQzn4SzUKLlPzXUcWTD8wSyEAY0cqJzQjZRswS2YrTD0HShsjQh8AVEgyM1YpZiYqX10qTSEsbygGQSMUaSUpXkk2UlciT2kYMkIPbifvYTIkL1f3Zl4UcUI1NUISLzg1bjUqVkULRlIQSTkjQiE3UWP0LDnwdlYQajX0VmIJUlrwLivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLy=3Q1U3ZDcvUDgKZ0EtbUEQTUEQTVcVUkYVMUEQY1IQTVb8PSYmP0gkOTMUdC0vTmYqdiY5OR80VlruKzv8KyD4Z0QkRiz8SEUmcCf2Y0YVUjY2YloQSUEQTSUQakEQTUEQR1sQZSUQTUExUmEwbFkydSghUST1dUX1TTwZK2ILSUkgLkkwdm=8ZFgjVTwuQmUMURs4cDP8ST4FSzwxTTwBPzEkYlokJ14pP0MKTFwnLETwVGUNNDIHJ1oPRVMVP1v4RVkgPmQmVDItREMQQl4pXjkhPWclNDohXTISXjkSdS0sX1oQQ1Q5a2U3Zh71VR7xNC0pciDwaDMNRVs2UyQOTVIIPyD2QWITSF4nZEAqZDL3bTkuQmgrP1QtSFk1aUkST0jqLSclRz8IX1cOazssMCgoMET1U1UCRl0jSUIzTVI5a1sHNDkta1IBR1k3UigSST0pXkYnTSUhbSgCdVorS1YYQCknLjcQcD8AQUE2MlEwMFgCOV8zMzMYOTT4SFgCa0UJXzP3YUkkRlIQX2kiVlgYQzrxLl3vUTUiZCIhJzgxZUEASVnxYiAiVEEJPzISYEkZZSYlLGDvai0YbSAVND0LdFcAYzYyNVopK1oXYUQuNR8YSTIYMGD3QlcZcVTzP2ouZjw0Lmc5ZTELcTYKVGL0VDcPSUMjRFspXTsGPl4CTToSR14KOVgCa1w5ZmcNQVnvZiUELWInLj4HYV4kSVnxdVwnP2MNLjYKLD4sYGgIbEMSYT42QTQBQVL8S0EsVF0NQiYhTDsqZjMjNFcRVD03MFkqc0MhRWoYTTMSLFoINFMLT1UpajzwcDMQTmE5SloIVmEHYWcQVlMSZikqP0YMaGHxcjMOMGE0dF0jXV4uY0MKRFfqQF8HXjEYP0jwRGUtZTM0MmIPXkM3P2fzYDI3SmE0UTgGSDcpSBstSiEKTR8jdCUkLlYJT0gKNTMjSmUFMlf4LGEnK10WUjskUjg1YT0gPx82ZkcAajgNP14UMTURalkkMyI3dj0XLSYgNGUAdEEgMWg4PTkYTiAQMEMOLVb0QTz1bkACP1QRSVwmMFcuS1Y5ZVIkTkL1PzQHTzQMcjIQZicNcVIoMTsVVTIzRGYXaz0kZGnzNT45STIOazIFLFHvTVUJUiAobGbxcB80M1IMXzPxKzoANEHvVT80YC0gZlYyPmoGQF8pbiAhTlgjPTUpSz0lRkcYXl8JPlgORGAGYSAObT0qTVYLPjgQRF8SMCINQR8XbjsMbVgJQiQjTVMAPWkSLT4LSEcsYVQPMkPuNVYwbmkvLkMQRzMtRFkRZh8RRjcvTVoVTSzuczg1TlU2dkINS0j3NEkPRVfvbzQTKyD4RSkLTGo0XRrzZik0SR7uVRsYcjUgSzU0Vl7vdiQHXjUvSTMHLEMndjEqSGAjbz7xXjoXSmgqKz82XiA3RCA2akAYTl0pQz0oOS0VMlk1Pjb8JyI1bFv2dDMXaVUtajMTajMDUFghZEoKSmYpLDMhcEYQaRr4ThrqTkE1VV8HSiUOQVoiTTcFXmUjTV8TQjYibEIJMWMYb2csRzj1dEgCYj41Mi=1LkEKZiIjTWAnT0P3Qj32YUEGJ2cvZDoMc1UGSiIHM0gSLjXwYz7vZCX1SVwMP2cgb1g3cloOdiQwYWANRCP0dEgkaTwkdUIOaToLY1XxUVkvaykoVmEsZB82TSEPSC0pPmLvLTIicmcCSj4NZkgXXjoYMEAkX1YHMmENPjj1bF0KSUA5aVsQPmYEZEMQS1zxTj0SZzb4Th8MZTgMalr8MiQCSx7wUFwNbGoOSUINb0YYbmAQNGD0YFLwb1oITSIYUzICVlMuYkLqTUMCYS0jX1n8SVUsSUk3cWQPRx8yZzcoPUENSWI2b10oTDEQQVEQVFoMRmcLSmcAYzbwMGf4ViEzLTEQYSktTVH8P1L3cTwrTlI3QlDxQ0kJRko1NUkDUlY1VFwOPjz4PWQrZj8UUVoSJzgrX2YTTmQpcFvvVUUHakA2bzgKLDMKTGQYLl0QLUc2UVs0TVjqTCgSVkkQP10nSVoyamj4RVwoRlQhZTgjRGE3SyIFRlolK1ISPkkpSmYzdGYSU1EEVFTxYmTvbiIQLCU2SWIOK0UZRGoTTyUKLEABPj8ydiAqZiAIb1ckNVUKcGYyUEX8Zx8JdUY2QEY1dGEXTTMIRUMJTUArLlE5Lmcqdjs0OUkAZForLD3xY0bqJzMSY2cEdlI2TDsOZj0GRmgQYWYDLVb1YSUpY0gxRTIoXjkmTycOREQwPyIkRDsLaiYOZzIPK2gTXVgQTGABbDgnRkkjJ0MkUjgkP1fwQVo3aDgoTWMrRycnTWfva2ENdDYXcmb0LCXuP1T1J18uMTshVEotZSQhSTLuaTs4XzY2RTENSlgOaWYKR0ktSFMkaC0mUkILQjcvR0U0K0o0SVUkQzv8dmIBSTMCZl8pbVU5bzkYRzMLbWADRTrwVTH0YEEYbVY3SGo2SV81XkgzTy0pPjIjcjgqbUExYj44RV0KbkgkbkcUTyAGdmfqLkoYX1IMYkgmVT0KSSUYaTs1Pz0uPzQRKzkMMkcKTEnqb2c0RWMibGEAJzMvZDD4ND0hdiHwTTUoayIHTVIkMD4HSmEXTkQTVlwBLjsnOTkBMVcKSWg2aVwnKz4pbT0uaSINUTIvK1gNbGUHcBsCQj8RdmkkTSALaWbuYUkKRlYtLTUXRWYxalUCMRsOPV4BSyURTEotbUELRjLqLj0HbSQoR0gLS1kZYkARTTc4aSbuPlgGPUkjdScYK1QISz4GR1sXMEMKXTc1VV4RQjT4LVoOb0QNQh8CVjr3bVISciEPT0MmQVMRYT4yJzvuR2gQRkQ2MWoobGEnOWIVZFoEMFY5ViQUSSg5VlcMTWXvZE=vS0ApYzQJRzk2Mz8ySTgZMSkTY0AjdTYvbDchZjYqUkkhRWkGPkkvbWPzJ0oOZkUQaCcHcUE0VDUQakUPUEgBRl71PlUgQDoILDYSdDkHTGAIYlkLSlcCajYqXjokMzr4TUkoTzModVo0dkMiX1nvR2ABbD8MUUoMaD4sQlMoZUA4aUESYl8XSDMsJyQUcyfxZl4pZxsMZEAocykMPi0hLjcZYCT3dDsAXWT0Plopbyk5XzgpYWH0Xjw4MUYwS2DzQzk3Y14vPzsoUWEILFcgSzgMUDnubDvwQ2c2clMIP2c1QDwCSj3qc2YNVF4ZYWYPcmABK1kmVTgCTELzZjg5QGoQR2YXMF0vTlgBbDcUNDMQRVoScT4yU0YKcET2PUo2UDwYVVogK10YZEIMLjIDckYvdEUsJ0ovTWn4aF8kR0YWR2gwbR8CSzggbUMPQjMmTkI2cmfqLGYCdVkKZTohYUQ3a0kBLDcTSWoibkEQPUYMLEUQYDT1VUMWYVoETlQUMTIAQDz1LRr4cjguYjgKMlkCZFoETVMkbUAnT0kqQCQHSCgKT0AuTmElVj3qMDw1XUoDaiQtQDf0RzkNPj0ER2fqVEE0TGE2YjMZR10ZKzwSMDMKLiAOPVgsTVsFMGQOSTIpP2IQMUUWZjjzcVoTZzcKS1wraT0haiQhTzMVSy0SZjQQMFQpX1zqclMqYjnuQB8hVT4vSTbxYTUoPloyPmQhaUAwLmU5QkEUciIwMEIiTzH2a0L8X0g2K1IlMmY5ZlQBTzsjajj1VFMBdlgUZjExMiUzVFcgTlzvMEQBKy0nSmc5M0UQQEcNTUb0MRssbSUGNUEQZU=zYUgvSDUIbzf2biUJRDUrZUElSVUAK1orcSINUkcRQzkJLDINZB8pbSkhX1ITYVP4M0Lwc1soOWTwLD45OSUBYD05TW=4SigUNEkuXl0gZjMCUWb2QzcpMT81VkM0ch8HVWcMLVwKZD8lcUfwZ0YpZUANVCkVUmkTYFcmK0nzaiEBQ1UTVkY5RCgDcDYTLiYmKzcwPy0BdVUNQCYHLVIjakf3az31QFgsRF0uMEUSLDIlTUTwSCYPVkoOXmoMR0=qbUHxYR8rUycJbD4KNEj4c2IoRzMwSxrqdkowJ2DuP0clUUL0amoBVUoSaGnxQjMVND4SLCgWXy0STkIuai0CSDUvMh8rPzLqPyc3PzgpcjrxXzsUdmcpTSEEMTsjQyXvcEnqPzoqc2kUK1ELQiAhOTEEaCQnckgJYVE5VkLuYkMNYiAxLkUnJ0kAZFwHPTojSDUISlIMdDQTYVYSYUEgSWHzcEMERzP2QDTxdFgtT2c2Umb8R0kMTGcCVV0Bcy0AbST2VSYVZzkPdUD0S0MZaignTiE2MSknUVIJPl8LRFXqQlEpOUQsdiEQZFsyQmAOMD4CdGYvUjEPSlEubzIGVVosLGkOZRsnUVkyUD0uQ1cHVWcRLVk3USAYTVozTi0nTl4tdFYEbTMhYEAQdmkpVVg2QjL8YUEKNVYVU1QXMFkGaUgNVkMBRyYHVSHwYlQMSlE5cUkBbFo5bWkAaDMiOVkIPV4FcEMnbyzvOVomZT38dUkkVScDTSkZbz4FZyQKRx70QTghZ18PZjMZYTwmbFMSXyczRjcoYzM1SCADMykGcT4PUjLzZUgVQUMFOT4GXWQMS1wXYkQWQ0EYci=zRSP0XlcRTVM3NScEZlUQTEAYMTQVQ1QBMjjua2PxdTI4YEYONDDwZkkyQD4VaSgQalMKK1IMXTUuYVDzRkMwMWESMzb8YC0VQDf0MmAMRBsnS1YSTUENMSAYaT42TjwJRGUITkQpX2A2bkYsSzkSRmYHPUkZK2IRVlw1cUEkTkEBK2cYTzw1YB78QFQBaSH4UEIgS0Dwb2=1MykHLDs4MzowLkE2VmMPK2AJJyERXjHwbEgoVlMtTEElJyACYT4wZFT2Tzg1VVoSVFrvZiAiSzMAc1QASjkQRGQgLDY2ajMBLSYPSjzzSWcXSCTvR1YwT1cjVT7wQyQQb2kQPTfwdmYuZDL3K0T3VUEWTDsSaFQJYGj0T0AzQyQJc2gnPmg0RGcJTl8OQCQGQiAGZiz2NDfvY1IHbVf0RjoQbWQWUykSdGL0TBsxSjMFZCQSXlj2TzcgYCIUcGoJJ2j0LTwARFgUbk=vND0GLDIETh8OciUBR2ELLDY2XiABNEICZSAMLmU1TigFPmEBUkY5TVruSlnwbUEMcWT0PzombEX2RDX3ZlsuLVovVGkYK1gyK1UMTUj4aykocGM3dlY3YGnvZlYMZTr2bWL3YUDwMkY3RVwQbWcDZ2EpSSUMSVkiP1gmUCQXRWUpbjQUMDEUUEMSQjwpS2Q1YDI5MUMNXWo0PR8odmo1Q2DqQ2EBbkfuK2E5ZlQxRiUOdVoTTlQ3QkEYYUEOblE2MGUKLDMKRzcQYVsibWInXTL0RkYCLV3zLmUib2A1PlYvLTL3R2gwPmEGb1IQLVo4STslYh82YykKbTkqRWEOZUECM0MCVUcSSikqYDITVjYMK1oxMGMMUVkmZEoCSSYXYFn4Qmo2bijxT18GTyQKYk=0RzoMbRsCSmUFOUEoUzvvLSY0bUkVUDMpPVo1dGQycTwmSEEHMGoYZGoSZUcEOVQwX0YXdGYXTWg3Sh8xYTgNJzsiP1YqM0LqU2YCR14jZVorQ2UpZWgpYzsDaEYMQGUpPzIRLjEIU1U0TDTqTSYHTTz1aTYZLDcHQVYqSCABYkIRREIkbVnqbmoSaTYMU1ISZmUQT1oBbCDuLkkvTB8nbkoybCApMifuK0QpT1slalgOY2kOPjfqczUQTlU2aETvTTYKQ2oDRkA0UyAkQ0X0ZjsuYmAYS14HQ0cZK1fxdmPxMEgSVDwiZloRbWAuTS=wPVopZUEyXzc3UkkpcTfxR2TuUhs0KzQHPmYkZEg2c0AtSTYTZ2oUSDkUTGbvbl4oTyYkVkkLZFjvMDIAbWoKcGDuLUAnTF4TTTT0RF8VVDwPZDoxTzkwRGgVT1UPNVUHZTfzMCAFaVIYcCQZZV8XMj4FaDIQaGcMTFQyLjjxaV7vbmICbEnqPkkFSD0tRDUnRUcQbGg3STDzMWbzLlQxTjk1dDcYMkMQSykWJ1b0aDMmP0PxZVwnTzr0QGAuYV73UiExX1YGbmQCSGQmXUIMPVYxRFzzRjM3bTQXX0=xR0XuSzEWU0M2MEUAP2UhZkMmSm=wRFURMVIyZDr2REkBQ0MvRC00XmoLXVkUY0L1b2MScGMOdj7zckbqSx8QbFQjch71LCUvYBr0Jzw5aTz2QWYnNF34UUkTVBrwPkANQ0ohQlP8MVk1aGoBMVc5SkQGbUgBSVQUbVP0czz0K0=xc0=xSiPqZR8rbyQlNV0yT2X0VVYkR0n8bjzxTUg3PTUvMTYYSlk2ZiA5ZC0IREHvS0TqQx8sQlsiLTkmSzv3SlU1S2EwYj4GU2URTkoWbCUoaTMYTEcyZVogTWU4PzQTU0DqMzn1ayb4SVfqPToTSmkSST0OMmMEcFQMbEElTT83YWAzLVoXQVU3P0jvKx8oZ2fqTEoYPlsNVTkKYyYCcVXua1ghK2cqTV8ITDMsPlY3QUgZSSQmUzwLSTwBLWA0Rlc2ZmkrUGMySycQRikHQ14xQzkXXzbqXmoXR1QHdE=wNSILRFsJTkoZX1oka14yX1r0ZTDwQUA2SyYRZzf4byHxbDkibCEoZzcob10wSxsqTTbzZWIuT2ETRGMySDcyYSE0SCIgMyQ3J1EXSGgGS1QHNDwwZV0LRTcSbDUMRTHuRDDqLDYVTTMDdD0jX1QLRWMNSWb0ZmoMXSYLZGL2LFv0djwIYlILYib3YUEHOTwoTVb4Y2ILRVMOXVoMLV8CPSjza1MhQjsgSjUBUCXuJzoGQkfvQj3xOTQpSGT2azsNPi0pRlIwcjgXYzsgSjoQaFUtYTwWM0E3SEcpQzbzMCIYbFPxSkcSLD85VSQncF8JcyYsajj8ZlURc1Q0dknuP1sZVFT8RUM1bR8sMEbzQToIYV0jUT8Mc1kwNUj2YCQNQVwMc2gJPyImXUQVSELvPkMEZDMsaGkQaTUpLWciVVgBaTwHaTkJPzslQUMQTCktSUn8Rl0zLiEsQF0JTmfxZl8IRkEnaEgCZEEjbFP1cTf4Rz0pNTYkZEkyX0MNSFQRT1ghT1r3Mj4NR0YuSWgsVD0HQjnvQjXqbiYJTkkMSSAqb1wpNWIHSUnxXxs3RF0ZaGAVQij2bDMsYjcXVjIWTzsuaGIBZGADRy=ubFf8TjggYVQvR0MvUB8CLDIXTh8SaCk5UTI2ZyYpaEjxPjMpSSQmTEQ5LGoKTTfzRzz2RjwnLT0OR1cxaz0GT2jzKzgpZi0pSzkyUjMsXiUpMC0KVWT4aiQBaSkCZD4GK10KQUggbGIvciQwaDHubz4xYVkDXUAERVwQLSAjM1oiJ2f3T0QtZUM1YUMtR2gVSlD2djMCM1oydGUibDT3M0EKLULqTWAkUVogVlLvUUg4OV0xSjEiQDw5Q2nxSDgnU0c4UkYgRF3xSGQxTEUGa2XudSTuNGcqaDsSaDIjYUUWZTf4TyQtdVIuNFMrU1QQPikHUFn4aDwYX0kmVUUSUkLqUEgjSUEORFz0PlMucCUKc0k2bkICbEUNTWT0Ll0YLCU1b2QBaWgSUVgCXTEwbSAMTz0QdDfyLyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LS=wMCfvMyLyOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4jXlIgMiLxM1P0YSfxLSX2YiAlLSL2MFDzNC=vLlT1MSvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9TVoKZD0BYWcYZTktbWU3Y0LvLmHzS2YASkIXaFQ5QVsCbB8ZTDcuUDvqb1MsNVD8RDoFQCfwMmQhYkU4MScWUiL7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市住房和城乡建设局

2023年4月17日

公开方式：主动公开

抄送：各房屋市政工程项目