附件：

《云浮市中心城区重点地段基础设施改造提升规划设计》听证会反馈意见采纳情况

- 1、周妍言（云城区人民政府）：

建议：（1）新增设公园考虑增设公共停车场。

分析及处理建议：部分采纳，本次规划涉及新增公园多为街角公园，主要分布于道路交叉口且面积较小，不适合设置公共停车场。规划通过辅道建设增加停车位，在大型公园中设置公共停车设施，保障停车需求。

- 建议多个节点增设公共厕所，完善公共服务配套设施。

分析及处理建议：采纳，规划综合考虑绿化空间大小、公厕邻避性及远期用地功能等方面，在适当的节点增加活动式公厕及一类公厕等配套设施。

- 2、陈林海（市发展和改革局）：

建议：（1）注重规划衔接。鉴于环市路既是交通主干道，也是承载过境交通功能的干线公路，建议做好城建、交通规划衔接。

分析及处理建议：采纳，规划积极衔接相关已有规划及建设。

（2）提前考虑规划落地性。规划未提及资金来源和规划由谁实施的问题，建议提前谋划考虑。

分析及处理建议：部分采纳，结合财政部门“专项债需包含经营性内容，不适用本项目”的意见，删减规划原有的专项债等内容，并建议通过申请一般债解决建设资金；实施主体问题将由市政府统筹有关部门协作实施。

- 3、苏宗明（市公安局交通警察支队）：

建议：（1）环市路恒大路段（富强路至富民路）已有多条道路贯通工程，相距较近，建议少开道路分隔带，右进右出，减少对冲。

分析及处理建议：采纳，结合具体建设进行优化调整。

（2）鹏石村与世纪大道S368提速改造有重合，应做好对接。

分析及处理建议：采纳，积极对接世纪大道S368提速改造工程相关成果内容。

- 建议增加教育园区入口改造方案。

分析及处理建议：采纳，整体优化教育园区入口交通提升方案。

- 道路安全岛建议结合石艺文化做景观，避免遮挡视线。

分析及处理建议：采纳，结合技术规范和实际需求，在合适的路口采用石艺元素进行视觉优化，体现地方特色，避免遮挡视线。

- 4、李强（市财政局）：

- 无意见。

- 5、何伙新（市住房和城乡建设局）：

建议：（1）建议与2022年19条已贯通道路实际相结合。如河南西路已通车，方案需与现状结合。

分析及处理建议：采纳，已进行现状补充调研，结合现有建设优化设计并调整投资估算内容。

- 投资估算建议增加前期费用、管线迁改费用等。

分析及处理建议：采纳，前期费用包含在“工程建设其他费用”和“预备费”中，对环市路各节点进行整体费用估算；管线改迁费用则包含在投资估算中的公用设施配套工程板块中，以“三线下地”、“排水工程”等形式体现。

- 建议确认与2023年17条道路贯通方案有无交叉。

分析及处理建议：采纳，积极对接2023年17条道路贯通方案，优化设计。

- 环市路红绿灯过多，通行效率低，建议采用辅道形式。

分析及处理建议：采纳，结合近期建设空间，统一优化环市西路段道路断面，增设辅道，拓展道路空间。

- 6、覃丽（市交通运输局）：

建议：（1）增加省道S368（世纪大道）改造工程内容

分析及处理建议：采纳，积极对接世纪大道S368提速改造工程相关成果内容。

- 增加云城组团市政道路路网的现状图与规划图。

分析及处理建议：采纳，补充相关内容。

- 叶肇（市水务局）：

- 无意见。

- 8、莫晓渝（市文化广电旅游体育局）：

建议：（1）建议在环市路新世纪广场节点增设大金山景区路口标识等配套设施。

分析及处理建议：采纳，结合现有景区需求，补充相关配套设施及投资估算内容。

（2）建议增加非物质文化遗产、历史名人、历史事件等本土文化特色元素的表达，擦亮文化名片。

分析及处理建议：采纳，优化现有街头公园文化景观设计及文化设施，凸显本地文化特色。

- 9、邓成洲（群众代表）：

建议：（1）建议加宽教育园区内道路，疏导交通拥堵问题。

分析及处理建议：采纳，整体优化教育园区入口交通提升方案。

（2）建议路边小公园绿地突出地方特色（石文化等）。

分析及处理建议：采纳，优化现有街头公园文化景观设计及文化设施，凸显本地文化特色。

（3）环市路交通灯密集，建议规划人行天桥、地下通道等增加通行效率。

分析及处理建议：采纳，规划结合实际需求在适当节点规划增加人行天桥、地下通道等过街设施。

- 10、冯月群（群众代表）：

建议：建议在非交通信号灯处增加车辆掉头通道。

分析及处理建议：部分采纳，结合实际需求适当增加，保证环市路整体行车秩序与通行效率。

- 11、谢权锋（群众代表）：

建议：（1）新世纪广场节点断面绿化带7m设置过大，建议多增设一条交通道路。

分析及处理建议：采纳，新世纪广场至浩林西路段通过调整绿化带等方式，优化断面，拓展交通容量。

（2）新世纪广场节点屏峰路处建议设置红绿灯。

分析及处理建议：不采纳。据会上交警部门反映，已有市民反映现路段红绿灯设置过多影响通行效率。同时，依据规范要求，支路和主干路交汇处，需要按右进右出进行控制，故将采取人行天桥等方式进行交通优化。