云浮市交通运输局

云交函〔2023〕235号

云浮市交通运输局关于建立公路挖掘计划

提前共享机制的函

市发展和改革局、市工业和信息化局、市水务局，各供电、供水、供气、通讯网络、涉路施工企业，各高速公路公司：

我市现行交通运输工程建设过程中，在新、改建公路项目开工前，交通运输部门在规划编制、立项、初步设计、施工图设计等阶段均充分征求和采纳电力、用水、用气、网络等主管部门意见，在新、改建公路方面已全过程共享建设计划。

为进一步强化和完善我市公路挖掘计划共享工作，持续推进我市营商环境优化升级，提升公共服务质量，协调各公路挖掘企业工作计划，全力避免公路反复开挖，最大程度降低因挖掘公路对人民群众和周边经营主体的影响，现建立公路挖掘计划提前共享机制。

一、共享内容和范围

（一）各供电、供水、供气、通讯网络、涉路施工企业和各高速公路公司向市级行业主管部门提交半年、下一年度和近期公路挖掘工作计划，市级行业主管部门审核有关计划后报市交通运输局，由市交通运输局统筹协调各企业的公路挖掘计划，避免公路同一路段短期被反复开挖。

（二）根据公路挖掘对群众和经营主体的影响程度、管理层级和工作效能，我市市级公路挖掘计划提前共享信息范围为干线公路，包括高速公路、普通国道、普通省道。

二、共享职责和分工

（一）各供电、供水、供气、通讯网络、涉路施工企业，各高速公路公司于当年4月底、10月底或提前一个月向市级行业主管部门正式公文发函提前共享当年下半年、下一年度或近期干线公路挖掘工作计划，计划报送信息格式按附件表格填报。

（二）市发展和改革局、市工业和信息化局、市水务局等行业主管部门负责通知、收集、汇总、审核对应行业的干线公路挖掘计划，并及时将信息函告市交通运输局。

（三）市交通运输局负责牵头推进干线公路挖掘计划共享工作，协调好市级行业主管部门报送的干线公路挖掘计划，并定期（半年）或不定期在局公众网站及时公布。

三、共享工作联席会议

（一）建立公路挖掘计划提前共享工作联席会议制度，由市交通运输局不定期召开干线公路挖掘计划提前共享工作联席会议，协调各企业共享和优化公路挖掘计划。联席会议成员单位由市交通运输局、市发展和改革局、市工业和信息化局、市水务局和各有关企业（具体企业由市交通运输局根据工作需要通知）。

（二）联席会议办公室设在市交通运输局路政铁路科，联系电话：0766-8926001。

附件：公路挖掘计划

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LzD3LyX3QSPsPTT4PxzzMzL3KSgFQiDsLTXzQiPzMSbxQiXyeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoEPib4KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzK16yZiTx7qjusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPuauMpMSKxtR90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xu1vrrpwsOp+wqx7tbl22cOPy854p7t9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbvLiHvLSjvMiHzMiXvMSj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLxzvMhzxMx=wLCn0MCnvNSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD2Lh3wMh33Kif7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiTzKTTwKTEDKTH1KSgDKTDxOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEUGoCPzE5YVcAczkBPVcITFEZZyMoPVsvR0cOQTDyP0QKT1Q5STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdT05PSIMUDk3SloAcz0DPlEFcyA4SkQALj0pSWgNZjE2STQBXT0IQ0AMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoETz0BPTcALUUEPzE2RiUhaR70SFkiMSU4Pj0RRWcEPUkDUkEQRDQAals0bDgscFD2aGUIRWgIUDElPlcNUjIAaz0GS0L1Z1UgLWI0UyQmcUL1bD8sPV00ZR8qS1jqZxsWdFcDQUMMPjEGPSEUQTM2czn0SGkNMUoCciUxQzoMTzU2RGcYQEYQTTQDPloqcWAHaWQgM1w0RTwqcWETbFcJbl81MTQucmAPaGMYPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASGIRdkYJUyktLlsNT0jqS2gHZDk4SlU2PycLQFXqVGgoZ2EZPyIrajoLNB8YcV3zbSIuQDP3ZUI1TzICLWg4b0UZU0Y2TjE4QUkML2Yya0UTdCYRb1kWRUIwUkIzVkbyRkIHL0csaFEEK0E4ZVsMUiQOb0IKQVYjNWfvT2QhLGQkR0k4QEEWUVLuX0P2LzkERUEiSVg1dFc1bEYGVTYATF8zbB80aWUwczE1PVcMPjEAQ1omYzYWSTkIPkUpPVQBYz4VREDzQTYmTUUJSTUGYiUpVDo3YTspSz4qXWEHZjMsbloTdCA2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM2SVoIcz0TZ2cNZjjvSloYcz4TZ2cHTUkFR1wYSDI2STUFPWcSSUQELD4DUWoMQDDwSkQELj45Y2cNUD4VSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEAMDkBPUEAYSf1Yxs5bmUwVjcgSCMUdTX3RyUHJygpKyQCdG=vbFoJXlT1SkjxSiEgdjgXNCULNUX1aj8ZdCIBT184ZVM0SDfwPWcuQlUvZkMQYSYSajoXKx8FX0o4UhsDaWopMSj1S0AqQlY1cGcVVlEARlojaDf3dlsOVVQPblQ2a0I3TGL3T0MCP1Q3SFw4K1r1cCIiNGArYmc1aTQ1PlMDdVD2XlzyX2Y5ckASTEgPLyU2L14MQxsBMz4wK2cCYGgZVGEhdmMwNCERdCIFZlwIcTf2USMBZT8XP1sVM2TzTjL2ZT43UiYONEAXQTgxQTkFVFvxbUg2VUfqLjQRZlz3K0k2PWkkXT4HXSMBLUEORDQrcCYsbyEHNGUHclQuREU5YkgCY2kWZD4HRj4ZbkAHVkMKUlgDMToMLDfqajbuckj0Z0EBRCLzNDgRRFEIdWgwPjgGVCUwSGn7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFcWoCPzIhXzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZD05QlgYZjT0VVoIL0oDYF0OUFrySUQYcz0GTlkYLjk2VVoqdkoDUSMMRzMCPjYMc1cmTkAMRTkDSiYAQDEmQTMAYykvaUQkRTMSZ2AYMEEDXzoMbDnySWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDk5STQYdD0pQSIMQDE2STYuVDQTRSEMQEk4SWoELj0DPWcMQl82Y0j3dDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MTjk2QTEYQEYQTTkDPV4rcVHuZ2UJdl4tRTU3QVoATTImSkYBPVMMP1USMlskXSExcUbzY1oEZD0BNDcALUUEP1c2VSULbUH0bkc0MVIoPyULbVr1VTMgMjvqTSYLMkP0XjcASUIIczUAVTQVTUELQDEtZ2YIL1wqRx8sb0kqdDkTPVYBYz4VPjEMSTcOTyYqYVDwbmUWMFc0TyYvS10AaWUoK1sOZRsqJ0c3YzQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWUzRD4UaFHxYlEQLTopMCcEYTUpRSD2PTwybz3uMVYGR0MvZzwgU1Mqcmn4ZSYlZWIgYz0PdToGNTkESEgHR2gRaEoXPjUDRUImdlTqdVgRTDgvQ2kJVVgGbEYGLVwhX1wEYlQgXUYuUCkDRzsQdEgmMmgEa0H4LyMHTjrwckLwMGApRT4BVkI5NWgPclMmTVgBc2kGKzcCJ1wUVlcUPRsoLl3qMlD1bjECNDMAczUAPVEOPzEVVWcmYzYSSTHvQzDwUVQDY0EWPjIQZ2cQVh8sSlMtQiQwSSPxTmEuYT0KXWUNTDgTPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45PWkMZjE3S0QALj0pTSINZjDwS0QAYDImUWEVY2MHPWcQUTQBRWgMUEDvSkQMcz0DUSEMUEjySzQALTzwUWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAQFcmQTIAPic5bTP2S2T1bFsZa2YjUDkXc2IqYic4TB8mSDctT10MaGP2ayEpVSMVbj0jYmoqciEXbVL0ajgYQjspRzo4MGMlUTQCY0X1aT4JPicvR1MrYh73UmgtRkfzS1IOTF3yayPqTUXqJyMBUlwuPV0NLkUldj8QMVfvJ2PyP1gHQRs5dDoIRTnyQWUXSBsTbSMZdmksUh8CJ0kONDY2TDoxcGUhYGjuSyf4RSkiK1YtQFUic1HzRGLxbh8ARiMFaFUvcj84bmoVRDgYUz8UZSQlcEQiQzj0XzsRVGT2ZDULcTjyQkguM2b4X0Ekb0EmUlUXXWAlPlglM0kNQz8hdikpPTQJMV7vYGIiREYAMFMOUyMwXWoUYmjzYSjxY1QTSikiRzQJXTTvX1rwaWL3YFwIbEcETFsqdkElMlMhJykpaUIAQVYlZmcjQVQuZjwGazUiVlYsa2YMdFcmQVIMRTkBQmcIPjETPiEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMTTkPXUoqL1kAZ2AKUz8EPSMCUDsSYGoMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTIIYjTwMyXwSmoEQjkKMmYoMhsGZ0TzVCMFYWUCVVIwblEEVEQNR0gNZ1YWb2cUSyYxPj4mLjMPVVUHTEX0LSY0dCUJc0kFUmISYiUHMkgAaicQbCj1PUk1P2kJR1QtSSMNLkk4Z1j4PkEjVWI3Mj7vUjYCXiAsQDkHY2nuZzv1Z1HyRTITdT0sRkkuX2DyUiYKY2IrdlcEbGQkU1oOUyATVWcGdEMpP0ooUWb8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4NCP7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4OQkg4Tl0CY0=zclYobSAYSlMEQD05OSk2dCEtL2MWRlsSXVwGVlUIMjgKKycTXkYLUWIBLmQuPUDqYFn0cW=3ZFLxVjLvdUoSRTwXRj8lZT8OSz8OS0j3NCf3MT8OVUEOS0kVdF8VZ14CNFspLCgydC0JbyIyVVEoaEkgaCX3YTETNDjzbjoVRFQJPWQ0Rif3NGImJzYOTj8OSyUOYj8OSz8OVDoOMCUOSz8DNFkoTyQKZiIQYCUuZiguSyYrXTP1TkAhQUAob0MVdWjyTCYkbmERYDgpPTIVMj4KTiYDSyYsZykCJ10CSzQFc1kXSy0rTSETLR7qRDLxMDX2ch73Zx8SbVQLJx8YMEItXT4OblYFMWIQNCASYV0qXlcFS1cwZmPyTEg5UWQDQyUCYmcWTFYgMV0tNVMhQlsHZjoHbWn8MiQJNTc0Jz0ZSjo4ZyIoclUxbV4qL1XvdDUHTFsNTDgscUEXdi=1VVrxYlYCJzEXdF8KUjYGZV4mQjMyZ2EGLFbqLVYkTV0XMGY0PlsRTjYQZjYOMScoS13vRGjucUP4Q1wlPiMvQGkyMGMASCMoa0cPLEgvNUczSlEpTVTyLEfwJ10FRR8BP2cXXjELK1oBdUgQVj8EQVH1Sy0CUEMDZ1IiSyAPSkoxdUIGRFIOZ0UOMyAsQmkUSyb3XUUNTSD3MT0MS0gqLFc2YVkCSCchbD8gXT8NMDryMGfqK2EOS2IGbSYoPlH0YTYORDYXXmciX0gLZkI4Szw4M2kwPj0GR0I3blsKPyMCSEEPOTYkSzUpYDcVK0MLb2kqLlsQMCkDSTL0Y1YFKz8DJxsPcj4kQ0IOZ0gXZSY4QjXya2Q4VWoNPzr4QSMQPyQVQz8sMj34S1sOTR7zZTw5MUj4VT8CLjYwNT0sZ2EiLyz2Pj4hbWclNSPzPi0vVj4hdjwLP0MIX2H0L1YONTIqP0UzQjgub0LwJ0EsSFMpTGkZMzERVlwLQTINNEATUyAzT1sEM2kKcD0UcmEXQ0D8TmEIUTUoXlEHT1IlSUc4MlwRc0oFTiUER0QiZzvyb2=wakAucz4LblUEbEUjUFERYUUWTz4OREkjTkIDTiQ4amgBTT72Y2YMcjImQmA4aiI3TmYONToiRmkCSDo0VGQySjILdSkSZTUlTiEENT3zLj8FS0Y3XUorS2j8QiMiTCUAMyQiZyk4Y1QqTmkCXV0NdToOS0EHSiQSMVcmUWomTDQgSUgJZSk5SScPTkgmTjcrNTwFZVEVTlMOSyIURDzwTkIEbDcIZzc2K2cTdlcWTiMMcyANTFXqVkgOXyMOcFLzVFEPM1MLSFsiLzECQmckMTvwLzolaD05UyU2X0YhLlsDMj4JSUgESWDwdmU5QzwvMGotXWb4NT80PUkrXTcgbT4TcEAlThsSMDwGXjkLQlUOOV4CLlj1VD3zSTwQJ2INLEoFLFkSQGIQSGDwT0IVZxsLTz8FRjM5SyATMCIPZ18WTFExdkMmcWT0TD0RRGj2SjwXcj4ObGIFZz8XZykGSz8IbUANUTcqLGjublcUdiQWTF0HaVTxakEKMlk1aUASYT4OVGMrKzYMMlkJbGooPSg3JzTwc0cKR2gKXSEiSyPxZjcFb0gLdjcjcD4FUD4LSDLwdWYsX0HuVVQiLUE1Zz74YUASOTkmY131Sz84XykULkfwbSElJyHuMCgiXWoqaCM4RzwGSVzxRj0IZkEHdFwPUz8TQkYKU0fxLhslcTH1YjwoVGACby0hXSQNaWH0PycxcjYSYj8rTTLyTjsSOWcSLSTvMlsjSzwXYUEORUADc0cIZzzyVEESbF4LLT0NL14qdScqSBsBMWYQXzELLiUkZygiPz4XZ1UvYGPwMkI0Q1sLT1EtY18ubSATT2AsTGT8bT0LRETySib1PikqQmYOKzgMR0YNRUk5NDwzSSYhXiElcEgDSFMNUS0hSUoMZVsra0MTaj8ERVw0NWoxb1kwPmoKQlYrYicKKzcSSkgBaWcNXUARMzwZXVT1LVYBVjoAaD40XTQCaSYSL2c1QCk2VkglNFQsdWc4LUMJQWE2RzcwRGMjbiMLZ0MTQlDxbWH8TF4NNTcPLETybCc1Tz0AOUMPbSEUaEICQVkZTzkgMCQHUDU4ZjYEa2LvSzM2SET4bz70clkvdWQRTkQkPlsoaV4NP0UXclM5PmMRMGD0QiEPbj4AbkUNbD4RK2YpcmgTPTYHa2QxMWnuPTr3VjMYb1cPYiAoQlQESmoFQUEsbTIHTlsRbzMFQEYXMT40VF8PPyENJ0UuPWc2TCYFUmcOXyP4RGU5TmgZVUELLlksRzYwS2ksSz4mbD04OSXuTmENaWoRSl0CUSYodCkJajYXXVULZzwSbCcMVCE1Ukg5cCgMREgNblj1ZTohQkUkdjMWMSQlRUoWMyL1XzwuUyUjZ0EjYl03aFEVVGcAPTMoPx8lKz4oMkEkTGotcyMwbDj8SzoFSVM5bUoMMj4qXT02MjYqa0QRTCEYbGoBdlz4MTwFUWb1clD8VmI4b2D0QjcOaSgvdVQPQ0I2VC=qVmoPa0gUMzruL2gNYzkjT1sCVTQObF0uc1sSPl32TDMma2oOLlUMXWcOVTXzcigxckUYJyYRZjwwZzEwYDQ3VlwsQGYsSF0ATVoZS2QOST0ZUz0RLykRMEQsS0Y4VFcrRGgDYScKRD82RyABSyMyMmo4djMAZVEQPiUoUTYyMTUqM2YLTzX3biX1K2IiTCMqVUoOU0IFXToRTUMlSzkwVCUibkoPThs1a2MUX0Avc18DNTwgRz8iZx8MSTggYyQwTzEZYWX1LSMKSEkrVlMZVF0ATGX1dTIRTFEEUzIFZVnyOUAOKyMKSGMrSiM1QTERY2kmMj4IZyMSLSQNVlIzZTckVVUqOV4WR0MFXj3xQFUHPyMuZWAgTjw0TikkaR8LaCIOUWEgLmYLVF82LGk3Q2j3RT80dijuYj4PS2Q0YFEFT18FXUosUyPzaSY2Vjs3NGn0a2cmU10ETmb1RD8RY1oMSz0RX0QMXkImUEAXciX1OVz1YCkNXUQRRDwZLUEzTjQ2RTgPRzwIcmklTWgOVl04cEEERCcyVCkwcWnybTYyYDY5bjgzVEPxXkIGMTkiK2oGM0IGbzEkdGYFTkPxYmArbzgMVFMrNUj8QSILXx8oXScKPR8BZUQYNTEDdjcIaFkHXRsXSFEvZk=2YFLuNS01QWgFY1TqVD71RDwPUUMZZ0kPMFcUbjMYUl4XLCYlSFMzQGAHLWcVcR82aVvxM1r1dWAtLTXwZl8qXzEULkAVSSYHSyAmK1chU2kKUDUIcyb0QiQ2X14NJzz8QlY2RTgFSUf4M0QNRi0MM0UlJycqT2UWdUUlcTEQQEoGRGE0aSH3TiQZb0QKczskTVoMaCL2bT02SSgAPR8sQ2PxdTwVUCcGLCMJbygKQlYkbkAYTEAHQVL1ciIYMRsNU14NOVsFcj0SYUf3MFMsdlkRSlUhLF8ST1YUZiXxQVEkTjbwMmYIcjfyXTgmTWAYUygOVRsVNVo0SFsLS14vYmAyaz32Yl0hP0kVUV0SdTExQVsRdjTqVjQlSkcKQGP1YjPySyEsQjI2SCISZ0MPZUc5XzcBXUIhLFECXWnvMWcrbVQDbVcVOT0MbV4XQiQIMjUqP1MKc1YOLlc1PjURVmYPRmYDdTb1LCEgMCcvTWQlQTkJaEAESyE4SFwUSlDxdF72MFQiYWQGLC0gPycXU0o5Syc4blnzbT8HMSksY0=2QlQCLl0XUTQiQjgTbiXzdCQDUi=zaGM2QVMOMjMBLDfqZ0MOTE=qLzkkYjYjNTsXcmglNSMHcVjyPlM2TF02TFwKcTMBQGUFYzI2ZyAXUmT3Q1MMPzEVYCXzT1M3Q0MQaT3zckQ3Mj8sKzQXTlcgMCM1NUUydVkNTyAsR1DxTUUwdVoCQikqVUUga1v0S2IwblYRSz4YaEEPLTcGXV74SiAtcCACYFMwVEj0VUgUSlYDZTsoPz8UYjwXQEY3VC0sdTcwVE=4cFMzP184ZzIHaWEKYzUEbFYCRWIFaT8NaUgqRFsvOTLvbiQUVSkCJ0okTicmYV8ASFT1SVMuPmgZdljvZWcXaj8AYUgJRyYGLSgDZyQzXjYLLEfvMlwCVj4LUVYpVDX8QEfxYWM5cjYrcjUmRkIQayX1ZlsHQxsJTGMkcUIwQkgLZ14CRVYPTj0NaEAtX2QuMyAzTFojVGUMc1kGU2cSLijwTjUTMWUKMSA4M2ggaVYtVF0YNVvyTUAzYUgRYTwia0AsTmIuP0ALcVEUP1MXJ102U2AjNDMXQ2MAT0krNEEHNGbvQlsCYSY5ZWcHVVkZSTgPZT8OZSHvciAHREEXa1IiMz8vYVHxKyY0ShsRRGo1Qi0BYWEXLkYudGgZZjUqaFwlMUkgdkoCVFXwYTwHYGHwRVEUSmI2S1rzRDwXMzsFUmQuYyj4cDkAPlILLRstLF01Rz0RQTYDQWPuaDQhSmQKQDElSR8wTj8LMVMISij2diQsL1ktc2MmVUECPmgvL0T4Rz7wJ0fybmMUNFsNUjoySUElZzQ2QyITdGgtLGAmRUYqMWX1OVzqQlIjMBswSSguRFv0Tjc5bSMscT0FLiURSSIKXUD4ayUKXVktdSMtSTD4RmH1T1rySUApZ2=0J2MPVlP8PmYyYCf8SToMQDsqK2PzNFoVZiECMCMhc2nxdjoCJ0AMXVMFTScBQFcNXjfqSiURKykjTkQHbEgFZ18tVUjwQjwVPSY4akgqLxsPQyf3MSQJczUxa2EgNVE5OSY2TDMKPUQLbS=0PSUBVj8uXUD4SGQSSCgqcSkIP2b8Kz0qYyLyTGkRXzsFb0oyQCP8L0EOZiU4VTnqT0ouTkAlcDgzc2U2QiE4MzHyLWUsX18RYyYEdFwtSDcmMUoNdWkMQ1wRRjYsLkIkYzoPczwsYFMmMV4NP2IKbz4zdUImZlUiXSQzJzPyOVUOP0TyQkQFSWoJLmMFQhr2PWkqT1D0KzYOPUIzVGkJSykoZUMNThsqQiDqRD8YcT4NSUjqTFYqS2QNZScQS0bxZyD0SD42S2g2SlwLdV4kVlUhTF0ObCX0Y1spSlEUR0AOcSAiZ1YySijvdEMXLlwGYzgTbWjqMFUFPzX2dVcic1MzNWUzPz8KQkf3Mj82dGcqLGDxPTQNLlMpLWbxRUksZ2YEUC0oY2gURDQoXScGMz3xbGUAbmn1cDIUL0kvcmAUZToNOTYCOUfwaTQXLVcOVlkWTEPyLUowZzYJQCMDQDwqdDY0TmX0RUIVRSkidCTvTmUlRDM1ZkAOUDcNb2PqSz0XKzMOMlslQlkJQEABaFnyZVkYSUEqZ0MhVUDyQjcCSzYhak=8RWQFcFQVP2E2MVMgcGIRMFYVP0=0SmgzSjQoUk=4ZVcNQ0L1PmoRT2ESZUYPdF0vPzcFQV7xbWIpTCQ5bmMqazIgZVjyMT8BMFMONWfxSiEBLD8ENT4qa0T1LD4qSlsmUGkEbWMibzbycEHxbEIObmIxbWD8P1kROUAsaVoxZUAkQz8VYCQMVBsUTlL0NSMtYF0MUmUyS1kMRmMidWUPSSQZME=yNFzxbWM2UETxSVEEQVzvLz05SlktST0JLkH1X1YSYBsVTiI2ZkIELFwGRCYNT0YSbEHvRWkqSDzqSTQoTEn8K0YSNSAYNSgNdFEUQTQxVDMDUjY1VlsSdkYkMlLzVjIMQEAQS2MiX0cIQzYEPzIuaGYSZ10SThsoUTcOX0M2TD3zPjksS0X4VEQKNV0BVSQsNSYgczQ4MEMZMGQ5YEMUaF41XUcTZ1sYcGkHVD4OblkLcWfzdGQLVmItVkoUblsZOWAHLFcBYT0PbTgOXTcBLyQPMFMjZiYZUBsXYyU1QTUwRGcgJ2DzaWj1Y2M4RV8ZX2oOY2IDcz3yY1sqQFs5XzsCdF30czwrYCMqYVY1bkoRbmIJSyABdGY0RDYtYkAXbScFXzsIJzQNVBskZjILLVUtRWn4U0oMVjIBVlkiJzYGNTY4QlsiQGcFRD7uMyIILzDqdUITTlESbzwNL2LqRSL0SCE5X10OYTXxRmTqJzYqSlMITh83cm=8MDjyTD4qVDUNSWAjTTkhMFcPSTj1S0cVXTkVcjgJXiQsNBrqZWQqT2IGJ2UvQ10tZTM3QmYPMGcOOSX0KyIHZWj0XVYocSQmcC03JyEGQj4pTRsHYTcsZ0j1SWoYLyEFNDgOczf8TDUQbj4yayMZYkELSCQBVGf4cyIgT0LxXyI1XzwkUEoXQDkFMCHwU1UIMicFUEkZR0gHMmYlTVkOUCECckjwVFb0cGArL2gXS2YrdCIOMTskPUD0YEj2YD8BSDUNSDEqdhruMmYFbyYNSVISVDQoSBsjdCUFS1ooXSUZVEMmNRsScj8XdTksSiECcTwXUCgLUSc3SiEDNV8NYFw5TEQRSzcoTD3wc0T1X1v1Ty0pbSAMR1sQTlQHQ2cYVVk4J0=0TjwiVjESX2UNQzQZY0MCUSXqakb1YmozcEkMMD85Z2MKZzQ0SEQCLkMHVl8SSUPvRzjyLzwARVURPUT2S0AEQVsKXlMFYVMQXyHxSy0tTWMYcWcNNEHzREgsQUUyMCEVSEcZJyk5MiQCclU1U0nvYDX8QyArVDURXWb4dSgsRzbuaS0tSSYmTiXyXyIRS2jzaVMKMkA3TGcYSmE4USYNQ0X1PVEXTCkFQzcFcG=wMmQyZSAuLkIqUiIWUFwOch8wMDcNc0A3UT0PLzzyPSMsSSEWR0MZZTQscGgVXj0XL0YsRETyRzMwRFoGOWIgP0QqT0HyaFQWYzgBTj3vQyYuYFwXQF0FcjUUPzcYSGAOYDUUMEUrRkAyMToOYiQiZWX0Z0fzTF4ZT2o2TlD3QyYmU0YKLRsEaSUiMzU4RGQoM143P1DqUD3vLT8MSlQrZyT2SUgiYiEZQ18IMjojRCYyZ0kHYzgFSS=0PiYNaWYXVicEOUQUPkI2c2cFUlkERDHuaz81MUoRYmX8VFTyYTMhOWjwKy0sL1IBUyMuX0cHLC0VTiABbmYiT2HxUTP8PUMtLCEqUEITYi0MTyQPOVQxZR82Rx85Mz4FQzYsT0Y1J2k2c1EJYyU4Ql4CSEMxcEUtOScOalz1YmkZRlogXkQELz4YZmckdTIrNVDuY0LxPTYYL1s3Y1EORzEmZj85VV4TYGEkUCb1SjXwTSETYDYsUGc3alImbDQFPiT8XkAjRTYgZj42TFkOQlwYa2cxQx8hb0A1dDkhK2cgVV8ORFILP0EIYlIyS1MmcGEAKzIqSkcjal4hUlkNSz4OZivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD4LCXxMCX1LCT4OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4gLyEgXiD4XiH2YCclNSj2LSXvLFQhX1HvXijyYCT2LCvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9SzYXdUIsP1cPMGYlZWDvVT4iQTQMdiz4c2fwaiMyUzoqT1ErQ0okRSYHRx72UFIVSEUxPiIzazEQJ1QpMWUvNFf7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市交通运输局

2023年6月27日

公开方式：主动公开。

抄送：各县（市、区）交通运输局，市公路事务中心，市交通运输事务服务中心，局政务服务科。