附件1：

云浮市基础测绘“十四五”规划

（征求意见稿）

2022年8月

目  录

第一章 总则	1

第一节 规划编制背景	1

第二节 规划编制目的	2

第三节 规划依据	3

第四节 规划范围	6

第五节 规划期限	6

第二章 “十三五”规划实施情况	7

第一节 “十三五”期间主要成效	7

一、现代测绘基准体系逐步建立	7

二、基础地理信息资源日益丰富	8

三、测绘地理信息服务能力明显提升	8

四、测绘地理信息管理职能不断加强	9

五、基础测绘成果的社会经济效益突显	10

第二节 存在问题	10

一、现代测绘基准体系建设存在弱区、空白区	11

二、基础地理信息数据保障不足、不精准、不及时	11

三、地理信息公共服务能力不强	11

四、应急测绘保障体系亟需建立	11

五、基础测绘经费保障不够	12

第三章 发展趋势与需求分析	13

第一节 新发展格局赋予基础测绘新定位	13

第二节 数字政府建设需要基础测绘新作为	14

第三节 自然资源管理要求基础测绘承担新使命	15

第四章 总体要求	17

第一节 指导思想	17

第二节 基本原则	17

第三节 规划目标	19

第五章 主要任务和重大项目	21

第一节 现代测绘基准体系建设与维护	21

一、连续运行卫星定位服务系统基准站升级改造	22

二、测量标志保护	22

三、似大地水准面精化	23

第二节 基础地理信息数据建设	24

一、高分辨率遥感影像获取与更新	24

二、三维基础地理信息数据获取与更新	25

三、基本比例尺地形图测制与更新	27

四、基础地理实体数据生产	28

第三节 基础地理信息服务体系建设	28

一、云浮市地理信息公共服务平台与粤政图平台建设	29

二、县（市、区）地理信息公共服务平台和“一村一镇一地图”工程维护更新	34

三、云浮市“多测合一”信息管理平台建设	34

四、基础测绘保障能力建设	36

一、测绘人才培养	36

二、测绘生产装备建设	37

三、地图保障服务	37

四、应急测绘保障	38

五、测绘地理信息管理机制完善	40

第六章 投资规划与效益	42

第一节 投资规划	42

第二节 预期效益	42

第七章 保障措施	47

第一节 加强组织领导 推进规划实施	47

第二节 加强统筹协调 保障经费投入	47

第三节 加强人才培养 优化队伍建设	48

第四节 加强科技创新 提升工作效能	48

第五节 加强安全建设 促进成果应用	49

第八章 附则	50

附件 名词解释	51

# 第一章 总则

## 第一节 规划编制背景

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是云浮市打造粤北生态建设发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮的关键五年，是深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神、落实省委省政府“1+1+9”工作部署的关键时期，也是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局的关键时期。为实现云浮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标，认真谋划云浮市基础测绘“十四五”发展路径，主动融入自然资源大格局、融入生态文明建设，与自然资源管理各项业务有机融合，全力支撑自然资源部门履行“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”（简称“两统一”职责），为云浮市在高水平保护中实现高质量发展提供强有力的基础地理信息数据服务保障。

基础测绘是为经济建设、国防建设、社会发展和生态保护服务的公益性事业，在促进各行业高质量发展中发挥着基础性、保障性和先导性作用。为深入贯彻落实习近平总书记关于“十四五”规划编制工作重要讲话精神和党中央、国务院一系列部署要求，进一步加强基础测绘工作，切实履行《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》《广东省测绘条例》等法律法规规定，依据《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》《全国基础测绘“十四五”规划编制指南》《广东省基础测绘“十四五”规划》等，结合云浮市基础测绘工作的现状和未来发展需求，编制《云浮市基础测绘“十四五”规划》。

## 第二节 规划编制目的

以全市“一盘棋”为统领，以建设新型基础测绘体系、完善基础测绘体制机制建设、生产基础地理信息产品、支撑“数字政府”建设和自然资源管理等为重点任务，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，立足现状、深入调研、科学谋划，发挥规划的引领、导向作用。通过编制云浮市基础测绘“十四五”规划，与国家、省测绘地理信息发展规划相契合，明确全市“十四五”时期基础测绘工作的总体要求、发展目标、主要任务和重大工程项目，指导基础测绘事业改革和发展，提高基础测绘核心供给能力和服务保障能力，助力全市经济社会高质量发展和治理能力现代化建设。

## 第三节 规划依据

1.《中华人民共和国测绘法》（2017年7月1日）

2.《基础测绘条例》（2009年8月1日）

3.《地图管理条例》（2016年1月1日）

4.《广东省测绘条例》（2014年修订）

5.《中华人民共和国测绘成果管理条例》（2006年9月1日）

6.《中华人民共和国测量标志保护条例》（2011年修订）

7.国家测绘地理信息局关于印发《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》的通知（国测规发〔2015〕3号）

8.自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》的通知（自然资发〔2019〕170号）

9.自然资源部关于印发《自然资源“十四五”规划编制工作方案》的通知（自然资发〔2019〕276号）

10.自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）

11.自然资源部办公厅关于印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》的通知（自然资办函〔2019〕125号）

12.自然资源部办公厅关于印发《新型基础测绘体系数据库建设试点技术指南》的通知（自然资办函〔2019〕1578号）

13.自然资源部办公厅关于印发《全国基础测绘“十四五”规划编制指南》的通知（自然资办函〔2019〕1914号）

14.自然资源部办公厅关于印发《地理信息公共服务平台管理办法》的通知（自然资办发〔2020〕77号）

15.自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知（自然资办发〔2022〕7号）

16.广东省人民政府关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知（粤府〔2017〕133号）

17.广东省人民政府办公厅关于促进地理信息产业发展的实施意见（粤府办〔2015〕33号）

18.广东省人民政府办公厅关于印发广东省自然资源和空间地理基础信息库建设工作方案的通知（粤办函〔2018〕299号）

19.广东省人民政府办公厅关于印发广东省突发地质灾害应急预案等4个专项应急预案的通知（粤办函〔2020〕320号）

20.广东省自然资源厅 广东省政务服务数据管理局关于印发《广东省地理空间数据管理办法（试行）》的通知（粤自然资发〔2021〕10号）

21.广东省自然资源厅 广东省政务服务数据管理局关于印发《广东省地理空间数据管理办法(试行)实施方案》的通知（粤自然资函〔2022〕38号）

22.广东省自然资源厅关于印发《“十四五”省级基础测绘规划编制工作方案》的通知（粤自然资函〔2019〕1929号）

23.广东省自然资源厅关于转发《全国基础测绘“十四五”规划编制指南》的通知

24.广东省自然资源厅《关于加快国土空间基础信息平台建设完善工作的通知》（粤自然资科技〔2020〕287号）

25.《广东省基础测绘“十四五”规划》

26.广东省自然资源厅关于印发《广东省地理信息公共服务平台2022年度建设工作方案》的通知（粤自然资地信〔2022〕1600号）

27.《广东省自然资源厅关于开展地理信息公共服务平台2022年度地市综合评估工作的通知》（粤自然资地信〔2022〕1873号）

28.《云浮市优化营商环境条例（草案）》

29.《云浮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

30.云浮市自然资源局云浮市住房和城乡建设局关于印发《云浮市工程建设项目联合测绘实施方案（试行）》的通知（云自然资〔2019〕209号）

31.《云浮市数字政府“十四五”发展规划（2021-2025年）》

32.《云浮市基础测绘“十三五”规划》

## 第四节 规划范围

规划范围为云浮市行政区划范围。

## 第五节 规划期限

规划期限为2022-2025年。

# 第二章 “十三五”规划实施情况

## 第一节 “十三五”期间主要成效

“十三五”期间，云浮市、县（市、区）政府认真落实《云浮市基础测绘“十三五”规划》要求，有效保障规划实施。据统计，期间市级财政投入资金约536.4万元，县级财政投入资金约5542.18万元，开展了现代测绘基准体系建设、数据获取与更新和基础地理信息系统建设等方面的工作，为测绘事业发展奠定了基础。

### 一、现代测绘基准体系逐步建立

（一）初步建立空间定位基准框架，形成覆盖全市的现代测绘基准体系。除广东省连续运行卫星定位服务系统（GDCORS）建设的3个基准站外，云浮市CORS基准站数量已增至12座，实时定位服务覆盖全市；全市布设C级GNSS大地控制点24个；全市启用2000国家大地坐标系，为自然资源管理、城市规划建设等提供统一的高精度基准服务。

（二）按国家和省要求，各县（市、区）统一启用2000国家大地坐标系。云城区、云安区、罗定市、新兴县及郁南县启用2000国家大地坐标系测绘基准，组织开展2000国家大地坐标系控制网布设测量、转换参数解算和自然资源存量数据转换等工作。各县（市、区）共布设C级GNSS大地控制点12个，D级GNSS大地控制点223个，其中：云安区布设C级GNSS大地控制点6个，D级GNSS大地控制点36个；罗定市布设D级GNSS大地控制点66个；新兴县布设C级GNSS大地控制点6个；郁南县布设D级GNSS大地控制点121个。各县（市、区）基础地理信息数据、专题数据转换为2000国家大地坐标系，实现坐标系统一。

### 二、基础地理信息资源日益丰富

（一）实现多尺度影像数据全覆盖。利用省统筹资源和项目成果，实现云浮市全市范围0.2米、0.5米、1米分辨率影像数据的全覆盖与更新；主动获取2020年云浮新区0.2米分辨率影像数据和云安区西江经济生态走廊滨江道路沿线地区0.05米分辨率影像数据。

（二）测量并入库1：500-1：2000国家基本比例尺地形图。“十三五”期间，全市测量更新1:500地形图约175.5平方千米；规范、整理、入库云浮市中心城区（全要素）及罗定市、新兴县、郁南县城区（居民地要素）范围共约300平方千米的1：500-1：2000大比例尺地形图数据，为信息化建设、基础地理信息数据共享提供数据支撑。

### 三、测绘地理信息服务能力明显提升

全市落实国家、省要求，顺利完成云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县等5个县级“数字县区”地理空间框架建设，整合多尺度多类型基础地理信息数据，制作电子地图，建设地理信息公共服务平台及相关应用示范系统，实现与国家、省、市节点联通，促进了县级空间信息共享应用，支撑“数字政府”建设。

### 四、测绘地理信息管理职能不断加强

根据自然资源部和省自然资源厅部署，强化行业监管能力，积极推进“放管服”与联合测绘改革，加强测绘法宣传和地图审核、地图市场监管，强化对测绘资质单位的批后监管，落实测绘质量监督、安全生产监管、地理信息安全监管职能。“十三五”期间，云浮市自然资源局联合市住房和城乡建设局印发《云浮市工程建设项目联合测绘实施方案（试行）》，为联合测绘、联合验收提供制度保障。积极参加地图审核业务培训，制定《2020年地图市场监管工作实施方案》，完善地图市场监管长效机制，对“问题地图”及时采取监管措施，当场处置。开展年度测绘质量监督检查、测绘地理信息领域安全生产专项检查，完成测绘资质审核换证工作。结合“8.29”测绘法宣传日，大力开展国家版图意识宣传教育，通过举办云浮市“美丽中国”第四届全国少儿手绘地图大赛等活动，进行测绘法、国家版图意识宣传，普及国家版图知识、测绘法律法规知识。

### 五、基础测绘成果的社会经济效益突显

市、县（市、区）自然资源局及时响应数字政府与政务信息化、重大工程项目建设需求，有效保障经济社会发展急需的测绘成果供给，基础测绘的社会经济效益得到充分体现。“十三五”期间，为“微网格”社会治理平台提供0.2米分辨率的正射影像图，为“多规合一”业务协同平台提供统一底图，服务城乡网络化管理，服务重点项目落地。此外，为机关单位提供政务用图，为测绘单位提供控制点数据，用好测绘成果，体现数据衍生和增值，促进测绘地理信息产业发展。

## 第二节 存在问题

“十三五”期间，我市基础测绘取得了一定的成效，但对照新形势、新任务、新要求，支撑“数字政府”建设、城乡发展和自然资源履行“两统一”职责的能力、技术、基础数据不足，资金投入严重短缺。对比省内基础测绘事业发展较好的地市，由于财政定期投入机制未建立，大比例尺地形图现势性不强，数据获取更新速度跟不上城市发展进度，三维数据严重不足；地理信息数据统筹力度不强，地理信息成果转化率和社会化服务能力明显不足，应急测绘保障机制尚未建立等问题，基础测绘工作仍任重道远。

### 一、现代测绘基准体系建设存在弱区、空白区

云浮市属山区市，部分区域的连续运行卫星定位服务系统（CORS）信号薄弱、不稳定，个别地方完全没有信号；原建的部分CORS基准站不支持北斗三代信号接收，难以适应北斗系统发展和应用需要；2000国家大地坐标系测绘基准建设项目新建的测量标志还没有全面落实管理和保护责任。

### 二、基础地理信息数据保障不足、不精准、不及时

数据获取及更新速度远远跟不上城市发展速度，城市三维数据基本空白；地理信息数据统筹、计划与共享不够，测绘成果现势性差，更新周期较长，难以及时、精准地保障城市精细化管理以及城市控制性详细规划范围外的重大项目选址、园区规划工作的数据需求。

### 三、地理信息公共服务能力不强

数字云浮、数字县区地理信息公共服务平台建设完成后，多年未进行地图数据的更新，未能与广东省“粤政图”平台有效对接、数据共享，利用率不高；地理信息成果转化和社会化服务能力不强，地理信息公共服务的深度和广度不够。

### 四、应急测绘保障体系亟需建立

应急测绘保障服务是突发事件应急体系的重要内容。目前，云浮市亟需建立基础测绘应急保障机制，制定本级行政区域基础测绘应急保障预案，明确应急保障组织体系及应急响应、基础地理信息数据的应急测制或更新等保障措施。

### 五、基础测绘经费保障不够

市、县两级财政定期投入机制不完善，基础测绘经费没能全部、及时纳入地方财政预算；财政投资测绘项目的联审机制不健全，存在重复测绘情况。

# 第三章 发展趋势与需求分析

## 第一节 新发展格局赋予基础测绘新定位

基础测绘必须服务重大发展战略

基础测绘成果是基于空间位置进行管理和建设所依托的根基，是其他任何信息无法替代的成果。当今世界正经历百年未有之大变局，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国特色社会主义进入新时代，人类社会迈入高度数据化和信息化进程，基础测绘与政府治理能力现代化、国家重大战略实施等紧密相关、密切融合。

云浮市提出“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”的目标，梯度对接粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区，聚焦园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”,培育壮大千亿级产业集群、百亿级园区和十亿级链主企业,持续增强高质量发展新动能。同时，积极推进生态文明建设、新型城镇化建设和城乡融合发展，完善共建共治共享的社会治理体系。这些发展战略和举措，都需要进一步基础测绘成果的有效供给来支撑。云浮市必须加强测绘基准建设，强化基础地理信息数据建设，逐步形成现代测绘基准体系和数据覆盖完整、数据类型丰富、数据尺度多样、数据持续更新的基础地理信息数据体系。

## 第二节 数字政府建设需要基础测绘新作为

基础测绘必须助力政府治理能力现代化

在加快推进数字产业化和产业数字化、在国家治理体系和治理能力现代化建设发展要求下，大数据成为重要战略性资源。运用大数据技术，促进经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力，已经成为各级政府和部门的共识。

云浮市积极推动优化营商环境工作。要争创一流的市场环境、政务环境、法治环境，必须推进数字政府、数字社会建设，有效提升公共服务、社会治理的数字化、智能化水平。这些都离不开测绘地理信息作为时空数字底座。基础测绘工作必须适应数字政府建设需要，进一步激活地理信息数据的内在价值，提供高质量的地理信息数据保障服务，利于数字政府建设成果延伸到基层末端。

云浮市正在推进智慧云图、城市运行管理、绿色矿山等智慧平台建设。要精准管理好城镇、乡村、矿山，就必须将测绘新技术与大数据、云计算、新一代通信、区块链以及人工智能技术深度融合，不断提升地理信息数据自动化、智能化处理能力，推动测绘地理信息服务迈向精准化、智慧化，促进地理信息资源的优化整合和深度开发，推进地理信息数据共治共享。

## 第三节 自然资源管理要求基础测绘承担新使命

基础测绘必须支撑资源保护与利用

《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》要求“整合全省各级各类空间关联数据，完善各级国土空间基础信息平台，统筹建设全省国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统，市县根据需求进行适当功能拓展，实现全省自上而下‘一个标准、一个体系、一个接口’，形成全省国土空间规划‘一张图’”。《自然资源部关于印发<自然资源调查监测体系构建总体方案>的通知》要求“依托基础测绘成果和各类自然资源调查监测数据，建立自然资源三维立体时空数据库和管理系统”。云浮市各级自然资源部门要依法履行好“两统一”职责，必须围绕“六个一”（做实“一套数”、绘好“一张图”、发好“一本证”、管好“一本账”、强化“一起管”、落实“一体修”）的自然资源管理新模式，进一步转变和优化管理方式。

基础测绘工作承担着为自然资源管理提供科学手段、决策依据的新使命，必须全面融入自然资源事业，立足测绘新技术，为云浮市落实耕地保护和粮食安全任务，科学编制国土空间规划，打造绿色生态矿业城市，实现西江流域乃至全域的“山水林田湖草”系统治理和生态修复，以及全市自然资源调查监测、不动产登记发证等工作，提供时空地理信息数据。

# 第四章 总体要求

## 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，深化落实省委省政府“1+1+9”工作部署和市委“一二三四五六”的思路举措，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，紧扣省委赋予云浮“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”的目标定位，充分发挥基础测绘支撑自然资源管理、服务生态文明建设，支撑各行业需求、服务经济社会发展（简称“两服务、两支撑”）作用，以服务经济社会发展、生态文明建设、乡村振兴、“一核一带一区”等重大战略为核心，不断强化基础测绘建设和公共服务能力，为建设高质量发展的美丽云浮提供坚实基础保障。

## 第二节 基本原则

——需求引领、支撑发展。准确把握新时期我市经济社会发展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深度融入“一核一带一区”区域发展格局，助力构建粤北生态建设发展新高地；准确把握区位优势，立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区提质发展，助力打造特色产业集群；准确把握自然资源调查监测、国土空间规划等自然资源管理新需求，进一步做好测绘地理信息供给侧改革，推动基础测绘更好地服务大局、服务社会、服务民生。

——统筹建设、共建共享。将基础测绘放在自然资源整体业务布局中统一谋划，发挥好基础测绘“两服务、两支撑”作用，部门协作，加强规划、计划管理，避免重复建设。构建自然资源主管部门、生产单位和应用单位之间有关基础测绘地理信息获取、生产、提供、利用、维护的良性循环和共享共用机制，促进基础测绘地理信息的全链条衔接和共建共享，提升地理信息资源共享水平。

——积极创新、深化应用。积极谋划新型基础测绘生产模式、技术体系、服务方式等，推进业务转型和机制改革，完善测绘公共服务体系，推动基础测绘地理信息社会化应用，促进测绘地理信息产业快速健康发展。

——依法履职、加强管理。依法实行基础测绘分级管理要求，履行自然资源主管部门职责，健全管理体制机制，加强生产、使用、质量、保密等方面的监管，保障测绘地理信息安全。

## 第三节 规划目标

到2025年，初步建成全市统筹、纵向联动、横向协同、高效服务的新型基础测绘体系，加快时空位置服务“一张网”建设，建成空间基础地理二三维一体化数据库，优化完善地理信息公共服务平台，进一步提升测绘地理信息服务保障能力，完善测绘管理机制体制，有力支撑自然资源管理，广泛服务社会民生，为实现云浮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标，提供强有力支撑。

——建立新型基础测绘体系。建设完善现代测绘基准体系，加快时空位置服务“一张网”建设，完善基础地理信息数据获取与更新机制，建设管理科学、技术先进、装备优良的测绘保障体系。同时积极探索、逐步推动按尺度分级的基础地理信息数据库向按地理实体分级的非尺度基础时空数据库、专业队伍测绘向以专业队伍为主的众源测绘、固定产品提供向典型产品加按需组装与自动综合服务方式转变。

——提升地理信息公共服务能力。通过搭建可扩展、可调整的应用服务框架，建立空间基础地理二三维一体化数据库，创新地理信息公共产品，深化地理信息公共服务。横向上，服务市委、市政府工作重点及相关部门业务需求，推动经济社会高质量发展；纵向上，服务自然资源领域及相关单位业务化运行，满足省市县自然资源业务管理和决策需求。最大程度发挥地理信息成果的综合效益，提升服务效能。

——发挥地理信息国家安全保障作用。加强国家版图知识宣传教育和地图监管，提升全民国家安全意识；推进测绘地理信息安全建设和军民融合，助推国防和军队现代化；发挥应急测绘职责，建立健全应急测绘保障机制，建立适应本市实际情况的应急测绘预案，明确应急响应、基础地理信息数据的应急测制和更新等应急保障措施，提升响应能力。

# 第五章 主要任务和重大项目

## 第一节 现代测绘基准体系建设与维护

测绘基准体系是国民经济、社会发展和国防建设的重要基础，主要包括大地基准、高程基准、深度基准和重力基准。测绘基准是进行各种测量工作的起算数据和起算面，是确定地理空间信息的几何形态和时空分布的基础，是表示地理要素在真实世界的空间位置的基准，对于保证地理空间信息在时间域和空间域上的整体性具有重要作用。现代测绘基准体系是新型基础测绘体系的重要内容，《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》指出，全面建成新型基础测绘体系，要以现代测绘基准体系为主要成果内容。《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》要求，到2020年，形成覆盖我国全部陆海国土，大地、高程、深度和重力控制网四网结合的现代化高精度测绘基准体系及提升卫星测绘服务能力等。“十四五”期间要夯实现代测绘基准体系，精化似大地水准面，建设云浮CORS基准站网，并推进现有基准站的整合利用工作，进一步提升卫星定位应用服务能力；继续加强2000国家大地坐标系转换和推广应用；开展测量标志普查工作，加大测量标志保护力度，建立完善测量标志管理制度。

### 一、连续运行卫星定位服务系统基准站升级改造

规划期内，加密3个基准站，改善基准站软硬件设备，对不支持北斗三代定位系统的基准站进行升级改造，加快我市基准站网与广东省基准站网融合，积极推进全省时空位置“一张网”应用服务，落实我市现有建设的12个基准站点（见附件3）开展评估整合共享工作，建成云浮市卫星导航定位服务系统（YFCORS），主动对接GDCORS实现数据共享，增加YFCORS站点密度和覆盖范围，实现YFCORS市域全覆盖、无死角、高精度服务。在完成北斗地基增强服务平台的基础上，升级改造卫星定位坐标实时服务系统，实现卫星定位坐标实时服务与YFCORS北斗卫星定位服务的融合。继续加强2000国家大地坐标系转换和推广应用，进一步提升基于2000国家大地坐标框架的YFCORS北斗卫星定位应用服务水平。

### 二、测量标志保护

《测绘法》规定“县级以上人民政府应当采取有效措施加强测量标志的保护工作。县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当按照规定检查、维护永久性测量标志”。

规划期内，做好测量标志日常普查工作，市县级控制点分级普查（见附件4、附件5）,将相关普查工作融入到自然资源现有系统中进行实时动态更新；完善测量标志保护责任制度，落实测量标志保护责任，加大测量标志保护宣传力度，在小学、人流密集区域的标志点设置宣传牌，把“保护”与“宣传”有机统一，进一步增强社会公众对测量标志的保护意识；原则上各测量标志每年巡查抽查一轮，县级测量标志保护工作由县（市、区）按要求开展。

### 三、似大地水准面精化

我国国家高程系统采用正常高系统，以似大地水准面为地面点高程的基准起算面；全球导航卫星系统测量获得的高程为大地高，起算面为参考椭球面。由于地球表层（地壳）物质密度分布不均匀，存在重力异常，地球参考椭球面与似大地水准面不重合，大地高和正常高之间存在高程异常。似大地水准面精化就是利用高精度、高分辨率的重力场模型和高精度的高程异常控制点，得到高精度、高分辨率的似大地水准面。随着北斗卫星导航系统完成全球组网，精化似大地水准面和建立新一代传统的高程控制网同等重要，也是建设现代高程基准的主要任务，以满足经济建设和测绘科学技术的发展以及相关地学研究的需要。

规划期内，在省级统筹下实现似大地水准面精化，模型精度±2.9cm，利用模型计算的高程异常将GNSS技术获取的大地高快速转换为基准高程（正常高），改变传统高程测量作业模式，真正实现GNSS技术对几何和物理意义上的三维定位功能，并应用于各类工程测量和大比例尺地形图测绘。

## 第二节 基础地理信息数据建设

基础地理信息是国家经济建设、社会发展、国防建设和生态保护的重要基础性和战略性信息资源,并在经济、国防、民生等领域产生广泛应用。《测绘法》要求“县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当及时获取、处理、更新基础地理信息数据”“基础测绘成果应当定期更新，经济建设、国防建设、社会发展和生态保护急需的基础测绘成果应当及时更新”。“十四五”期间，根据经济社会发展和自然资源管理等需求，完成高分辨率遥感影像数据、三维基础地理信息数据、大比例尺地形图数据等获取与更新，建立完善持续更新机制，建成地理信息二三维一体化数据库，提高基础地理信息数据覆盖度和现势性，增强基础地理信息资源供给能力。

### 一、高分辨率遥感影像获取与更新

高分辨率遥感影像因其细节丰富、形象直观、连续性强的地理信息展示能力，快速、有效的获取能力，为自然资源管理、生态文明建设、应急救援等众多行业、部门广泛使用。基础地理信息数据库维护和地理信息服务越来越依赖高分辨率遥感影像。《基础测绘条例》规定“设区的市、县级人民政府依法组织实施1:2000至1:500比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新”。“十四五”期间，针对自然资源管理、重大战略实施等需求，在省市统筹下，持续做好高分辨率遥感影像数据获取与更新工作。

规划期内，实现云浮市中心城区、云安区中心城区、西江新城开发范围、罗定市中心城区及罗平工业园等重点区域（梁家庄园、大榄公园、大榄村、金滩村、棠棣村、双莲村、良官村、金垌村）、新兴县中心城区及六祖旅游区、郁南县中心城区约545平方千米优于0.05米分辨率航空遥感影像覆盖一次，在省级统筹下，实现全市范围优于0.2米分辨率的航空遥感影像规划期内省级下发一次，优于0.5米、1米、2米分辨率卫星遥感影像数据每年省级下发更新（详见附件6），可根据当地经济发展需求，实时开展遥感影像数据获取与更新。加强广东省卫星应用技术中心市、县级节点建设，获取与分享可控、高频率、高质量卫星遥感、航空摄影数据，统筹全市遥感影像数据，促进资源共享和行业应用。

### 二、三维基础地理信息数据获取与更新

实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息，是国家重要的新型基础设施，通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通，为数字中国提供统一的空间定位框架和分析基础，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。实景三维中国建设是面向新时期测绘地理信息事业服务经济社会发展和生态文明建设新定位、新需求，对传统基础测绘业务的转型升级，是测绘地理信息服务的发展方向和基本模式。同时自然资源管理也要由二维系统变成三维系统，解决自然资源调查、确权和国土空间用途管控等问题。2022年2月，《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》，要求到2025年，国家和省市县多级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成，地级以上城市初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础，50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。2020年5月，广东省自然资源厅印发了《关于加强三维基础地理信息数据建设的通知》，提出整合基础地理信息数据资源,建设并持续更新三维基础地理信息数据,形成基于三维空间的自然资源数据一体化展示和分析能力，从技术层面助力自然资源管理维度升级，更好地对自然资源进行调查监测、规划管控、开发利用、生态修复等，为自然资源“山水林田湖草”全空间全要素立体管理创造基础条件，为自然资源三维空间一体化管理、精细化治理、科学化决策、现代化规划、立体化利用提供有力的基底数据和技术支持，支撑自然资源“双高”示范省建设。

规划期内，在省级统筹下，实现全市三维地形模型全覆盖，并构建云浮市中心城区、云安区中心城区、西江新城开发范围、罗定市中心城区及罗平工业园等重点区域（梁家庄园、大榄公园、大榄村、金滩村、棠棣村、双莲村、良官村、金垌村）、新兴县中心城区及六祖旅游区、郁南县中心城区约545平方千米的实景三维模型（见附件7），核心区域进行三维建筑矢量单体化建模。规划后期按需对三维基础地理信息数据进行获取和更新，实现三维基础地理信息数据年度更新或动态更新。

### 三、基本比例尺地形图测制与更新

大比例尺地形图因其位置精确、内容详尽，被城市规划建设、城市和自然资源管理、工程设计与施工等众多行业、部门所需要。《基础测绘条例》规定“设区的市、县级人民政府依法组织实施1:2000至1:500比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新”，《全国基础测绘“十四五”规划编制指南》要求“继续做好基本比例尺地形图测绘和基础地理信息数据采集更新”。

规划期内，云浮市中心城区、西江新城开发范围、罗定市罗平工业园等重点区域（梁家庄园、大榄公园、大榄村、金滩村、棠棣村、双莲村、良官村、金垌村）、新兴县中心城区及六祖旅游区、郁南县中心城区约377.5平方千米1:500比例尺地形图测制更新一次，云安区中心城区、罗定市中心城区等约167.5平方千米已有1:500地形图区域开展修补测（见附件8），并同步进行地形图数据入库；新兴县约18.5平方千米未入库大比例尺地形图进行地形图数据入库。鼓励采用先进技术，可充分利用倾斜摄影实景三维建模相关成果。规划后期按需对1:500比例尺地形图变化区域进行更新，实现全市重点区域基本比例尺地形图年度更新或动态更新。

### 四、基础地理实体数据生产

按地理实体分级的基础时空数据库是基础测绘转型升级的发展方向，是新型基础测绘体系建设的重要内容。基础地理实体数据生产包括两种方式，一种是利用基础地理信息要素数据、DOM、地理国情监测数据、其他自然资源调查监测数据以及相关专题数据等，转换生产基础地理实体数据；另一种是利用航天遥感影像、航空影像（含倾斜摄影影像等）、移动测量数据（含全景影像等）、激光点云数据、Mesh三维模型、DEM、DOM、真正射影像（TDOM）等数据进行基础地理实体数据采集生产。

规划期内，在中心城区等重点区域选取一定范围开展基于基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据和基础地理实体数据采集生产试点工作，并根据基础地理信息要素数据和三维基础地理信息数据的更新情况，进行时序化采集生产。

## 第三节 基础地理信息服务体系建设

《测绘法》规定“县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当及时获取、处理、更新基础地理信息数据，通过地理信息公共服务平台向社会提供地理信息公共服务，实现地理信息数据开放共享”，《基础测绘条例》规定“国家鼓励在基础测绘活动中采用先进科学技术和先进设备，加强基础研究和信息化测绘体系建设，建立统一的基础地理信息公共服务平台，实现基础地理信息资源共享，提高基础测绘保障服务能力”。《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》要求推进国家地理信息公共服务平台‘天地图’建设及应用；全面建成新型基础测绘体系，要以数字地理空间框架数据库为主要成果形式，实现基础地理信息的多尺度融合和联动更新。《全国基础测绘“十四五”规划编制指南》指出，基础测绘生产已实现由重点围绕地图测制更新等向重点围绕基础地理信息数据库的维护更新等的转变。“十四五”期间，要完善地理信息公共服务体系，继续强化地理信息公共服务平台的战略性地位，不断丰富信息资源，保证其接续性发展，支撑政府治理体系和治理能力现代化；要持续推进“多测合一”工作，建成云浮市“多测合一”信息管理平台，为职能部门减审批、强监管、优服务提供技术手段，促进市场公平竞争，深化“放管服”改革和优化营商环境。

### 一、云浮市地理信息公共服务平台与粤政图平台建设

地理信息公共平台是云浮市“数字政府”建设的业务中台之一，《云浮市“数字政府”“十四五”规划》要求持续完善空间地理信息基础库的建设，加强数据中台的空间地理等服务能力建设，强化数据分析服务能力，为各地各部门数据采集、管理、使用提供产品化、标准化的统一支撑。升级优化云浮市地理信息公共服务平台，建成粤政图平台云浮节点，加强平台功能完善、数据更新、运行维护、应用推广和日常管理，为各级部门、社会公众提供地理信息数据共享与服务，为城市公共管理、应急管理、公共服务以及科学决策等提供“一张电子地图”的地理信息数据，充分发挥空间地理信息支撑政府决策作用，强化空间地理信息支撑决策能力。

（一）地理信息公共服务平台升级优化

规划期内，对支撑平台的软硬件设备进行升级优化，包括网络、存储、安全防护、配套软硬件等，采用逐级融合共享的模式与国家、省、县节点联通，并与“粤政图”云浮节点对接，融合先进的三维地图引擎，通过软件系统共享、功能复用、专业开发等方式完善平台功能，实现平台应用“超市化”。周期性发布各类地理信息数据和电子地图，并探索建立地理信息要素变化快速发现机制，丰富数据来源，及时在线联动更新关键、重要信息，不断提升地理信息数据和电子地图的时效性和准确性。保障平台高效运行，推动地理信息公共服务平台与“粤政图”云浮节点以及相关数据共享交换平台、政务服务平台等进行对接，在线共享各类地理信息数据与服务。通过典型示范、媒体宣传等方式，引导党政机关、企事业单位、社会公众等用户深层次应用地理信息公共服务，充分发挥空间地理信息支撑作用。

1.平台功能建设

规划期内，遵循“五统一”建设要求，融合先进的三维地图引擎，实现三维地图的展示分析功能，增加对比分析、变化提取、专题统计、地图工具等专业功能，完善数据发布、用户管理等模块，有条件情况下开发数据管理、成果汇交、成果分发等模块，调整接口设置，便于与其他平台系统对接。有条件情况下可开发移动客户端、小程序等，实现“一源多终端”服务集成，便于用户使用。

2.平台数据发布

地理信息公共服务平台作为自然资源主管部门政府信息公开渠道之一，负责专门集中向社会公开基础地理信息、自然资源领域可进行空间可视化表达的专题地理信息。发布内容包括：地理信息资源目录数据、地理实体数据、地名地址数据、遥感影像数据、三维数据、电子地图，以及与地理空间位置有关的、可向社会公开发布的其他地理信息数据。同时积极推动自然资源领域以外的专题地理信息数据，依托地理信息公共服务平台发布在线专题地理信息服务。发布内容按照“谁提供、谁负责”的原则，实行分类分级审查。

规划期内，实现地理信息资源目录数据每季至少发布一次，遥感影像数据每年至少发布一次，三维数据、地理实体数据、地名地址数据、电子地图规划期内至少发布一次，其他地理信息数据按实际情况及时发布。同时，在“全国地理信息资源目录服务系统”中建立云浮市子站，发布规范的测绘成果目录。

3.平台运行维护

规划期内，建立健全地理信息公共服务平台运行维护保障机制，加强队伍建设，确保本级节点长期稳定运行。同时尝试创新运行维护保障模式，探索建立运行维护服务社会化机制。健全安全防护体系，对云浮市地理信息公共服务平台完成信息安全等级保护二级测评，确保平台安全运行。

（二）地理信息二三维一体化数据库

规划期内，建设更新地名地址数据库、行政界线数据库，并与省级联动，集成最新地理信息数据成果，建立地理信息二三维一体化数据库，为自然资源一体化数据库建设提供地理信息支撑。

1.地名地址数据更新建库

规划期内，在“数字云浮”地名地址建设成果基础上，融合“一村一镇一地图”工程地名地址成果，收集民政部门的地名信息和公安部门的地址信息，更新、补充、完善市级地名地址数据库，逐步实现市辖范围精细化地名地址全覆盖。建立中心城区POI采集和地名地址更新机制，实现地名地址数据年度更新和动态更新。

2.行政界线数据更新建库

规划期内，融合自然资源部门的“三调”界线和民政部门的勘界成果，建立更新行政界线数据库，为社会治理提供基本行政区域框架网格。

（三）“天地图·云浮”数据融合

“天地图”数据融合是将各级基础地理信息数据，如不同比例尺的线划图（DLG）数据、地理国情监测数据、自然资源调查监测数据等，进行分析比对，从中选取表达准确、现势性好、精度高、内容全的要素进行合并、处理，使其现势性、准确性、丰富性都达到最优。主要工作内容包括：1）矢量数据融合更新；2）地名地址与兴趣点融合；3）影像融合更新；4）矢量电子地图生产；5）影像电子地图生产。

规划期内，开展“天地图·云浮”数据融合一次，依托在线地图服务平台，为应用部门提供准确、详细的底图数据，向社会公众展示政府工作部署及重大战略成果和建设成就。

（四）“粤政图”云浮节点支撑建设

“粤政图”是指广东省自然资源和空间地理基础信息库及公共支撑平台，是全省统一的地理空间数据服务发布平台，实现全省各级行政机关和事业单位地理空间数据的共享利用以及基于地理空间数据的应用服务与业务协同。“粤政图”云浮节点是平台在云浮市建设的市级节点。

1.支撑平台功能建设

规划期内，通过软件系统共享、功能复用等方式支撑“粤政图”平台云浮节点实现二三维地图展示分析功能及常用的地理信息在线服务功能。

2.支撑平台数据建设

规划期内，编制云浮市18-20级矢量电子地图、影像电子地图等一次，依托平台的在线地图服务，为各级部门提供基础地理底图。同时积极推动自然资源领域可进行空间可视化表达的专题地理信息在“粤政图”平台共享。

### 二、县（市、区）地理信息公共服务平台和“一村一镇一地图”工程维护更新

规划期内，各县（市、区）地理信息公共服务平台维护更新工作以数据生产更新为主，通过数据汇集，在市级统筹下实现。根据国家乡村振兴战略要求及规划，为助力美丽乡村建设和推进城乡统一规划，优化农村生产生活生态空间，结合各部门、各乡镇用图特点和需求，原则上至少更新“一村一镇一地图”产品一次，并鼓励在既有地图成果基础上积极创新，为各部门提供专题性更强的地图产品。

### 三、云浮市“多测合一”信息管理平台建设

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，促进市场公平竞争，根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）逐步推行联合勘验、多测合一、联合审图、联合验收等。对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、多测合一、成果共享”。《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）要求以统一规范标准、强化成果共享为重点，将建设用地审批、城乡规划许可、规划核实、竣工验收和不动产登记等多项测绘业务整合，归口成果管理，推进“多测合并、多测合一、成果共享”。《关于全面开展工程建设项目联合测绘的通知（粤自然资函〔2019〕1982号）》要求各地要实现联合测绘成果在层级间、部门间、业务间的成果与管理信息共享，满足工程建设项目审批制度改革竣工验收阶段的工作需要。充分利用网络和信息技术手段，按照广东“数字政府”改革建设要求，联合测绘的数据成果原则上应纳入政务数据空间地理信息库实现汇聚和共享，加快推进与在线政务服务平台、工程建设项目审批管理系统、投资项目在线审批监管平台、网上中介服务超市等相关系统的互联互通，为竣工验收及后续监管提供真实、准确、可靠的信息化测绘服务保障。

规划期内，建立“多测合一”信息管理平台，加强项目管理和成果审查，为“多测合一”测绘成果的共建共享提供平台。平台以“多测合一”业务的全流程电子化办理为目的，以“业务委托、合同备案、测绘生产、数据提交、数据质检、更新入库、分发共享”为主线，实现“多测合一”业务的委托、受理、成果的提交和“多测合一”测绘成果数据的存储和共享。平台包括网上办事大厅、测绘作业管理、测绘成果质检、测绘成果防伪加密、测绘成果管理、测绘成果共享、监督管理、运维管理等子系统。

## 四、基础测绘保障能力建设

《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》指出，基础测绘是为经济建设、国防建设和社会发展提供地理信息的基础性、公益性事业，是经济社会可持续发展的重要支撑。加快发展基础测绘，形成新型基础测绘体系，对于全面建成小康社会具有重要意义。“十四五”期间，既要提高地图保障服务能力和应急测绘保障能力，让人民群众享受测绘地理信息发展成就，也要为基础测绘的进一步发展，加强人才队伍建设。

### 一、测绘人才培养

针对我市测绘人才数量不足、专业性不强等问题，“十四五”期间，贯彻落实“人才强市”战略，完善测绘领域高端人才推荐选拔、配套奖励制度，落实“人才绿卡”等优才爱才政策，强化高层次人才引领，配套完善人才服务措施，建立人才评价机制，加强创新型、应用型、技能型人才培养，建设高技能人才队伍。同时，积极推动基层测绘人员参加测绘专业技能培训，通过重大项目建设培养和锻炼基层人才，积极参与测绘地理信息行业职业技能竞赛。加强与其他地市的技术交流和省、市、县间业务培训和技术指导。

### 二、测绘生产装备建设

完善现代测绘基准体系装备建设和保障地理信息数据获取、处理、传输、计算、应用和存储的软硬件设施,加强专业测绘设备、保障数据安全的设备的建设，特别是市县级卫星应用中心建设的网络、软硬件等设备。同时加强小型化近距离遥感装备和处理能力建设，配置地理信息快速获取、处理、提供的技术装备，优化应急测绘装备。

### 三、地图保障服务

地图是地理信息的载体和可视化表达，是提供地理信息服务的终级形式，不同种类的地图产品广泛应用于政府决策、民众生活等领域。《地图管理条例》规定“国家鼓励编制和出版符合标准和规定的各类地图产品”“县级以上人民政府测绘地理信息行政主管部门应当向社会公布公益性地图，供无偿使用”“定期更新公益性地图”。“十四五”期间，要加强地图保障服务能力，丰富地图产品类型，在为政府管理提供直观、全面的科学依据的同时，让人民群众在测绘地理信息发展成就上有更多的获得感，服务百姓生活，在日常出行、旅游、文化传播等各方面发挥应用支撑效能。

（一）政务用图保障

《领导机关工作用图》是政府部门科学决策的重要参考依据，市、县级领导机关工作用图在规划期内至少更新一次，在有条件的情况下，鼓励更新两次。

根据市委、市政府工作重点，结合需求编制政务专题图（如西江沿线应急保障政务地图、两广之间跨省应急政务地图、乡村振兴工作地图、经济专题图等），为政务工作提供地图参考。

（二）公众地图保障

编制云浮市及下辖县（市、区）不同种类的标准地图，提供云浮市系列标准地图服务，在云浮市地理信息公共服务平台发布最新成果，满足社会公众多样化的地图需求，防止“问题地图”产生。鼓励有条件县（市、区）编制街镇图服务街镇事务性管理工作。

### 四、应急测绘保障

应急测绘保障服务是贯穿突发事件的预防、应对、处置和恢复全过程中的重要基础工作，国家突发事件应急救援体系的重要组成部分。应急管理工作面临的严峻形势也意味着新时期应急测绘保障工作面临着广泛深入的需求。《测绘法》规定“县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当根据突发事件应对工作需要，及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作”；《基础测绘条例》规定“县级以上人民政府测绘行政主管部门应当根据应对自然灾害等突发事件的需要，制定相应的基础测绘应急保障预案”。“十四五”期间，要建立应急测绘保障机制，落实应急测绘保障服务，开展应急测绘演练，并根据应急需要向具有相关资质和项目经验的技术单位购买服务，增强本级应急测绘保障能力。

（一）建立应急测绘保障机制

建立和完善省市联动并符合我市实际的应急测绘机制，制定机制运行维护相关的操作细则、工作预案等，为我市应急测绘机制提供操作性强的运行维护指导。主要包括：应急保障组织体系、应急装备和器材配备、应急响应、基础地理信息数据的应急测制和更新等应急保障措施，以及灾前预防和灾后评估监测等，保障突发公共事件的应对能力。

（二）加强应急培训与技术交流

以现有测绘人才队伍为基础，采用集中培训或技术交流等形式，开展无人机操作、航空摄影、测绘地理信息数据生产等科目应急培训与技术交流，强化知识储备与实际应用，努力培育市县两级应急测绘保障队伍。

（三）落实应急测绘保障服务

建立完善包括航空应急测绘、现场应急勘测、应急测绘快速集成处理与分发服务和应急测绘地理信息资源共享等方面的应急测绘保障服务体系，提升测绘与地理信息灾前及时预警、灾中高效救援抗灾、灾后评估分析和恢复重建的支撑保障能力。

（四）开展应急测绘演练

结合机制建设，按照“平战结合”的要求，按计划制定年度应急演练方案，将演练目标、参与单位、演练流程、人员设备等进行细化。开展年度应急测绘演练，并发现实际演练过程中的经验和问题，及时归纳总结，为完善我市应急测绘保障体系和实际应急工作提供参考。同时通过各类公众媒体适时进行宣传报道，引导社会公众了解支持应急测绘保障工作。

### 五、测绘地理信息管理机制完善

优化测绘地理信息行业监管，深化测绘地理信息社会化应用，促进测绘地理信息事业高质量发展。一是强化测绘地理信息市场监管，适应行政执法权下放需求，制定《云浮市测绘地理信息管理办法》，建立市、县（市、区）、镇（街）三级测绘地理信息市场监管责任体系和地图市场综合执法机制，履行测绘行政执法职责，规范测绘项目实施，优化测绘行业营商环境。二是提升测绘成果质量监督管理信息化能力,开展测绘资质和测绘成果质量监督管理工作，实施测绘成果汇交制度。三是完善联合测绘政策机制，执行统一规范，转变测绘服务模式，推进成果共享、结果互认，提升测绘机构服务效能和效率，组织开展联合测绘专项检查，同时推动“联合测绘”“多测合一”等相关规定出台。四是加强地图审核和地图监管，提升地图审核能力，规范地图使用，加强对地图编制、出版、展示、登载和互联网地图服务的监督管理，开展“问题地图”排查工作，对辖域范围内地图使用情况进行监管，加强国家版图意识宣传教育，做好版图意识宣教“进学校、进社区、进媒体”工作。各县（市、区）按要求制定本区域的地图监管计划，定期开展地图审核核查、开展“美丽中国”国家版图意识宣传等工作，增强公民国家版图意识，防止“问题地图”的产生和传播。五是健全测绘地理信息安全监管机制，完善涉密地理信息数据安全管理制度，制定数据安全管理措施，同时结合“数字政府”政务数据共享机制，根据《广东省地理空间数据管理办法（试行）》《广东省地理空间数据管理办法(试行)实施方案》编制、发布数据共享目录，加大基础测绘成果共享力度，推进基础测绘成果社会化行业应用，促进基础测绘成果常态更新。

# 第六章 投资规划与效益

基础测绘投资主体是市、县（市、区）人民政府。投资收益主要包括社会效益和经济效益。

## 第一节 投资规划

投资项目及工程量根据总体规划及分期规划确定，投资成本价格依据财政部、国家测绘局2009年印发的《测绘生产成本费用定额》及有关细则（财建〔2009〕17号）测算。其中基准站升级改造、测量标志保护、云浮市地理信息公共服务平台建设与应用、县（市、区）地理信息公共服务平台和“一村一镇一地图”工程维护更新、市县级《领导机关工作用图》更新等属于运转维护费用，其他属一次性投入费用。

## 第二节 预期效益

现代测绘基准体系建设与维护以及基础测绘保障能力建设主要用于夯实测绘基础，促进基础测绘自身发展，保障测绘基础服务能力，向公众提供基本的位置服务和地图服务。

基础地理信息数据建设主要用于生产测绘数据产品，为城市管理、社会治理、生态保护等提供基础数据支撑。

高分辨率遥感影像为使用者提供真实直观的现状，广泛应用于自然资源管理（如卫片执法、自然资源调查监测、国土空间规划等）、生态文明建设（如生态保护红线划定、生态系统整治修复、生态环境监测等）、应急救援（如应急处置、灾后评估等）等众多行业和部门。

三维基础地理信息数据将城市实景从室外搬到室内，一方面助力自然资源管理维度升级，为自然资源“山水林田湖草”全空间全要素立体管理创造基础条件，如将不动产信息根据三维位置精确到户等；一方面辅助“数字政府”各类业务应用推广，使城市信息一目了然，为城市管理和社会治理进行精准化指挥、科学化决策提供支撑服务，如户籍管理、重点场所监管等，助力基层社会治理。

基本比例尺地形图既是国土空间规划各个层级规划必须的基础地理信息数据，也是建筑、交通等城市建设的设计施工等必须的基础地理信息数据，统筹建设可以大量节约测绘经费投入，经济效益明显。

基础地理实体是新型基础测绘产品体系中最重要的产品之一，按地理实体分级的基础时空数据库是基础测绘转型升级的发展方向，将地理实体“按需组装”，实现“一库多能”的精准服务、定制服务。

基础地理信息服务体系建设主要用于提高地理信息公共服务能力，支撑政府治理体系和治理能力现代化。通过建设云浮市地理信息公共服务平台，实现地理信息数据开放共享，为城市公共管理、应急管理、公共服务以及科学决策等提供“一张电子地图”的地理信息数据，充分发挥空间地理信息支撑政府决策作用，并向社会公众展示政府工作部署及重大战略成果和建设成就。

基础测绘成果属本级政府所有，并在应急救灾、政府决策、国防建设和公共服务方面无偿提供使用，其他情况依法实行有偿使用制度。

基础测绘的投入，不仅通过统筹谋划、统一建设，在城市规划建设、城市和自然资源管理、工程设计与施工等行业和部门，避免重复测绘，直接节约测绘经费投入，还促进测绘地理信息事业持续发展，在社会治理体系、自然资源管理、生态文明建设、应急管理、人民生活等方面产生显著应用，并综合服务国民经济建设、国防建设、社会发展和生态保护以及维护国家地理信息安全等。

在测绘地理信息事业持续发展方面，通过推动传统基础测绘向新型基础测绘转型，转变生产模式、技术体系、服务方式，进行业务转型，深化基础测绘地理信息社会化应用，促进测绘地理信息产业快速健康发展。

在社会治理体系方面，通过落实省、市“数字政府”改革建设对地理空间数据和地理信息公共服务能力的要求，推进地理空间数据共治共享和平台应用推广，为市委、市政府重点工作及相关部门业务提供地理信息数据共享与服务，为城市公共管理、应急管理、公共服务以及科学决策等提供“一张电子地图”，充分发挥空间地理信息辅助政府决策作用，支撑政府治理体系和治理能力现代化。

在自然资源管理方面，以科学手段，立足技术优势，全面融入自然资源整体布局，支撑自然资源二三维一体化数据库建设，为自然资源“山水林田湖草”全空间全要素立体管理创造基础条件，支撑自然资源调查监测、不动产登记发证和国土空间规划等自然资源管理业务向一体化管理、精细化治理、科学化决策、现代化规划、立体化利用方向转变。

在生态文明建设方面，通过开展高分辨率影像获取、基本比例尺地形图测制等，为生态保护与修复、防灾减灾体系等提供测绘地理信息保障，并通过科学编制国土空间规划，逐步实现“山水林田湖草”的整体保护、系统修复和综合治理，保障生态安全和资源合理开发。

在应急管理方面，建立应急测绘省市县三级联动服务框架，制定本级行政区域基础测绘应急保障预案，设置应急测绘年度专项资金，建立应急测绘保障服务体系，应对突发自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件等，发挥专业优势，开展贯穿突发事件的预防、应对、处置和恢复全过程的重要基础测绘工作，提供及时、高效的应急测绘服务，保障人民生命财产安全。

在人民生活方面，持续推进北斗地基增强系统建设，丰富地图产品类型，普及国家版图和地图知识，在日常出行、旅游、文化传播、“三农”发展等各方面发挥地理位置服务等应用支撑作用，服务百姓生活，让人民群众在测绘地理信息发展成就上有更多获得感。

基础测绘有力支撑自然资源管理，广泛服务社会民生，推动经济社会高质量发展，为云浮市对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区提质发展，建成湾区生态“优质涵养地”、产业转移“重要承载地”、科技成果“集聚转化地”、农副产品“安全供给地”、湾区物流“高效配送地”、旅游休闲“优选目的地”，实现云浮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标，提供强有力支撑。

# 第七章 保障措施

## 第一节 加强组织领导 推进规划实施

充分认识基础测绘在国民经济、社会发展和国家治理能力现代化建设中的作用和地位，加强对基础测绘工作的统一组织与领导，切实履行测绘地理信息管理职责。一是各级政府要把基础测绘工作摆上更加重要的位置，统筹做好基础测绘计划，稳步推进规划实施。二是各级自然资源主管部门要努力提高依法行政和服务水平，切实履行测绘地理信息管理职能，加强对基础测绘项目管理，组织开展规划实施情况评估，确保基础测绘项目顺利实施。

## 第二节 加强统筹协调 保障经费投入

按照“统一组织、共建共享”原则，在市、县（市、区）政府（新区管委会）的统一领导下，自然资源主管部门主导，发展改革、财政、政数等有关部门协同配合，落实好基础测绘主要任务。一是依照《测绘法》和分级管理、分级投入的原则，科学编制年度计划并纳入本级财政年度预算。二是建立健全基础测绘公共财政投入机制，逐步实现基础测绘投入的长期、稳定、持续增长。三是完善经费使用管理制度，加强预算管理和财务管理，配合做好经费投资评审、监管和绩效评估，提高资金使用效率和投资效益。

## 第三节 加强人才培养 优化队伍建设

优化测绘管理队伍、测绘技术队伍结构，逐步构建与新技术、新业务、新能力相适应的基础测绘队伍新体系。一是完善人才引进制度。坚持以人为本，树立科学人才观，尊重知识、尊重人才，通过多种方式引进测绘地理信息高技能人才。二是加强本地人才培养。高度重视测绘高技术人才培养，对本地测绘管理、技术人员开展法律法规、技术规范和专业知识、技能等全面培训，培养一批素质优良、技能过硬的专业人才队伍。

## 第四节 加强科技创新 提升工作效能

争取广东省国土资源测绘院、省国土资源技术中心、省地图院等省自然资源厅属事业单位的技术支持，联合南方数码、中海达等省内知名测绘地理信息行业企业，加强对全市测绘事业单位、国有企业、民营企业的技术指导，建立健全测绘创新机制，深化新技术在基础测绘领域的应用，提升测绘工作效能。一是积极推进基础地理信息实时获取、自动处理、便捷管理、多样服务等方面的技术创新和社会化应用。二是加强基础测绘设施建设，推动基础测绘装备升级换代。三是鼓励、引导测绘企业创新服务方式，拓宽服务领域，以需求为导向，发展测绘产品定制服务。

## 第五节 加强安全建设 促进成果应用

健全测绘地理信息保密管理制度，强化安全保密措施，在保证安全的情况下，加大基础测绘成果在国民经济建设方面的应用。一是在基础测绘成果的生产、加工、传递、使用等各环节，明确管理要求和保密要求，确保测绘成果安全。二是加大基础测绘成果在应急、社会管理、经济建设等方面的应用，提高基础测绘投资效益，综合展现基础测绘成果的政治、经济、社会效益。

# 第八章 附则

各县（市、区）自然资源局、云浮新区国土规划局应当参照本规划，根据当地基础测绘实际情况，会同同级政府（管委会）有关部门制定基础测绘年度计划。

# 附件 名词解释

1.基础测绘：为国民经济和社会发展以及各部门和各项专业测绘提供基础地理信息而实施的测绘活动，包括建立统一的测绘基准和测绘系统，进行基础航空摄影，获取基础地理信息的遥感资料，测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品，建立、更新基础地理信息系统。

2.基础地理信息数据：是指为国民经济和社会发展提供基础底图服务和空间基准服务的数据，包括：数字线划图、数字高程模型、数字正射影像图、数字栅格地图、实景三维等各类基本比例尺地图及新型基础测绘成果，涵盖测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质等要素。

3.新型基础测绘体系：新型基础测绘建设的具体内容可归纳为五个方面：一是建成全国现代测绘基准网（一张网）；二是完善及动态更新国家基础地理系信息数据库（一个数据库）；三是建设与运行全国地理信息公共服务平台“天地图”（一个平台）；四是开发一系列新型测绘地理信息产品（系列产品）；五是向社会、政府和公众提供灵性化的地理信息服务（灵性化服务）。

4.联合测绘：指房屋建筑和城市基础设施等工程建设项目（除特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程外）竣工验收阶段涉及的规划条件核实测量、人防测量和不动产测绘等实施“一次委托、联合测绘、成果共享”。

5.粤政图平台：是指广东省自然资源和空间地理基础信息库及公共支撑平台，是全省统一的地理空间数据服务发布平台，运行于电子政务外网环境，实现全省各级行政机关和事业单位地理空间数据的共享利用以及基于地理空间数据的应用服务与业务协同。

6.地理信息公共服务平台：简称“天地图”，是自然资源部主导建设的网络化地理信息共享与服务门户，集成了来自国家、省、市（县）各级自然资源主管部门，以及相关政府部门、企事业单位等的地理信息公共服务资源。

7.现代测绘基准体系：覆盖我国全部陆海国土，大地、高程、深度和重力控制网四网结合的现代化高精度测绘基准体系。

8.测量标志：标定地面测量控制点位置的标石、标以及其他用于测量的标记物，指建设在地上、地下或者建筑物上的各种等级的三角点、基线点、导线点、军用控制点、重力点、天文点、水准点的木质觇标、钢质觇标和标石标志，全球卫星定位控制点以及用于地形测图、工程测量和形变测量的固定标志和海底大地设施。

9.2000国家大地坐标系：由国家建立的高精度、地心、动态、实用、统一的大地坐标系，其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心，参考历元为2000.0，所采用的地球椭球为CGCS2000椭球。

10.全球导航卫星系统（GNSS）：在全球范围提供定位、导航和授时服务的卫星系统的统称。如全球定位系统（GPS）、格洛纳斯(GLONASS)、伽利略(Galileo)和北斗(BeiDou)导航卫星系统等。

11.北斗导航卫星系统：中国建立和管理的在全球或特定区域提供定位、导航、授时、短报文通信与位置报告等服务的导航卫星系统。

12.地基增强系统：在数十千米范围内利用一定数量参考站观测处理得到导航卫星系统局域差分改正及完好性信息，并通过地基无线通信链路方式等向用户播发服务的卫星导航增强系统。一般可增加地基伪卫星播发导航信号。

13.卫星导航定位[连续运行]基准站(GNSS CORS):简称“基准站”。对卫星导航信号进行长期连续观测，获取观测数据，并通过通信设施将观测数据实时或者定时传送至数据中心的地面固定观测站。

14.广东省连续运行卫星定位服务系统（GDCORS）:由卫星定位系统接收机（含天线）、计算机、气象设备、通讯设备及电源设备、观测墩等构成的观测系统。长期连续跟踪观测卫星信号，通过数据通信网络定时、实时或按数据中心的要求将观测数据传输到数据中心，可独立或组网提供实时、快速或事后的数据服务。

15.应急测绘保障：指为国家应对突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件高效有序地提供地图、基础地理信息数据、公共地理信息服务平台等测绘成果，根据需要开展遥感监测、导航定位、地图制作等技术服务。

16.地理国情监测：综合利用现代测绘地理信息技术，对自然与人文地理要素进行的动态观测、统计和分析。

17.倾斜摄影：摄影机主光轴明显偏离铅垂线或水平方向并按照一定倾斜角进行的航空摄影。

18.倾斜摄影技术：通过从一个垂直、四个倾斜、五个不同的视角同步采集影像，获取到丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理。不仅能够真实地反映地物情况，高精度的获取物方纹理信息，还可通过先进的定位、融合、建模等技术，生成真实的三维城市模型。

19.三维空间数据模型：能够明确反映现实世界中三维空间实体及实体间的相互联系的数据模型。是关于三维空间数据组织的概念和方法。

20.实景三维：通过倾斜摄影、点云等技术，进行多角度环视拍摄大量照片，通过复杂算法，将被拍摄物体通过三维重建成三维模型。

21.遥感影像数据：通过非接触性的探测技术，在天、空、地、海等不同平台上，搭载光学、微波等类型传感器，获取的包括可见光、多光谱、（超）高光谱、雷达等数据以及利用测绘地理信息技术加工处理形成的其他遥感影像成果。

22.数字正射影像：具有正射投影性质的数字影像。

23.地理实体：地理空间中不可再分的最小单元，主要包括点、线、面、体四种基本类型，具有空间位置、属性、时间和空间关系等特征。

24.地形图：标准化地表示地物、地貌的平面位置及其基本地理要素，且地貌用等高线描绘的普通地图。

25.电子地图：在计算机屏幕等电子媒介上显示的地图。

26.兴趣点（POI）：又称“关注点”。公众感兴趣的对象。网络环境下将供查询的目标及其相关属性标注在网络电子地图的适当位置，为网络电子地图更新提供信息源。